Україна

Мелітопольська міська рада

Запорізької області

VІІ скликання

40 сесія

Р І Ш Е Н Н Я

07.06.2018											4/10

Про внесення змін до рішення 35 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VІІ скликання від 29.11.2017 № 3/69 “Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Мелітополя на 2018 рік”

Відповідно до статті 76 Бюджетного кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”,  рішення 27 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VІ скликання від 28.09.2012 № 6 “Про затвердження Стратегії розвитку міста Мелітополя до 2020 року” та рішення 68 сесії  Мелітопольської міської ради Запорізької області VІ скликання від 30.07.2015 № 5/5 “Про затвердження Програми “План дій зі сталого енергетичного розвитку міста Мелітополя на період до 2020 року”

Мелітопольська міська рада Запорізької області

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення 35 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VІІ скликання від 29.11.2017 № 3/69 “Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Мелітополя на 2018 рік, а саме розділ “7. Підвищення екологічної безпеки” викласти у новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету та соціально-економічного розвитку міста.

Мелітопольський міський голова                    				С.А. Мінько

Рішення підготовлено:

Начальник управління соціально-

економічного розвитку міста 					             Ю.В. Захарчук

Рішення вносить:

Постійна депутатська комісія

з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку міста

Голова комісії 							             В.В. Сакун

Погоджено:

Секретар Мелітопольської міської ради 			             М.П. Бєльчев

Перший заступник міського голови  з питань

діяльності виконавчих органів ради			              І.В. Рудакова

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                                            І.С. Федоров

Начальник фінансового управління                                   	    Я.В. Чабан

Начальник управління

правового забезпечення 						    М.С. Гринько

Головний спеціаліст відділу з

регуляторної політики та

тендерних закупівель 							    Т.В. Житник

Головний спеціаліст-коректор				              Т.А. Лінькова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення 40  сесії

Мелітопольської міської ради

Запорізької області

VІІ скликання

Від 07.06.2018  № 4/10

7. Підвищення екологічної безпеки

Головна мета: забезпечення екологічно безпечного навколишнього середовища та стійкого стану екосистем шляхом виконання на території міста Мелітополя міжнародних, загальнодержавних, регіональних, місцевих програм, вирішення першочергових екологічних задач, використання коштів місцевих екофондів.

Головні завдання:

- упорядкування споруд водовідведення на об'єктах житлово- комунального господарства, господарських об'єктах та урбанізованих територіях, у т.ч.:

реконструкція каналізаційних колекторів у місті Мелітополі:

| Назва колекторів | КЕКВ | Розпорядник коштів | Термін реалізації | Вартість (тис. грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Реконструкція каналізаційного колектору по просп. Богдана Хмельницького від вул. Івана Богуна до вул. Монастирській у м. Мелітополі Запорізької області | 3142 | Відділ капітального будівництва Мелітопольської міської ради Запорізької області | 3 квартал 2018 року | 10555,6 |
| 2. Реконструкція каналізаційного колектору по вул. Героїв України від “Братського кладовища” до просп. Богдана Хмельницького у м. Мелітополі Запорізької області | 3142 | Відділ капітального будівництва Мелітопольської міської ради Запорізької області | 3 квартал 2018 року | 8888,9 |
| 3. Реконструкція каналізаційного колектору по вул. Казарцева від бульв. 30-річчя Перемоги до вул. Гризодубової у м. Мелітополі Запорізької області | 3142 | Відділ капітального будівництва Мелітопольської міської ради Запорізької області | 3 квартал 2018 року | 4444,4 |
| 4. Реконструкція каналізаційного колектору по вул. Героїв України від вул. Іллі Стамболі до вул. Олександра Невського у м. Мелітополі Запорізької області | 3142 | Відділ капітального будівництва Мелітопольської міської ради Запорізької області | 3 квартал 2018 року | 8333,3 |
| 5. Реконструкція внутрішньоквартальних каналізаційних мереж від Лікарняного містечка, далі по вул. Кізіярській до вул. Брів-ла-Гайард у м. Мелітополі Запорізької області | 3142 | Відділ капітального будівництва Мелітопольської міської ради Запорізької області | Вересень- жовтень 2018 року | 7215,1 |
| 6. Реконструкція каналізаційного колектору по вул. Інтеркультурній від вул. Будівельної до вул. Академіка Корольова у м. Мелітополі Запорізької області | 3142 | Відділ капітального будівництва Мелітопольської міської ради Запорізької області | Вересень- жовтень 2018 року | 8030,6 |
| 7. Реконструкція каналізаційного колектору по вул. Олеся Гончара від вул. Пушкіна до вул. Олександра Довженка у м. Мелітополі Запорізької області | 3142 | Відділ капітального будівництва Мелітопольської міської ради Запорізької області | 3-4 квартал 2018 року | 4921,0 |
| 8. Реконструкція каналізаційного колектору по вул. Інтеркультурній від просп. Богдана Хмельницького до вул. Олександра Невського у м. Мелітополі Запорізької області | 3142 | Відділ капітального будівництва Мелітопольської міської ради Запорізької області | 3-4 квартал 2018 року | 6970,8 |
| 9. Реконструкція каналізаційного колектору по вул. Шмідта від просп. Богдана Хмельницького до вул. Івана Алексєєва у м. Мелітополі Запорізької області | 3142 | Відділ капітального будівництва Мелітопольської міської ради Запорізької області | 3-4 квартал 2018 року | 8800,0 |
| 10. Реконструкція напірно-самопливного каналізаційного колектора по вул. Чайковського від вул. Чкалова до вул. Гризодубової у м. Мелітополі Запорізької області | 3142 | Відділ капітального будівництва Мелітопольської міської ради Запорізької області | 3-4 квартал 2018 року | 7500,0 |
| 11. Реконструкція каналізаційного колектору по вул. Олександра Довженка від 1-го пров. Олександра Довженка до балки Кізіярської у м. Мелітополі Запорізької області | 3142 | Відділ капітального будівництва Мелітопольської міської ради Запорізької області | 3-4 квартал 2018 року | 9500,0 |
| 12. Реконструкція зливової каналізації по просп. 50-річчя Перемоги від вул. Гоголя до бульв. 30-річчя Перемоги у м. Мелітополі Запорізької області | 3142 | Відділ капітального будівництва Мелітопольської міської ради Запорізької області | 4 квартал 2018 року | 9500,0 |

придбання приладів для здійснення контролю за кількістю та якістю стічних вод і скидів шкідливих речовин у водні об'єкти для оснащення виробничої хіміко-бактеріологічної лабораторії       водовідведення КП "Водоканал" Мелітопольської міської ради Запорізької області:

* аналізатора рідини;

* спектрофотометра;

* стерилізатора парового  (автоклава);

* дистилятора;

- створення розвинутої інфраструктури зберігання, переробки та утилізації відходів, у т.ч.:

будівництво:

* розширення та реконструкція споруд для складування побутових відходів (улаштування контейнерних майданчиків);

придбання:

* машини для збору, транспортування та складування відходів (придбання екскаватора колісного);

* машин для збору, транспортування та складування твердих побутових відходів (придбання сміттєвозу для збору та транспортування твердих побутових відходів);

* машин для збору, транспортування та складування твердих побутових відходів (придбання бульдозеру для облаштування полігону твердих побутових відходів);

* установок, обладнання та машин для збору, транспортування, переобладнання, знешкодження та складування твердих побутових відходів (придбання сортувального комплексу для облаштування полігону твердих побутових відходів);

* контейнерів для збору твердих побутових відходів;

- формування регіональної екологічної мережі. Природно-заповідний фонд. Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, у т.ч.:

* утримання парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Парк біля залізничної станції", а саме послуги по догляду за зеленими насадженнями;

* проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню та пошкодженню природного комплексу території парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Парк біля залізничної станції";

* реконструкція водогону і системи поливу парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Парк біля залізничної станції" (розробка проектно-кошторисної документації);

* утримання парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Алея Слави", а саме послуги по догляду за зеленими насадженнями;

- підвищення рівня суспільної екологічної свідомості населення міста Мелітополя, інформування населення, у т.ч.:

* організація проведення історико-краєзнавчого табору  "Простір - 2018";

* проведення науково-технічних конференцій і семінарів, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища;

* видання поліграфічної продукції з екологічної тематики щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища.

Очікувані результати:

В результаті реконструкції каналізаційних мереж:

- забезпечення надійної роботи системи водовідведення, попередження забруднення навколишнього природного середовища через відсутність залпових скидів, забруднення стічними водами довкілля при аваріях на цих колекторах; вирішується проблема поліпшення санітарно-епідеміологічної ситуації та попередження підпорів каналізації в житлових районах міста;

- зняття екологічної напруженості та обмеження та шкідливого впливу на навколишнє середовище та здоров'я мешканців міста Мелітополя, виключення можливості виникнення аварійних ситуацій з причин виходу із ладу каналізаційних колекторів та попередження забруднення стічними водами вулиць і прибудинкових територій;

- економічний ефект складається із скорочення витрат на ліквідацію аварій, відсутності штрафних санкцій за забруднення природного середовища, попередження збитків, завданих навколишньому середовищу, в результаті аварій на колекторах.

В результаті придбання приладів для КП "Водоканал" Мелітопольської міської ради Запорізької області:

- удосконалення контролю якості технологічного процесу очищення господарчо-фекальних і промислових стічних вод;

- дотримання норм якості води в контрольних створах водного об'єкта;

- модернізація діючої виробничої хіміко-бактеріологічної лабораторії водовідведення з проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду, висока чутливість та селективність визначень;

- економія електроенергії на 2-5%, зменшення витрат на ремонт обладнання.

В результаті придбання машин та обладнання:

- забезпечення більш повного збирання побутових відходів;

- покращення санітарного стану міста;

- забезпечення необхідного рівня якості послуг зі збирання та перевезення твердих побутових відходів;

- удосконалення технологічного процесу захоронення відходів;

- утримання полігону і мулових ставків в належному санітарно-технічному стані;

- виконання вимог щодо утримання місць видалення відходів;

- модернізація діючих потужностей із поводження відходів;

- зменшення негативного впливу відходів на довкілля;

- економія пального на 20,0%;

- зменшення витрат на утримання місць видалення відходів;

- надходження додаткових прибутків за рахунок більш повного використання матеріальних ресурсів, що містяться в твердих побутових відходах.

В результаті виконання заходів по формування регіональної екологічної мережі, збереження природно-заповідного фонду, біологічного та ландшафтного різноманіття:

- забезпечення ефективного функціонування об'єктів масового відпочинку населення, відновлення трав'янистої рослинності, збереження зелених насаджень;

- збереження та відтворення природної екологічної системи парків, підвищення пейзажної привабливості даних територій, дотримання правил безпеки відвідувачів;

- поліпшення догляду за зеленими насадженнями, створення нових експозицій та збільшення екскурсій по території парку;

- покращення стану повітряного басейну.

В результаті  підвищення рівня суспільної екологічної свідомості населення міста Мелітополя та інформування населення:

- підвищення рівня екологічної культури та виховання молоді, дбайливого відношення до природи;

- забезпечення пропаганди охорони  довкілля.

Начальник управління соціально-

економічного розвитку міста 				                         Ю.В. Захарчук

Мелітопольський міський голова                                                 С. А. Мінько