ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням ___ сесії Мелітопольської 							     міської ради Запорізької 									     області _______ скликання

від __________№ ________

Програма

соціально-економічного і

культурного розвитку

міста Мелітополя  на 2021 рік

Мелітополь – 2020

ЗМІСТ

| Вступ | 1 |
| --- | --- |
| І. Розвиток реального сектора економіки | 1 |
| 1. Промисловість | 1 |
| 2. Транспорт і зв’язок | 2 |
| 3. Архітектура | 3 |
| ІІ. Підвищення конкурентоспроможності регіональної економіки | 6 |
| 1. Енергоспоживання та енергозбереження | 6 |
| 2. Інвестиційна політика та інноваційний розвиток | 7 |
| 3. Управління об'єктами комунальної власності | 12 |
| 4. Розвиток малого та середнього бізнесу | 13 |
| 5. Розвиток споживчого ринку, сфера торгівлі та послуг | 16 |
| 6. Адміністративні послуги | 16 |
| ІІІ. Фінанси та бюджет | 17 |
| ІV. Агенція розвитку міста Мелітополя | 18 |
| V. Житлово-комунальне господарство, розвиток комунальних підприємств | 23 |
| 1. КП “Водоканал” Мелітопольської міської ради Запорізької області | 26 |
| 2. ТОВ “ТЕПЛО-МЕЛІТОПОЛЬ” | 35 |
| 3. КП «Мелітопольський міський парк культури і відпочинку ім. Горького» Мелітопольської міської ради Запорізької області | 35 |
| 4. КП «Центральна міська аптека № 171» Мелітопольської міської ради Запорізької області | 37 |
| 5. КП “Міськсвітло” Мелітопольської міської ради Запорізької області | 38 |
| 6. КП “Ритуальна служба “Ритуал” Мелітопольської міської ради Запорізької області | 41 |
| 7. КП “Мелітопольжитлосервіс” Мелітопольської міської ради Запорізької області | 42 |
| 8. КП “Телерадіокомпанія “Мелітополь” Мелітопольської міської ради Запорізької області | 43 |
| VІ. Соціальний та гуманітарний розвиток | 48 |
| 1. Ринок праці та зайнятість населення, соціальний захист населення | 48 |
| 2. Охорона здоров’я | 50 |
| 3 Освіта | 51 |
| 4. Молодіжна політика та розвиток фізичної культури і спорту | 53 |
| 5. Культура | 57 |
| VІІ. Підвищення екологічної безпеки | 59 |
| VІІІ. Цивільний захист, пожежна та техногенна безпека | 61 |
| Додатки Пріоритетні напрямки соціально-економічного і культурного розвитку м. Мелітополя, що потребують першочергового фінансування у 2021 році (капітальні вкладення) на ___ арк. |  |

Вступ

Проєкт Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Мелітополя на 2021 рік (далі – Програма) розроблено управлінням соціально-економічного розвитку міста виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області відповідно до законів України від 21.05.1997                         № 280/97-ВР „Про місцеве самоврядування в Україні” та від 23.03.2000                     № 1602-ІІІ „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету”, а також рішення 50 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VІI скликання від 26.06.2019 № 7 «Про затвердження Стратегії розвитку міста Мелітополя до 2030 року».

Метою Програми є зростання добробуту і підвищення якості життя населення міста за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці міста Мелітополя, підвищення її конкурентоспроможності як основи для збалансованого зростання показників соціально-економічного розвитку, створення умов для підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

Програма визначає цілі, завдання та основні заходи економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік.

Заходи Програми фінансуються за рахунок коштів бюджету міста Мелітополя, субвенцій з державного та обласного бюджетів, коштів міжнародних фінансових організацій, банківських кредитів, внутрішніх та зовнішніх інвесторів.

Цілі та завдання Програми

Основними цілями та завданнями Програми є створення умов для:

виконання операційних задач Стратегії розвитку міста Мелітополя до 2030 року;

поліпшення умов життя мешканців міста за рахунок  підвищення рівня зайнятості, зростання доходів населення, залучення коштів міжнародних фінансових організацій та інвесторів;

підвищення стандартів життя, поліпшення якості та  доступності освіти і медичного обслуговування, підвищення дієвості і стабільності соціального захисту мешканців міста, розвитку культурної та спортивної сфер міста;

покращення стану навколишнього природного середовища та забезпечення екологічно збалансованого використання природних ресурсів.

І. Розвиток реального сектору економіки

1. Промисловість

Головна мета: збільшення обсягів реалізованої продукції підприємств усіх галузей економіки міста, насамперед підприємств машинобудування і харчової галузі, підвищення їх конкурентоспроможності та експортного потенціалу.

Головні завдання:

сприяння зростанню експорту продукції промислового комплексу міста Мелітополя, у т.ч. на ринки Європейського союзу, Азії, Африки, Америки;

створення сприятливих умов для залучення інвестицій;

впровадження на підприємствах міста інноваційних технологій;

проведення цільового аналізу ринків збуту з метою сприяння пошуку нових ринків збуту;

інформаційна підтримка підприємств (постійна актуалізація інформації на інвестиційному бізнес-порталі міста);

сприяння в підготовці кадрів робітничих професій шляхом налагодження співпраці з міжнародними інституціями (фонди, проєкти та інше).

Очікувані результати:

Динаміка експорту товарів:

2018 рік -   91 895,0 тис. дол. США;

2019 рік - 103 510,5 тис. дол. США;

2020 рік - 115 931,8 тис. дол. США (очікуване), приріст на 12 421,3 тис. дол. США або 12,0%;

2021 рік - 127 524,9 тис. дол. США (прогноз), приріст на 11 593,1 тис. дол. США або 10,0%.

Динаміка імпорту товарів:

2018 рік - 18 317,0 тис. дол. США;

2019 рік - 19 974,5 тис. дол. США;

2020 рік -19 774,8 тис. дол. США (очікуване), зменшення на 199,7 тис. дол. США або на 1,0%;

2021 рік - 20 170,3 тис. дол. США (прогноз), приріст на 395,5 тис. дол. США або на 2,0%.

Динаміка капітальних інвестицій по місту Мелітополю:

2016 рік -  374,0 млн. грн.;

2017 рік -  432,5 млн. грн.;

2018 рік -  443,5 млн. грн.;

2019 рік -  629,9 млн. грн.;

2020рік -  724,0 млн. грн. (очікуване), приріст на 94,1 млн. грн. або на 14,9%;

2021 рік -  810,0 млн. грн. (прогноз), приріст на 86,0 млн. грн. або на 11,9%.

Динаміка середньомісячної заробітної плати штатних працюючих по місту Мелітополю:

2017 рік -  5311,0 грн.;

2018 рік -  6631,0 грн.;

2019 рік -  7680,9 грн;

2020 рік -  8602,6 грн. (очікуване), приріст на 921,7 грн. або на 12,0%;

2021 рік -  9892,9 грн. (прогноз), приріст на 1 290,3 грн., або на 15,0%.

2. Транспорт і зв'язок

Головна мета: реалізація основних напрямів розвитку галузі автомобільного транспорту та надання транспортних послуг населенню, вдосконалення транспортної мережі автобусних маршрутів загального користування міста, покращення якості обслуговування населення міським автомобільним транспортом  та підвищення рівня безпеки під час перевезення пасажирів, створення конкурентного середовища та рівних умов для роботи всіх суб’єктів господарювання у сфері автомобільного транспорту.

Головні завдання:

вдосконалення існуючої  транспортної мережі автобусних маршрутів загального користування міста Мелітополя (до серпня 2021 року);

відновлення роботи автобусних маршрутів загального користування та відкриття нових з урахуванням потреб населення та розміщення об’єктів соціальної інфраструктури міста (за потреби протягом 2021 року);

оновлення рухомого складу на міських автобусних маршрутах загального користування зі зменшеним строком експлуатації транспортних засобів та покращенням показників категорії, класу комфортності та екологічності (протягом 2021 року);

встановлення в транспортних засобах GPS-систем з двосторонніми відеокамерами для здійснення контролю за дотриманням схем і графіків руху пасажирського транспорту (протягом 2021 року);

сприяння розвитку залізничного транспорту та доступності станційної мережі  WI-FI з метою створення гостям міста транспортної доступності до туристичних об’єктів Мелітополя, підвищення їх туристичної привабливості та реалізації “Концепції розвитку туризму в м. Мелітополі” (протягом 2021 року).

Очікувані результати:

забезпечення якісного та безпечного функціонування автомобільного транспорту в місті;

зменшення екологічного навантаження на навколишнє середовище;

задоволення потреб населення, у тому числі  пільгових категорій громадян, у перевезеннях в межах міста Мелітополя;

підвищення рівня культури та якості обслуговування населення у міському автомобільному транспорті;

створення безпечних та комфортних умов під час транспортного обслуговування пасажирів;

оптимізація існуючої транспортної інфраструктури міста.

3. Архітектура

Головна мета: забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території міста; аналіз стану містобудування,  організація розроблення, затвердження в установленому порядку містобудівної документації; координація діяльності суб’єктів містобудівної діяльності щодо комплексного розвитку і забудови міста, поліпшення його архітектурного вигляду; забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією; організація в межах своїх повноважень охорони, реставрації та контрою за належним використанням пам’яток архітектури та містобудування.

Головні завдання:

систематизація інформаційних ресурсів різних структур та організацій на території, створення системи формування інформації за загальними стандартами, обмін інформації в рамках координації діяльності суб’єктів містобудування щодо забудови міста, моніторинг  земельного фонду території міста та механізмів одержання достовірної інформації для економічного планування та комплексного розвитку території міста в режимі  реального часу;

розробка та затвердження міської програми “Модернізація міської міжвідомчої геоінформаційної системи м. Мелітополь “МГІС-Мелітополь” на 2021 рік;

продовження занесення в базу даних містобудівного кадастру інформаційних ресурсів стосовно інженерних мереж та їх охоронних зон, будівельних паспортів, містобудівних умов та обмежень, паспортів прив’язок тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та споруд некомерційного призначення (гаражів);

занесення в базу даних інформації: про оформлення земельних ділянок у власність/користування (геодезичні площі геопросторових об’єктів документації із землеустрою IN-4, XML – файлів та об’єктів); стосовно інженерних мереж та їх охоронних зон; стосовно об’єктів, які проєктуються (будівельних паспортів, містобудівних умов та обмежень);

надання вихідних даних для проєктування та будівництва;

оформлення (продовження терміну дії) паспортів прив’язок тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності;

розробка та затвердження нових архітипів тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та надання їм комплексного систематизованого вигляду;

розроблення та затвердження порядку присвоєння адресних номерів об’єктам нерухомості;

капітальний ремонт будівлі та приміщень управління містобудування та архітектури по вул. Михайла Грушевського, 2А.

Продовження здійснення заходів з:

розробки комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в м. Мелітополі (за наявності звернень);

будівництва пандусів для забезпечення безперешкодного доступу осіб з  інвалідністю та маломобільних груп населення до об’єктів громадського призначення;

поліпшення благоустрою прилеглих територій до об’єктів громадського призначення;

розробки пропозицій щодо поліпшення зовнішнього вигляду будівель з використанням енергозберігаючих матеріалів у центральній частині міста по просп. Богдана Хмельницького № 22, № 36;

розробки пропозицій з розміщення гаражів на території міста у відповідності до функціонального зонування за генеральним планом міста;

організації роботи з розробки план-схем розміщення в місті малих архітектурних форм;

розробки пропозицій з розміщення в місті тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у відповідності до функціонального зонування за генеральним планом м. Мелітополя;

створення та обладнання нових скверів (зелених зон) у житлових районах міста   (на   перехресті   вул.    Михайла   Грушевского   -   вул. Покровська, просп. 50-річчя Перемоги, 49, вул. Брів-ла-Гайард (біля будинку кардіології) просп. Богдана Хмельницького, 85, вздовж житлового будинку № 40 по вул. Героїв України, вздовж житлових будинків № 3-7 по бульв. 30-річчя Перемоги, уздовж ліцею № 19, бульв. 30-річчя Перемоги, 14, вул. Ломоносова, 240 (біля магазину “Товари для дому”), вул. Героїв України, 42 (біля спортивної школи

№ 1), благоустрій парку Залізничників по вул. Чайковського, 61);

оформлення самовільного перепланування приміщень без зміни цільового призначення;

узгодження розміщення зовнішньої реклами;

залучення забудовників до пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;

проведення архітектурно-містобудівних рад;

розробка та затвердження сумісно з органом охорони культурної спадщини (відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області) програми з розробки комплексної реконструкції історичної частини міста у межах історичного ареалу.

Очікувані результати:

формування єдиної інформаційної інфраструктури міста та упорядкування джерел основних видів інформації з визначенням їхнього юридичного статусу, створення загальноміського телекомунікаційного середовища для обміну інформацією між суб’єктами даної системи;

забудовник отримає документ на проєктування та будівництво об’єкта, в якому забудова земельної ділянки планується у відповідності до вимог містобудівної документації на місцевому рівні, що сприяє упорядкуванню об’єктів будівництва;

забудовник отримає документ, який визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового будинку, господарських будівель, гаражів, елементів благоустрою та озеленення земельної ділянки, що сприяє упорядкуванню забудови присадибних, дачних і садових земельних ділянок;

упорядкування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, розміщення їх у відповідності до наданої схеми;

виконання зовнішнього вигляду споруди в сучасному архітектурному стилі із застосуванням нових матеріалів та благоустрою прилеглої території;

забезпечення благоустрою міста на належному рівні;

залучення міською радою пайової участі фізичних осіб, фізичних осіб – підприємців або юридичних осіб в утриманні об’єктів благоустрою міста Мелітополя з подальшим використанням зазначених коштів у вирішенні основних питань щодо соціально-економічного розвитку міста;

розроблення та затвердження архітипів тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та надання їм комплексного систематизованого вигляду;

покращення естетичного вигляду будівлі, забезпечення комфортних умов для фахівців та  відвідувачів закладу;

встановлення на території міста єдиного функціонального механізму надання та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна, а також закріплення основних принципів ведення адресної бази містобудівного кадастру м. Мелітополя завдяки розробленню та затвердженню процедури присвоєння адресних номерів об’єктам нерухомості, а саме: розробці правил адресації об’єктів нерухомого майна, розробці порядку присвоєння адресних номерів об’єктам нерухомості;

упорядкування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, розміщенню їх у відповідності до затвердженої комплексної схеми;

виконання зовнішнього вигляду споруд та благоустрою прилеглої території у відповідності до комплексної схеми;

покращення зовнішнього вигляду міста в цілому;

безперешкодний доступ осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення до об’єктів громадського призначення, покращення рівня життя осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення;

створення сприятливого оточуючого середовища, естетичного комфорту для мешканців та сучасного архітектурного вигляду міста в цілому;

упорядкування гаражів, розміщенню їх у відповідності до функціонального зонування за генеральним планом Мелітополя;

упорядкування розміщення малих архітектурних форм, розміщенню їх у відповідності до функціонального зонування;

упорядкування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, розміщенню їх у відповідності до функціонального зонування згідно  з генеральним планом;

виконання зовнішнього вигляду споруди в сучасному архітектурному стилі з застосуванням нових матеріалів та благоустрою прилеглої території;

створення сприятливого оточуючого середовища для відпочинку, естетичного комфорту для мешканців та сучасного архітектурного вигляду міста в цілому;

оформлення перепланування та переобладнання житлових та нежитлових приміщень з послідуючим внесенням змін до правоустановчих документів на об’єкти нерухомості для їх обслуговування;

розміщення зовнішньої реклами з дотриманням гармонійності оточуючого архітектурного середовища, забезпечення сучасного естетичного вигляду конструкцій;

отримання додаткових коштів для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;

отримання суб’єктами містобудування рекомендацій з питань планування, забудови та іншого використання територій для покращення об’єктів будівництва, виконання їх якісніше та з урахуванням зауважень професійних обговорень;

відновлення та збереження традиційного характеру середовища історичного району міста у межах історичного ареалу.

ІІ. Підвищення конкурентоспроможності регіональної економіки

1. Енергоспоживання та енергозбереження

Головна мета: підвищення ефективності споживання енергоносіїв в бюджетній, комунальній та житловій сферах міста.

Головні завдання:

реалізація енергозберігаючих проєктів та заходів із зменшення споживання енергоносіїв в бюджетних закладах міста, прідприємствах комунальної форми власності, системі вуличного освітлення та житловому фонді міста;

встановлення енергозберігаючого обладнання в бюджетних закладах міста;

встановлення приборів обліку теплової енергії на підприємствах комунальної форми власності міста і бюджетних закладах міста;

встановлення індивідуальних теплових пунктів та терморегуляторів в  бюджетних установах міста;

виконання фінансових зобов’язань щодо реалізації Програми відшкодування відсотків банкам за кредитами отриманими ОСББ та ЖБК  на впровадження заходів з енергозбереження у багатоквартирних будинках у місті Мелітополі на 2015-2020 роки;

залучення інвестицій у термомодернізацію багатоквартирних будинків через програму “Підтримка енергомодернізації багатоквартирних будинків “Енергодім”” державної установи “Фонд енергоефективності”;

залучення інвестицій на реконструкцію діючих газових котелень та будівництво нових котелень на альтернативних видах палива;

залучення грантових та кредитних коштів на реалізацію енергозберігаючих проєктів та заходів із зменшення споживання енергоносіїв в бюджетних закладах міста.

Очікувані результати:

створення іміджу м. Мелітополя, як сучасного енергоефективного міста;

зменшення видатків міського бюджету на оплату енергоносіїв у бюджетних установах міста;

підвищення комфортності перебування мешканців міста в бюджетних установах та житлових будинках;

зменшення витрат мешканців багатоповерхових будинків на оплату енергоносіїв;

зменшення обсягу шкідливих викидів в атмосферу у місті Мелітополі.

2. Інвестиційна політика та інноваційний розвиток

Головна мета: реалізація заходів, спрямованих на здійснення активної інформаційно-рекламної діяльності з метою просування інформації про місто та пошуку потенційних інвесторів, які не суперечать операційним цілям, визначеним у Стратегії розвитку міста та виконання яких у короткостроковому періоді дозволить покращити інвестиційний імідж міста та буде сприяти залученню додаткових коштів в економіку міста Мелітополя.

Головні завдання:

створення виставкового центру “Мелітополь-Експо” на базі індустріального парку “Мелітополь” на засадах публічно-приватного партнерства - з метою створення сучасних умов для демонстрації продукції місцевих виробників, її популяризації та реалізації, а також умов для реалізації бізнес-проєктів, громадських, культурних та інших заходів; розширення ділових зв’язків   з   українськими   та   іноземними   підприємствами,   фінансовими

установами, громадськими організаціями шляхом проведення ярмарок, виставок, презентацій, конференцій; створення сприятливих умов для виходу місцевого бізнесу на нові ринки;

укріплення та розширення зв’язків з містами-побратимами (підписання договорів про дружбу та співробітництво) - співпраця міст виражається в обміні делегаціями, спортивними і мистецькими колективами, виставками, літературою, фотоматеріалами про життя міст, інформацією про досвід ведення міського господарства, спільними проєктами за програмою навчання. У рамках договорів про побратимство ведеться обмін дитячими та молодіжними делегаціями, активізується наукове співробітництво, здійснюються спільні проєкти в сфері вищої освіти, культури, спорту;

участь у програмі Transparency International Україна “Transparent Cities/Прозорі міста”  (Рейтинг прозорості 100 найбільших міст України) - місто Мелітополь з січня 2018 року бере участь у проєкті “Прозорі міста” (на сьогодні місто Мелітополь займає 31 місце зі 100. Рейтинг міст складено за 87 показником у чотирнадцяти сферах;

участь у Глобальній мережі міст, що навчаються ЮНЕСКО - з червня 2016 року м. Мелітополь приєдналося до Глобальної мережі міст, що навчаються ЮНЕСКО, створеної Інститутом ЮНЕСКО;

підтримка ОСББ через програму “Виготовлення технічної документації на багатоквартирні будинки у місті Мелітополі на 2020-2022 роки” (на засадах співфінансування), а саме поетапне виготовлення технічних паспортів на багатоквартирні житлові будинки (до 10 паспортів щорічно упродовж дії Програми), у яких вони відсутні, та які списуються із комунального балансу для передачі Управителю, ОСББ, уповноваженим особам;

залучення інвестицій у багатоквартирні будинки через програму “Підтримка енергомодернізації багатоквартирних будинків “Енергодім” державної установи “Фонд енергоефективності” - здешевлення кредитів, що залучаються ОСББ на впровадження енергозберігаючих та енергоефективних заходів шляхом компенсації відсоткової ставки за рахунок місцевого бюджету;

постійне наповнення Порталу відкритих даних Мелітопольської міської ради Запорізької області, проведення тренінгів для розпорядників інформації, аудит відкритих даних, формування реєстру відкритих даних, синхронізація Порталу відкритих даних Мелітопольської міської ради Запорізької області з Єдиним державним веб-порталом відкритих даних;

розробка міської Програми з інформатизації Мелітопольської міської ради Запорізької області, яка спрямована на вирішення завдань переходу до нового етапу розвитку суспільства - етапу інформаційного суспільства, головним змістом якого є діяльність людей, що пов’язана з отриманням, обробкою та створенням інформації. Програма визначає стратегію комп’ютерного, телекомунікаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності міської ради для задоволення інформаційних потреб громадян, сприяння соціально-економічному розвитку міської ради шляхом упровадження сучасних та перспективних інформаційних технологій в усі сфери життєдіяльності;

впровадження системи екологічного моніторингу якості повітря, створення якої виконується у декілька етапів, а саме встановлення датчиків, об'єднання їх у єдину інформаційну систему, розробка клієнтської частини для надання інформації користувачам за результатами замірів з різних показників. Динамічний моніторинг повітря дозволяє виявляти несприятливі умови знаходження на відкритому повітрі для верств населення, що мають певні захворювання, наприклад астма, алергії різної етиології, захворювання органів дихання тощо. Крім того, система дозволяє виявити промислових забруднювачів повітря, паліїв листя, забруднений потік повітря з інших територій тощо. Інформаційна система на кожній точці проводить заміри за декількома параметрами   кожні   2   хвилини.   Систему   також   бажано   приєднати   донаціональної та Європейської системи моніторингу повітря, що надасть можливість бачити загальну картину забруднення області, країни, континенту та попереджати небезпечні ситуації з рухом забруднених повітряних мас.

Очікувані результати:

розвиток муніципального партнерства між містами сприятиме зміцненню економічних, культурних і освітніх зв'язків не тільки на міжнародному рівні, а й між самими місцевими громадами;

можливість для офіційних представників та жителів міст і регіонів познайомитися і вивчити культуру інших народів за допомогою участі в довгострокових програмах міжнародного співробітництва;

закладення основи для створення умов, які сприятимуть досягненню і посилення розвитку економіки і різних сфер суспільного життя;

місцеві громади отримають можливість взаємовигідних культурних, освітніх, муніципальних, ділових, професійних та технічних обмінів та проєктів;

покращення іміджу міста на національному та міжнародному рівнях.

участь у Рейтингу прозорості 100 найбільших міст України дозволить м. Мелітополю підвищити рівень прозорості та підзвітності в органах місцевої влади, відкритість місцевої влади по відношенню до громадян;

створення виставкового центру “Мелітополь Експо” обумовлено зростаючою необхідністю систематичної та комплексної підтримки місцевого виробника, створення сприятливих умов для розвитку МСП міста Мелітополя та регіону Північного Приазов’я;

створення виставкового центру сприятиме:

просуванню продукції підприємств м. Мелітополя та регіону Північного Приазов’я на внутрішньому та зовнішньому ринках;

розвитку промислового туризму в регіоні;

налагодженню партнерських відносин з виробниками інших регіонів;

позитивному інвестиційному іміджу регіону та залученню інвестицій;

інформаційному забезпеченню бізнесу міста щодо участі у заходах в рамках маркетингової стратегії та Програми просування продукції міста Мелітополь на зовнішні ринки;

економічному зростанню і створенню робочих місць;

підвищенню рівня ділової активності міста та регіону;

підвищення соціальних стандартів життя мешканців міста;

збільшенню надходження грошових коштів до бюджетів усіх рівнів;

глобальна мережа міст, що навчаються ЮНЕСКО сприяє спільнотам міста в розширенні індивідуальних прав і можливостей особистості в навчанні впродовж життя і, як наслідок, соціальній згуртованості та економічному зростанню міст, регіонів і країн. Мережа допомагає розвитку діалогу між містами в питаннях політики, їх взаємному навчанню, сприяє встановленню зв’язків і партнерських відносин, забезпечує розвиток потенціалу, розробці засобів заохочення й визнання прогресу в створенні міста, що навчається;

впровадження Програми “Виготовлення технічної документації на багатоквартирні будинки у місті Мелітополі на 2020-2022 роки” дає можливість:

провести інвентаризацію наявності технічних паспортів, інвентарних справ на житлові будинки;

провести повну паспортизацію житлового фонду та забезпечити його стале функціонування;

результатами впровадження програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків “Енергодім” державної установи “Фонд енергоефективності” є:

- сприяння розвитку галузі енергоефективної реконструкції у житлово-комунальному господарстві міста, популяризація механізмів, що дадуть змогу власникам запровадити енергозберігаючі та енергоефективні заходи у багатоквартирному будинку за власні кошти;

- зменшення обсягів споживання паливно-енергетичних та водних ресурсів, поліпшення енергоефективності конструкцій і внутрішньобудинкових систем теплопостачання житлових будівель, підвищення комфортності проживання у них, зменшення викидів СО2;

- створення сприятливих умов для розвитку суспільних відносин та довіри між міською владою, кредитно-фінансовими установами та мешканцями міста;

- зменшення витрат мешканців багатоквартирних будинків на оплату енергоносіїв;

реалізація проєкту з відкритих даних Мелітопольської міської ради Запорізької області:

дозволяє підвищити рівень прозорості та підзвітності у діяльності органів місцевого самоврядування;

дозволяє збільшити участь громадян у державному управлінні;

сприяє більш ефективному використанню ресурсів органів місцевого самоврядування;

дозволяє покращити якість надання публічних послуг;

сприяє розвитку інноваційного бізнесу та створенню соціально корисних сервісів;

розробка міської програми з інформатизації Мелітопольської міської ради Запорізької області дозволить проєктувати, впровадити або модернізувати роботи за наступними напрямками:

підвищення якості життя мешканців міста Мелітополя та сервісності їх обслуговування шляхом запровадження нових, сучасних електронних сервісів та послуг у місті Мелітополі, а також подальшого розвитку діючих електронних сервісів;

оптимізація та автоматизація діяльності виконавчих органів Мелітопольської міської ради, комунальних підприємств, установ, організацій, закладів   за   рахунок   створення   та   подальшого   розвитку   інструментів автоматизації та цифровізації, повсякденного ефективного застосування сучасних інформаційних технологій;

подальший розвиток системи електронної взаємодії місцевих інформаційних ресурсів та забезпечення їх інтеграції з державними інформаційними ресурсами;

розвиток міської політики відкритих даних для забезпечення прозорості діяльності міської влади та підзвітності її громадянам;

впровадження та розвиток інститутів електронної демократії, у тому числі партисипаторної;

збереження та надання даних через систему екологічного моніторингу якості повітря допоможе спеціалістам з охорони навколишнього середовища, екологам, екоактивістам та науковцям виявляти джерела забруднення повітря, відстежувати екологічні та кліматичні зміни, прогнозувати екологічну обстановку у місті, рекомендувати міри щодо покращення екологічної обстановки у місті.

Муніципальний маркетинг та розвиток туризму

Головна мета: реалізація  заходів, спрямованих на промоцію ресурсного потенціалу міста та розвиток його туристичної привабливості із здійсненням відповідної інформаційно-рекламної діяльності.

Головні завдання:

розробка та моніторинг “Плану заходів з реалізації маркетингової стратегії м. Мелітополя на 2021 рік”;

впровадження проєктів “Плану дій з реалізації Стратегії розвитку                    м. Мелітополя до 2030 року” за Стратегічною ціллю А.4. “Муніципальний маркетинг та розвиток туризму”;

фінансування відповідних заходів, передбачених міською програмою “Муніципальний маркетинг та розвиток туристичної галузі міста Мелітополя”;

промоція туристичної інфраструктури Мелітопольщини та курортів Приазов’я через участь у проєкті USAID “Економічна підтримка Східної України”;

виконання заходів міської програми “Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі, парципаторного бюджету) у місті Мелітополі на 2021 рік”.

Очікувані результати:

створення іміджу міста Мелітополя в Україні та поза її межами як туристичного та ділового центру на півдні Запорізької області;

підтримання бізнесу через активну промоцію усіх можливостей міста;

демонстрація привабливості та відкритості, готовності до інновацій та партнерства;

створення насиченого, яскравого культурного життя та розвинення міжкультурного діалогу для залучення туристів та нових мешканців;

реалізація заходів з розвитку туристичного сектору Мелітополя, у т. ч. спільних заходів із сусідніми територіями в рамках співробітництва громад;

відкриття інформаційно-туристичного центру у місті Мелітополі;

сприяння створенню якісних, конкурентоспроможних туристичних продуктів та підвищення туристичної привабливості території шляхом залучення місцевих підприємств та співпраці з вищими навчальними закладами міста, що збільшить кількість робочих місць у сфері гостинності та надходження до місцевого бюджету;

створення макетів та виготовлення сувенірної та брендової продукції та конструкцій із зображенням брендових ознак міста для розміщення у вуличному просторі для промоції території та розповсюдження серед цільових груп для досягнення цілей маркетингової стратегії міста Мелітополя;

розширення співробітництва з підприємцями та вищими навчальними закладами міста щодо розробки туристичних маршрутів, створення конкурентоспроможних туристичних продуктів та реалізації  ініціатив з розвитку сфери гостинності;

впровадження інноваційних механізмів залучення громадськості до розподілу коштів місцевого бюджету, спрямованих на демократичний процес обговорення громадою окремих напрямів використання бюджетних коштів.

Місто ефективного відкритого врядування та

сучасних публічних послуг

Головна мета: формування ефективної політики партнерства в муніципальному управлінні. Місто ефективного відкритого врядування та сучасних публічних послуг Стратегії розвитку міста Мелітополя на період до 2030 року.

Головні завдання:

запровадження нових практик партисипації у житлових районах міста;

заходи у рамках співпраці з Асоціацією міст України.

Очікувані результати:

створення мапи проблем житлових мікрорайонів міста у рамках співпраці з ПРООН;

розробка та підтримка законодавчих ініціатив з місцевого економічного розвитку та соціального забезпечення  територій;

підвищення компетенцій працівників ОМС у сфері державного управління та виконання делегованих повноважень.

2.3. Управління об'єктами комунальної власності

Головна мета: підвищення якості й ефективності управління комунальним майном міста, дотримання прозорості процедури передачі в оренду та приватизації об'єктів комунальної власності, земельних ділянок з метою підвищення ефективності їх подальшого функціонування, а також збільшення бюджетних надходжень від приватизації та оренди комунального майна для забезпечення соціально-економічного розвитку міста.

Головні завдання:

- виготовлення експертної грошової оцінки земельних ділянок (комерційного, промислового призначення та ін.) для подальшого їх продажу;

- оформлення правовстановлюючих документів для здійснення державної реєстрації речових прав на земельні ділянки та об’єкти нерухомого майна, їх обтяжень та проведення незалежної оцінки об’єктів нерухомого майна комунальної власності на території м. Мелітополя;

- організація та проведення самоврядного контролю за додержанням земельного законодавства (комісія з самоврядного контролю) з метою збільшення бюджетних надходжень від плати за землю та раціонального використання земельних ресурсів громади;

- ефективне використання комунального майна, регулювання організаційних, правових та майнових відносин між орендодавцем та орендарем, пов'язаних з передачею у користування (оренду) за плату на певний строк об'єктів, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Мелітополя з метою зміцнення економічних основ місцевого самоврядування за рахунок надходжень коштів від оренди об'єктів комунальної власності міста, збільшення обсягів та поліпшення умов надання послуг населенню міста, ефективне та повноцінне використання земельного фонду міста;

ведення обліку комунального майна (нерухоме майно, машини та обладнання, транспортні засоби, інструменти, прилади та інвентар, багаторічні насадження, інші основні засоби);

обстеження приміщень комунальної власності, які можуть бути надані в оренду суб'єктам підприємницької діяльності, виявлення комунального майна, яке не використовується та внесення пропозицій щодо його подальшого використання, укладання нових та продовження на новий термін чинних договорів оренди приміщень комунальної власності з метою залучення додаткових коштів до місцевого бюджету;

збільшення надходжень плати за землю за рахунок організації перегляду договорів оренди земель у частині приведення у відповідність до прийнятих рішень ставок та збільшення рівня охоплення договорами оренди земель комунальної власності;

проведення земельних торгів у формі аукціонів на території                          м. Мелітополя, укладання нових та продовження строків дії діючих договорів оренди земельних ділянок з метою поповнення місцевого бюджету;

формування у населення позитивного іміджу управління комунальною власністю Мелітопольської міської ради (розробка і реалізація заходів з підвищення відкритості та доступності у питаннях управління комунальною власністю; надання інформації на сайті про аукціони, об'єкти, фото- та відео- матеріали, розширення переліку послуг, вивчення досвіду інших міст України);

збільшення доходів місцевого бюджету за рахунок оренди, реклами, продажу об’єктів комунальної власності (перегляд ставок, інвентаризації майна, укладання нових договорів, робота з ринком реклами);

системна перевірка порядку використання майна громади, земельних ділянок, реклами (розробка системи моніторингу, прийняття рішень по їх використанню - приписи, припинення дії договорів оренди, розгляд питання доцільності продажу або оренди).

Очікувані результати:

ефективне управління комунальним майном міста;

наповнення доходної частини місцевого бюджету.

4. Розвиток малого та середнього бізнесу

Головна мета: впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності, покращення ділового клімату в місті, забезпечення оптимальних умов для здійснення підприємницької діяльності, підвищення ролі бізнесу у вирішенні стратегічних завдань економічного і соціального розвитку міста, сприяння підвищенню ділової активності підприємців, популяризація місцевих виробників, працевлаштування незайнятих осіб.

Головні завдання та заходи:

| Головні завдання та заходи | Терміни виконання | Очікувані результати |
| --- | --- | --- |
| Удосконалення нормативно-правової бази: - організація та проведення семінарів–практикумів для СПД з питань застосування положень Податкового кодексу України, положень Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування” та законодавства про працю | Протягом 2021 року | Проведення не менше 80 тематичних семінарів на рік, залучення приблизно 1000 учасників - СПД |
| Впровадження державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: - проведення тематичних семінарів з питань формування і реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності | протягом 2021 року | Вільний доступ СПД до бази регуляторних актів місцевого рівня. Підвищення рівня обізнаності 20 посадових осіб органів місцевого самоврядування та 40 СПД |
| Стимулювання інвестиційної та інноваційної активності у сфері підприємництва: - організація участі суб’єктів малого і середнього підприємництва в інвестиційних форумах, фокус-групах з метою пропаганди бізнес-клімату міста та залучення інвестицій | Протягом 2021 року | Залучення в економіку міста інвестицій, популяризація бізнес-клімату міста |
| Підтримка місцевих виробників, підвищення їх конкурентоспроможності: - залучення місцевих товаровиробників до участі у торгах (тендерах) із закупівлі товарів, робіт (послуг) за державні кошти; - впровадження в дію заходів Програми “Просування продукції міста Мелітополя на зовнішні ринки” | Протягом 2021 року | Участь місцевих товаровиробників у закупівлях за державні кошти. Розширення ринків збуту, поглиблення економічних зв'язків з іноземними компаніями |
| Створення та підтримка інформаційно- ресурсної бази для розвитку МСП: - забезпечення оновлення реєстру вільних земельних ділянок та розміщення інформації на інвестиційному порталі (http://invest-melitopol.gov.ua) | Протягом 2021 року | Створення оновленого реєстру. Інформування потенційних інвесторів |
| Інформаційна підтримка суб’єктів господарювання: проведення семінарів, конференцій, брифінгів, нарад, тренінгів, засідань за «круглим столом», в тому числі з актуальних питань ведення підприємницької діяльності створення школи з написання бізнес- планів та грантрайтингу | Протягом 2021 року | Підвищення рівня правової освіти СПД Надання практичної допомоги СПД з питань складання бізнес-планів та подання проєктів для отримання грантових коштів на розвиток училища |
| Удосконалення інфраструктури підтримки підприємництва: проведення моніторингу та обліку об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва Розширення мережі об’єднань (Асоціацій) МСП | Протягом 2021 року | Наявність реєстру діючих об'єктів інфраструктури. Підвищення рівня поінформованості СПД Створення Асоціації приватних медичних закладів |
| Популяризація місцевих товаровиробників: проведення щорічного міського конкурсу "Кращий підприємець року" | Квітень- серпень 2021 року | Визначення та нагородження переможців конкурсу |
| Підготовка та розвиток кадрового потенціалу МСП: проведення тематичних зустрічей провідних підприємців міста з учнями, студентами “Від школяра до бізнесмена“ проведення екскурсій учнів закладів професійної освіти на провідні підприємства міста реалізація проєкту “Знайди себе у Мелітополі” | Протягом 2021 року | Інтеграція підприємницького стилю у навчальні програми. Популяризація місцевих підприємств. Залучення молоді до підприємництва. Збільшення кількості суб’єктів підприємництва. |
| Сприяння скороченості чисельності безробітних: проведення «Ярмарки вакансій» проведення “Дня кар’єри” проведення семінарів для безробітних, які планують відкриття власної справи | Протягом 2021 року | Працевлаштування незайнятого населення, популяризація місцевих підприємств. Проведення 10 заходів проведення 1 заходу Проведення 10 семінарів |
| Створення нових робочих місць: компенсування роботодавцям сплати єдиного внеску за працевлаштування безробітних на нові робочі місця; надання одноразової матеріальної допомоги безробітним для започаткування власної підприємницької діяльності; компенсування витрат роботодавця на оплату праці працевлаштованої особи із числа внутрішньо переміщених осіб | Протягом 2021 року | Підтримка 50 робочих місць. Надання допомоги 20 безробітним Компенсація витрат роботодавця на працевлаштування 2 внутрішньо переміщених осіб |

Фінансування заходів буде здійснюватися за рахунок коштів місцевого бюджету, передбачених на реалізацію  Комплексної міської програми “Сприяння розвитку підприємництва в м. Мелітополі Запорізької області на 2021-2022 роки” та коштів Фонду загальнообов’язкового соціального страхування на випадок безробіття.

5. Розвиток споживчого ринку, сфера торгівлі та послуг

Головна мета:  поліпшення торговельного обслуговування населення, збільшення товарообігу, насичення споживчого ринку сільськогосподарською продукцією та продовольчими товарами масового вжитку, впорядкування роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, створення умов для ліквідації несанкціонованої торгівлі на території міста Мелітополя

Головні завдання:

| Головні завдання та заходи | Терміни виконання | Очікувані результати |
| --- | --- | --- |
| Насичення ринку продовольчими товарами за доступними цінами, сприяння розвитку фірмової торговельної мережі підприємств- товаровиробників | Протягом 2021 року | Стабілізація цін на споживчому ринку, у тому числі на соціально значущі продовольчі товари шляхом проведення щотижневих продовольчих ярмарків із залученням до участі в них місцевих товаровиробників. Збільшення кількості об'єктів фірмової торгівлі |
| Впорядкування в місті Мелітополі роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг шляхом встановлення зазначеним підприємствам зручного для населення режиму роботи | Протягом 2021 року | Підготовка відповідних проєктів рішень виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області. Оперативне реагування на заяви мешканців міста стосовно порушень режиму роботи об’єктами торгівлі, сфери послуг та закладами ресторанного господарства |
| Організація та проведення щотижневих ярмарків із залученням підприємств харчової та переробної галузі, оптової та роздрібної торговельної мережі міста, сільськогосподарських підприємств Мелітопольського та прилеглих районів | Щосуботи протягом 2021 року | Проведення 150 ярмарків. Задоволення попиту населення у сільгосппродукції та продуктах її переробки за цінами виробника |
| Організація та проведення святкових ярмарків | Протягом 2021 року | Задоволення попиту населення у різноманітних товарах шляхом організації святкових ярмарків (Різдвяні ярмарки, ярмарок пасхальних кулічів та інші) |
| Популяризація місцевих товаровиробників: - організація виставки та ярмарку товаровиробників міста; - сприяння участі місцевих товаровиробників у Покровському ярмарку у м. Запоріжжі | Вересень 2021 року. Жовтень 2021 року. | Проведення виставки та ярмарку товаровиробників міста. Участь у Покровському ярмарку |

6. Адміністративні послуги

Головна мета: удосконалення адміністративних послуг, доступність та зручність їх отримання, раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг; забезпечення належних умов для доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями; оптимізація процедур надання адміністративних послуг, підвищення їх якості.

Головні завдання:

виконання функцій надання адміністративних послуг, яка має відповідати усім стандартним вимогам у сфері чинного законодавства;

впровадження нових адміністративних послуг;

придбання автомобіля у користування Центру надання адміністративних послуг м. Мелітополя (далі - Центр) для покращення якості та швидкості у наданні адміністративних послуг, а саме: взаємодії з  суб’єктами адміністративних послуг та інших органів державної влади (передачі документів та прийняття результатів), а також для виїзного обслуговування населення (січень-березень 2021 року);

впровадження послуг у сфері реєстрації транспортних засобів та придбання необхідного обладнання  “Тапан” для впровадження зазначених послуг (січень-червень 2021 року);

придбання та доукомплектування робочих станцій для видачі паспортів громадянина України та паспортів громадянина України для виїзду за кордон (січень-червень 2021 року);

удосконалення електронної черги для запровадження попереднього запису та впорядкування часу прийому громадян.

Очікувані результати:

усунення підґрунтя для корупційних проявів;

запровадження нових адміністративних послуг, у тому числі у сфері реєстрації транспортних засобів;

підвищення інтегрованих послуг;

збільшення територіальної доступності для отримання адміністративних послуг;

забезпечення доступних та безбар'єрних умов для отримання адміністративних послуг усіма мешканцями міста;

розширення мережі Центру (віддалені робочі місця, територіальні підрозділи);

підвищення якості надання адміністративних послуг відповідно до світової практики;

створення зручних умов та зменшення витрат часу мешканцями міста Мелітополя на отримання адміністративних послуг;

впровадження нової програми електронного документообігу.

3. Фінанси та бюджет

Головна мета:

забезпечення умов для стабільної та ефективної роботи бюджетних установ міста з урахуванням оптимального використання бюджетних коштів.

Головні завдання:

забезпечення реалізації політики органів місцевого самоврядування та державної політики з питань бюджету та фінансів;

складання розрахунків до проєкту бюджету міста і подання проєкту бюджету на розгляд Мелітопольської міської ради Запорізької області та її виконавчого комітету;

виконання доходів та видатків місцевого бюджету міста Мелітополя;

оприлюднення відкритого формування та виконання бюджету міста Мелітополя;

вивчення досвіду інших міст, міст-побратимів щодо формування бюджету міста;

надання пропозицій з удосконалення методів фінансового та бюджетного планування і фінансування;

долучення населення міста до формування видатків місцевого бюджету шляхом проведення громадських слухань, партисипативного бюджету;

проведення перевірок бюджетних установ та комунальних підприємств з метою виявлення неекономного та неефективного використання бюджетних коштів;

координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;

розробка спільно з головними розпорядниками бюджетних коштів заходів з оптимізації видатків;

оптимізація використання приміщень бюджетними установами та комунальними підприємствами міста;

оптимізація штатної чисельності працівників бюджетних організацій;

повний перехід усіх розпорядників бюджетних коштів у систему державних закупівель PROZORRO (відображення усіх закупівель на порталі            Е- data);

підвищення рейтингу прозорості міста Мелітополя за критерієм “бюджетний процес”;

аналіз сплати усіх видів податків місцевого бюджету;

обслуговування коштів бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ у державних банках України;

впровадження показників гендерноорієнтовного бюджетування;

здійснення місцевих внутрішніх та зовнішніх запозичень шляхом отримання кредитів (позик) від банківських установ та міжнародних фінансових організацій.

Очікувані результати:

виконання плану надходжень до місцевого бюджету;

забезпечення асигнуваннями першочергових видатків бюджету.

4. Агенція розвитку міста Мелітополя

Агенція створена з метою сприяння сталому розвитку території міста Мелітополя, використовуючи внутрішні та залучені ресурси, активно співпрацюючи з органами місцевого самоврядування, державної влади, господарюючими суб’єктами, організаціями громадянського суспільства, міжнародними фінансовими організаціями, програмами технічної допомоги тощо, беручи участь як у формуванні, так й у реалізації стратегій та планів розвитку території міста Мелітополя.

Головна мета:

сприяння сталому розвитку міста Мелітополя;

підвищення інвестиційної привабливості, поліпшення бізнес-клімату міста;

представництво, налагодження комунікацій та налагодження співпраці з міжнародними організаціями та фондами, сприяння залученню та реалізації у місті міжнародних проєктів матеріальної та технічної допомоги;

промоції території та муніципальний маркетинг;

моніторинг можливостей для сільських територій для їх розвитку (проєкти, гранти, навчання, перспективи співпраці з фондами й організаціями);

створення сприятливого середовища для розвитку і ведення бізнесу та умови для сталого зростання експортного потенціалу МСП Мелітополя шляхом розширення зовнішньоекономічних зв’язків;

формування активної суспільно-відповідальної позиції молоді та представництва інтересів молоді, реалізація їх ініціатив;

об'єднання ділових жінок м. Мелітополь, підтримка і розвиток жіночого підприємництва. Розвиток сучасної платформи для спілкування активних і соціально відповідальних жінок-підприємців;

розвиток  інтегрованого управління містом;

розроблення у місті інноваційних та безпечних для клімату рішення концепції Smart City в галузі інфраструктури, мобільності та енергоефективності;

сприяння розвитку велоінфраструктури у м. Мелітополі;

розвиток професійно-технічної освіти в м. Мелітополі;

сприяння розвитку молодіжного підприємництва та трудового потенціалу молоді м. Мелітополя;

сприяння розвитку Індустріального парку «Мелітополь» та реалізація спільних проєктів;

сприяння створенню виставкового центру «Експо Мелітополь» на базі Індустріального парку «Мелітополь»;

підвищення довіри населення до позитивних змін від проведення реформ;

створення стимулів для розвитку підприємництва на місцевому рівні та    покращення соціально-економічного стану населення;

    - підвищення спроможності органу місцевого самоврядування до реалізації політики розвитку підприємництва;

  - підтримка інформаційного пункту підприємця у формі консультативного пункту за принципом єдиного вікна, у спеціально облаштованому місці на території центру надання адміністративних послуг.

Головні завдання:

пошук та залучення для проєктів розвитку міста позабюджетних фінансових ресурсів та міжнародної технічної допомоги;

стимулювання впровадження у місті сучасних, інноваційних, екологічних, ресурсозберігаючих технологій;

здійснення досліджень потенційних об’єктів інвестиційної привабливості міста;

інформаційне обслуговування учасників інвестиційних проєктів і програм;

надання послуг суб’єктам господарської діяльності з розробки інвестиційних проєктів, написанню грантів, консультаційний супровід;

підтримка розвитку інститутів громадянського суспільства та самоорганізації населення міста;

підтримка розвитку міжмуніципального, внутрішньорегіонального, міжрегіонального та міжнародного співробітництва;

участь у впровадженні Маркетингової Стратегії розвитку міста;

поширення інформації та популяризація перспективних напрямків розвитку міста. Презентація інвестиційного потенціалу міста на національному та міжнародному рівнях;

участь в організації та проведенні виставок, семінарів, конференцій, форумів;

пошук ідей для розвитку сільських територій;

захист на певних рівнях інтересів сільських територій;

розвиток платформи для сталого зміцнення конкурентоспроможності діючих  району й інших МСП Запорізької області, через популяризацію продукції виробників на мировому ринку, ефективну всеохоплюючу інформаційно-сервісну підтримку експортно-торгової діяльності та територіальний маркетинг на базі постійно діючого “Офісу підтримки бізнесу та експорту”;

реалізація проєктів модернізації закладів професійно-технічної освіти Мелітополя та актуалізації навчальних програм підготовки фахівців закладів професійно-технічної освіти;

організація заходів, спрямованих на розвиток молодіжного підприємництва та трудового потенціалу молоді Мелітополя;

сприяння участі молоді у процесі розроблення, прийняття актів місцевої ради щодо вирішення питань місцевого значення у сферах, які впливають на життя молоді та контролю за їх виконанням;

залученню молоді до вирішення питань соціально-економічного, політичного та культурного життя територіальної громади шляхом участі у розробленні та виконанні міських програм у молодіжній сфері;

сприяння консолідації молодіжного руху на території міста Мелітополя;

сприяння співпраці місцевої ради з громадськими об’єднаннями та їх відокремленими підрозділами, органами студентського та учнівського самоврядування, релігійними, благодійними організаціями, творчими спілками, професійними спілками та їх об’єднаннями, асоціаціями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями, органами самоорганізації населення, недержавними засобами масової інформації, іншими непідприємницькими товариствами та установами, легалізованими відповідно до законодавства (далі - інститути громадянського суспільства) щодо вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері;

узгодження дій міської ради у вирішенні питань, пов’язаних із життям молоді, та її участі в усіх сферах суспільного життя територіальної громади;

подання пропозицій щодо визначення та обґрунтування пріоритетних напрямів реалізації державної політики у молодіжній сфері та щодо проведення відповідної роботи на місцевому рівні, вирішення питань місцевого значення у зазначеній сфері;

залучення соціально активної молоді до вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері;

підготовка до створення виставкового центру «Експо Мелітополь» на базі Індустріального парку «Мелітополь»;

започаткування в місті управлінської структури для впровадження концепції інтегрованого розвитку міста;

впровадження ІТ-базованої системи моніторингу імплементації концепції інтегрованого розвитку міста, яка доступна для громадськості;

об'єднання зацікавлених осіб з місцевої політики, місцевого бізнесу та громадянського суспільства з метою покращення міста;

короткострокове стажування для членів апарату міської ради/координаторів в адміністраціях Естонії;

промоція велосипеду як транспорту;

залучення мешканців та зацікавлених сторін і стейкхолдерів до прийняття рішень, пов'язаних з розвитком велоінфраструктури;

сприяння розвитку велоінфраструктури Мелітополя;

підтримка місцевої економіки, поліпшення життя ВПО та місцевих громад;

- відновлення критично-важливих об’єктів інфраструктури;

- поліпшення громадської безпеки та доступу до правосуддя;

- проведення комунікаційної кампанії щодо просування ідеї позитивних змін в

- суспільстві через реформи у сфері освіти та надання адміністративних послуг через представлення переваг користування результатами реформ основними групами користувачів.

Очікувані результати:

розробка та участь у реалізації проєктів розвитку міста, підтримка їх впровадження, консультаційний супровід проєктів розвитку;

проведення маркетингових та соціологічних досліджень, досліджень потенціалу території (ресурсного, людського тощо), для визначення перспектив розвитку міста. Розробка методичних рекомендацій розвитку;

сприяння створенню, консультаційна підтримка індустріальних парків, технопарків, бізнес-інкубаторів з метою розвитку території та появи додаткових робочих місць;

організовано підтримку у створенні виставкового центру «Експо Мелітополь» на базі Індустріального парку «Мелітополь»;

формування та надання первинної аналітичної інформації, необхідної для прийняття рішення про інвестування потенційним інвесторам та фондам;

поширення інформації про товаровиробників міста та популяризація власної діяльності;

підготовка та написання проєктів, допомога в підготовці документації для подачі проєктів;

- підтримані та організовані заходи, спрямовані на виконання завдань молодіжного парламенту;

- організовано проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів, спрямованих на виконання завдань молодіжного парламенту;

- взято участь у розробленні проєктів рішень міської ради щодо вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері;

- залучені проєкти спрямовані на розвиток молодіжного підприємництва та розвитку трудового потенціалу молоді;

- отримана інформація, необхідна для виконання покладених на молодіжний парламент завдань від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

- залучено цільове фінансування на виконання молодіжних програм;

- проведено аналіз ефективності здійснення повноважень міською радою щодо вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері;

- проведено моніторинг молодіжних потреб міста;

- подано пропозиції міській раді щодо залучення молоді до вирішення питань соціально-економічного, політичного та культурного життя територіальної громади, а також підвищення ефективності рішень міської ради, які впливають на життя молоді;

- співпраця інститутів громадянського суспільства, що провадять діяльність у молодіжній сфері на території міста Мелітополя, з метою вирішення актуальних питань молоді;

- здійснено громадський контроль за врахуванням міською радою пропозицій та зауважень молодіжного парламенту, забезпеченням нею прозорості та відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, яка перебуває в її володінні, а також виконанням нею нормативно-правових актів у молодіжній сфері;

  - підтримка жінок у бізнесі, представлення інтересів жінок та взаємодія з владою, навчання та сприяння розвитку жіночого підприємництва, ініціація благодійних заходів;

  - оновлення генеральних планів відповідно до концепції інтегрованого розвитку міста;

  - розробка концепції інтегрованого розвитку міста у нових партнерських містах;

  - розробка проєктів концепції SMART CITY, які готові до реалізації;

    - реалізація проєктів розвитку велоінфраструктури Мелітополя;

покращено умови та можливості підвищення рівня навичок та затребуваність фахівців, що навчаються в закладах професійно-технічної освіти міста;

    - залучено містян, активістів, представників муніципалітету до розробки

    - документів та навчальних заходів;

    - створення та розповсюдження медіа-матеріалів для підвищення довіри

    - населення до позитивних змін від реалізації реформ;

    - спрямування діяльності консультативного пункту на вирішення проблеми

    - низької доступності об’єктів інфраструктури та інформації, необхідної для забезпечення розвитку суб’єктів малого і середнього підприємництва, зокрема

    - суб’єктів мікропідприємництва, а також осіб, які планують започаткувати власну справу, на місцевому рівні;

- підвищення доступності інформації, необхідної для забезпечення розвитку

- суб’єктів малого і середнього підприємництва.

Заплановані проєкти до реалізації на 2021 рік:

«Офіс підтримки бізнесу та експорту»;

«Молодіжний парламент»;

«Клуб Ділових Жінок МЛТ»;

«Інтегрований розвиток міст в Україні ІІ» (GIZ);

«Впровадження інноваційних та безпечних для клімату рішень концепції SMART CITY спільно з представництвом Фонду «Фридриха Наумана за Свободу»);

«ВелоМіста» (USAID);

«Пакт заради молоді» (UNFPA)

«Комунікаційна кампанія на підтримку реформ в м. Мелітополь» спільно з програмою «Зміцнення громадської довіри» UCBI II USAID, що реалізується Кімонікс Інтернешнл в Україні;

«Інформаційний пункт підприємця» на базі ЦНАП;

«Платформа сучасної дуальної підготовки та кар’єрного постдипломного зростання фахівців спеціальності «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів» на базі ДНЗ «МПАЛ» (ПРООН);

«Створення міжгалузевого консультативного-інформаційно Центру кар’єрного розвитку і молодіжного підприємництва» (ПРООН);

«Запровадження Системи електронного голосування в ММР ЗО» (USAID).

V. Житлово-комунальне господарство, розвиток

комунальних підприємств

Головна мета: підвищення якості житлово-комунальних послуг, залучення коштів для проведення реконструкції, капітального ремонту та модернізації і розвитку житлового фонду, систем водо-, теплопостачання та водовідведення, забезпечення життєдіяльності міста, збереження технічно справного стану, підвищення експлуатаційних якостей та продовження терміну служби всіх елементів благоустрою, організація ефективної роботи підприємств комунальної форми власності з обов’язковим отриманням прибутку від здійснення господарських операцій.

Сектор по роботі з уповноваженими в мікрорайонах міста

Головна мета: виконання програми “Вуличні комітети” із забезпечення подальшого розвитку місцевого самоврядування в місті шляхом фінансової та матеріальної підтримки органів самоорганізації населення.

Головні завдання: вирішення вуличними комітетами питання щодо забезпечення участі членів територіальної громади міста у вирішенні питань місцевого значення;

організація населення (на добровільних засадах) для участі у проведені робіт з благоустрою, озеленення та зразкового утримання дворів, вулиць;

створення нових паркових зон та скверів;

обладнання дитячих та спортивних майданчиків;

матеріальне заохочення голів квартальних комітетів та уповноважених в мікрорайонах міста по програмі “Вуличні комітети” (одноразова виплата грошової допомоги, яка має проводиться у вересні, а також забезпечення всім необхідним: папером, бланками, журналами та канцелярським приладдям голів квартальних комітетів та уповноважених в мікрорайонах міста - двічі на рік (липень, листопад).

Очікувані результати: розвиток місцевого самоврядування в місті шляхом фінансової та матеріальної підтримки органів самоорганізації населення.

Управління житлово-комунального господарства

Головні завдання:

сприяння розвитку конкурентного ринку в сфері надання послуг з обслуговування житлового фонду;

сприяння розвитку конкурентного ринку в сфері надання послуг з обслуговування житлового фонду;

придбання дезінфікуючих засобів ( 375,55 кг.);

зимове утримання тротуарів, пішохідних зон (11 689,03 тис. кв. м.);

прибирання вулиць дорожньої мережі, у тому числі ручне і механізоване (73523,45 тис. кв. м.);

полив доріг (33048,46 тис. кв. м.);

грейдування (планування) (848,06 тис. кв. м);

вивіз несанкціонованих звалищ (1605 куб. м.);

дробіння гілок та пнів (718 куб. м. та 155 год.);

прибирання фонтанного комплексу на пл. Перемоги;

горизонтальна та вертикальна розмітка поверхні вулично-дорожньої мережі (13499,94 кв. м.);

боротьба з карантинними та шкідливими рослинами (1034 кв. м.);

поточний ремонт, технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення;

утримання та поточний ремонт засобів регулювання дорожнього руху (світлофорних об’єктів);

утримання та благоустрій міських кладовищ (прибирання обробляння та видалення сміття, надання ландшафтних послуг та послуг з озеленіння кладовища);

утримання та благоустрій території Мелітопольського міського парку культури і відпочинку ім. Горького;

ліквідація природних земляних насипів на території вуличних насаджень вздовж доріг;

поточний ремонт покриття вулиць, доріг, площ, проїздів, тротуарів;

поточний ремонт та розчищення зливової каналізації (приблизно 600 од. зливоприймальних та оглядових колодязів) та трубопроводів;

послуги з садіння, догляду, охорони земельних насаджень загального та спеціального призначення, у т.ч. послуги з догляду за зеленими насадженнями вулиць, парків, скверів, братських кладовищ;

монтаж, заміна, реставрація, технічне обслуговування дорожніх знаків;

придбання пристроїв примусового зниження швидкості руху транспортних засобів - штучних дорожніх нерівностей;

поточний ремонт автомобільних та пішохідних мостів;

поточний ремонт підпірних стін (по вул. Михайла Грушевського,                     вул. Гетьмана Сагайдачного, просп. Б. Хмельницького, Алея Слави,                                 вул. Інтеркультурна);

поточний ремонт залізобетонної огорожі (фарбування 0,7 тис. кв. м. бетонної огорожі по просп. Б. Хмельницького - вул. Героїв України,                         просп. Б. Хмельницького - вул. Інтеркультурна, просп. 50-річчя Перемоги -                вул. Гетьмана Сагайдачного, просп. 50-річчя Перемоги - вул. Пушкіна,                    вул. Пушкіна - ЗОШ №4);

поточний ремонт об’єктів культурної спадщини (братських цвинтарів, монументів, пам’ятників) (поточний ремонт 2 споруд культурної спадщини);

придбання, монтаж (демонтаж), утримання та поточний ремонт інших споруд благоустрою, (архітектурних споруд, в’їздів у місто, інформаційних та пам’ятних стендів дошок, огорож, лав, сміттєвих урн та ін.);

улаштування, придбання, поточний ремонт, утримання автобусних зупинок;

улаштування, поточний ремонт, утримання приладів та обставин доріг та дорожніх споруд, у тому числі зовнішніх металоконструкцій, огорож, колесовідбійників тощо (мости по вул. Молодіжній, вул. Будівельна, вул. Івана Алексєєва, просп. Б. Хмельницького, вул. Павла Сивицького, вул. О. Невського, вул. Олександра Довженка, вул. Ломоносова, вул. Інтеркультурна, огорожа по просп. Б. Хмельницького, просп. 50-річчя Перемоги, вул. Героїв України);

поточний ремонт та розчищення водопропускних споруд міста:

русел струмків, балок, дренажних каналів, канав, ровів, колекторів та інших елементів водопропускної мережі, косіння водної рослинності (вул. Івана Алексєєва, просп. Б. Хмельницького, вул. Павла Сивицького, вул. О. Невського, вул. Будівельна, вул. Молодіжна;

канави: перехрестя вул. О. Невського з вул. Іллі Стамболі, вул. Берегова, вул. Костенка);

дератизація територій (ставок накопичувач по вул. Костенка, схили балки Піщанської від вул. Дружби до вул. Берегової, звалища по вул. Павла Сивицького, пров. Річковий, вул. Островського, вул. Брів-ла-Гайард,                         вул. О. Невського);

делорвація водоймищ (дренажний канал по вул. Марії Батракової, резервуар - накопичувач по вул. Костенка, частково балка Піщанська в районі пров. Панаса Мирного);

повірка, монтаж (демонтаж) приладів обліку водопостачання;

поточний ремонт, техобслуговування насосних станцій (техобслуговування    2-х насосних   станцій    по     вул. Університетська,                 вул. О. Невського);

технічне обслуговування фонтанного комплексу на площі Перемоги;

підвищення продуктивності та стабільної роботи об’єктів водовідведення та каналізаційних мереж;

підвищення продуктивності та стабільної роботи об’єктів водопостачання та водопровідних мереж;

дитячі та спортивні майданчики м. Мелітополя;

капітальні ремонти:

ліфтів;

житлового фонду;

мереж зовнішнього освітлення міста, у тому числі проєктні роботи та супровідні послуги;

пристроїв світлофорної сигналізації, у тому числі проєктні роботи та супровідні послуги;

споруд водовідведення (русел струмків, балок, каналів, канав, ровів), у тому числі проєктні роботи та супровідні послуги (по вул: Костенка, Марії Батракової, Перекопській, Сопіна, Гетьманській, провулок Балківський);

зелених насаджень, у тому числі проєктні роботи та супровідні послуги;

зливової каналізації, у тому числі проєктні роботи та супровідні послуги (4 об’єкта по вул. Садова, вул. Гагаріна, вул. Лютневій, вул. Дмитра Донцова);

підпірних стін, у тому числі проєктні роботи та супровідні послуги (на перехресті просп. Б. Хмельницького з вул. Гетьмана Сагайдачного);

пам’ятників культурної та історичної спадщини (братських, військових кладовищ), у тому числі проєктні роботи та супровідні послуги (по вул. Героїв України, пам’ятник Б. Хмельницькому);

дорожніх споруд, у тому числі проєктні роботи та супровідні послуги (шляхопровід по вул. Інтеркультурна та мости по вул. Будівельній, вул. Івана Алексєєва);

встановлення нових, заміна та капітальний ремонт автобусних зупинок, у тому числі проєктні роботи та супровідні послуги;

встановлення нових, заміна та капітальний ремонт малих архітектурних форм, у тому числі проєктні роботи та супровідні послуги;

капітальний ремонт фонтанного комплексу на площі Перемоги;

капітальний ремонт контейнерних майданчиків;

капітальний ремонт будівель КП «Міськсвітло».

Очікувані результати: підвищення комфортності життя та інвестиційної привабливості м. Мелітополя.

1. КП “Водоканал”

Головна мета: забезпечити безперебійне надання послуг з водопостачання та водовідведення усім споживачам послуг, підвищення якості обслуговування населення і підприємств міста.

Головні завдання:

розробка та направлення на затвердження до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг нових тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 “Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги”.

1. Водопостачання

| 1 | Найменування заходу | Завдання |
| --- | --- | --- |
| Залучення коштів місцевого бюджету та реалізація наступних проєктів |  |  |
| 1. | Реконструкція ділянки Новопилипівського водогону Мирненська нитка від дюкера до Заповідника «Кам’яна могила» відкритим способом (включно з дюкером) | Заміна ділянки водогону Д 530мм сталь на трубу ПЕ 100SDR 17 Д 450мм L≈200,0м |
| 2 | Заміна ділянки водопровідної мережі по вул. Покровській від вул. Олександра Невського до вул. Дмитра Донцова | Заміна сталевих труб Д 150 мм на трубу ПЕ 100SDR 17 Д 63 мм комбінованим способом L - 435,0м |
| 3 | Заміна ділянки водопровідної мережі по вул. Університетській від вул. Олександра Невського до вул. Михайла Грушевського | Заміна чавунних труб Д 125мм на трубу ПЕ 100SDR 17 Д 63 мм комбінованим способом L - 262,0м |
| 4 | Заміна ділянки водопровідної мережі по вул. Університетській від вул. Михайла Грушевського до вул. Чернишевського | Заміна чавунних труб Д 100мм на трубу ПЕ 100SDR 17 Д 63 мм комбінованим способом L - 285,0м |
| 5 | Заміна ділянки водопровідної мережі по вул. Університетській від вул. Чернишевського до житлового будинку № 41 по вул. Університетській | Заміна чавунних труб Д 100мм на трубу ПЕ 100SDR 17 Д 63 мм комбінованим способом L≈100,0м |
| 6 | «Реконструкція Новопилипівського водогону Тамбовська нитка м. Мелітополь Запорізька область | заміна ділянки водогону сталь Д 500мм на трубу ПЕ 100 SDR 17 Д 450мм, відкритим способом L - 1700,0 |
| 7 | Реконструкція ділянки Новопилипівського водогону Мирненська нитка від ВНС №5 до камери переключення | Заміна ділянки водогону Д 530мм сталь на трубу ПЕ 100SDR 17 Д 450мм відкритим L≈210,0м |
| 8 | Заміна ділянки водопровідної мережі по вул. Дмитра Донцова від вул. Покровській до вул. Інтеркультурній | Заміна сталевих труб Д 150 мм на трубу ПЕ 100SDR 17 Д 63 мм комбінованим способом L – 212,0м |
| 9 | Заміна ділянки водопровідної мережі по вул. Михайла Грушевського від вул. Костенка до вул. Гетьманській | Заміна чавунних труб Д 250мм на трубу ПЕ 100SDR 17 Д 250 мм відкритим способом L –230,0м |
| 10 | Заміна ділянки водопровідної мережі по вул. Михайла Грушевського від вул. Інтеркультурній до вул. Університетській | Заміна чавунних труб Д 250 мм на трубу ПЕ 100SDR 17 Д 250 мм відкритим способом L –170,0 |
| 11 | Заміна ділянки водопровідної мережі по вул. Гетьманській від вул. Олександра Невського до вул. Михайла Грушевського | Заміна чавунних труб Д 150мм на трубу ПЕ 100SDR 17 Д 63 мм комбінованим способом L –304,0м |
| 12 | Заміна ділянки водопровідної мережі по вул. Генічеській від вул. Ялтинській до вул. Івана Алексєєва | Заміна чавунних труб Д 150мм на трубу ПЕ 100SDR 17Д 110 мм комбінованим способом L –1060,0м |
| 13 | Заміна ділянки водопровідної мережі по вул. Марії Батракової від пров. Марії Батракової до житлового будинку № 185 вул. Марії Батракової | Заміна чавунних труб Д 150мм на трубу ПЕ 100SDR 17 Д 63 мм комбінованим способом L –848,0м |

2. Водовідведення

| 1 | Найменування заходу | Завдання |
| --- | --- | --- |
| Залучення коштів місцевого бюджету та обласного екологічного фонду на реалізацію наступних проєктів |  |  |
| 1 | «Реконструкція напірного колектора від КНС № 4 до точки «А» у м. Мелітополі Запорізької області» | Проєкт знаходиться у стадії розробки L –5521,0 |
| 2 | «Реконструкція напірного колектора від КНС № 5 до точки «А» у м. Мелітополі Запорізької області» | Проєкт знаходиться у стадії розробки L –3138,0м |
| 3 | «Реконструкція напірного колектора від точки «А» до Приазовського магістрального каналу у Мелітопольському районі Запорізької області» | Проєкт знаходиться у стадії розробки L –≈2350,0м |
| 4 | «Реконструкція напірного колектора від КНС № 1 до КНС № 4 у м. Мелітополі Запорізької області» | Проєкт знаходиться у стадії розробки L –3218,0м |
| 5 | «Реконструкція каналізаційного колектора по просп. 50-річчя Перемоги від вул. Гоголя до вул. Пушкіна у м. Мелітополі Запорізької області» (неперекладені ділянки центрального колектору) | Заміна каналізаційного колектора з/б Ø 500 мм на труби Корсис SN8 Ø 400 мм комбін способом L ≈865,0м |
| 6 | «Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Воїнів-інтернаціоналістів від вул. Інтеркультурної до вул. Гетьманської у м. Мелітополі Запорізької області» | Заміна каналізаційного колектора з/б Ø 500 мм на труби Корсис SN8 Ø 315 мм комбінованим способом L ≈480,0м |
| 7 | «Реконструкція каналізаційного колектора вул. Ярослава Мудрого від вул. Петра Дорошенка до вул. Івана Алексєєва у м. Мелітополі Запорізької області» | Заміна аварійної ділянки колектора Ø 350 мм на трубу типу Корсис SN8 Ø 400 мм, або її аналог, відкритим способом. L –340,0м |
| 8 | «Реконструкція внутрішньоквартального колектора від житлових будинків №№ 39, 41 по вул. Героїв України до вул. Ярослава Мудрого у м. Мелітополі Запорізької області» | Заміна аварійної ділянки колектора Ø 300 мм на трубу типу Корсис SN8 Ø 315 мм, або її аналог, відкритим способом. L –≈85,0м |
| 9 | «Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Пушкіна (в районі ЗОШ № 4) ум. Мелітополі Запорізької області» | Заміна каналізаційного колектора з/б Ø 400 мм, 300 мм на трубу Корсис SN8 Ø 400 мм відкритим способом L ≈160,0м |
| 10 | «Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Осипенко від вул. Гоголя до пров. Гризодубової у м. Мелітополі Запорізької області» | Заміна аварійної ділянки колектора Ø 300 мм на трубу типу КОРСИС SN8 Ø 315 мм, або її аналог, відкритим способом L ≈300,0м |
| 11 | «Реконструкція каналізаційного колектора по пров. Садовому у м. Мелітополі Запорізької області» | Заміна аварійної ділянки колектора Ø 400 мм на трубу типу КОРСИС SN8 Ø 400 мм, або її аналог, відкритим способом L –380,0м |
| 12 | «Реконструкція внутрішньоквартального колектора від житлового будинку № 194 по вул. Лютневій до КНС № 6 у м. Мелітополі Запорізької області» | Заміна аварійної ділянки колектора Ø 400 мм на трубу типу Корсис SN8 Ø 400 мм, або її аналог, відкритим способом. L ≈480,0м |
| 13 | «Реконструкція каналізаційного колектора по пров. Академіка Корольова від вул. Інтеркультурної до вул. Будівельної у м. Мелітополі Запорізької області» | Заміна аварійної ділянки колектора Ø 1000 мм на трубу типу Корсис SN8 Ø 800 мм, або аналог, відкр способом L≈460,0 м |
| 14 | «Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Гризодубової від ринку до вул. Ломоносова у м. Мелітополі Запорізької області» | Заміна аварійної ділянки колектора Ø 400 на трубу типу Корсис SN8 Ø 400 мм, або її аналог, відкритим способом L ≈670,0м |
| 15 | «Реконструкція напірної частини каналізаційного колектора по вул. Чайковського від вул. Чкалова до камери гасіння стоків по вул. Чайковського у м. Мелітополі Запорізької області» | Заміна аварійної ділянки напірного трубопроводу Ø 125 мм по вул. Чайковського на трубу напірну каналізаційну ПЕ 100 SDR 17 Ø 225 мм відкритим способом. Реконструкція камери гасіння стоків L –567,0 м |
| 16 | «Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Петра Дорошенка від вул. Героїв України до вул. Шмідта у м. Мелітополі Запорізької області» | Заміна аварійної ділянки колектора Ø 700 мм на трубу типу Корсис Ø 600 мм, або її аналог, відкритим способом. L ≈800,0м |
| 17 | «Реконструкція центральних очисних споруд КП “Водоканал” Мелітопольської міської ради Запорізької області» | Реконструкція здійснюється на двосекційному преаераторі, на первинному відстійнику № 2 і секції № 2 аеротенка та не змінює складу й технологічної схеми обробки стічної води. |

Зазначені заходи надають змогу виключити можливості аварійних ситуацій з причин виходу з ладу каналізаційних колекторів та попередять забруднення  стічними водами вулиці та прибудинкові території міста, внаслідок чого, скорочуються витрати на ліквідацію аварій, на виплату штрафних санкцій за забруднення природного середовища, та головне - вирішується проблема попередження збитків, завданих навколишньому середовищу, в результаті аварій на колекторах.

Для забезпечення безперебійного, надійного, якісного водопостачання та водовідведення розроблена «Інвестиційна програма КП «Водоканал» Мелітопольської міської ради Запорізької області на 2021рік».

Даною програмою заплановані наступні заходи:

| № п/п | Об’єкт | Найменування заходу | Заплановано інвестицій на 2021 рік, тис. грн. | Економічний ефект, тис. грн./рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопостачання |  |  |  |  |
| - Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів у т.ч. |  |  |  |  |
| Виконання проєктно-кошторисної документації та Технічне переоснащення насосного обладнання та системи електропостачання артезіанської свердловини № 6а Мелітопольського водозабору |  |  |  |  |
| 1.1 | Артезіанська свердловина №6а Мелітопольського водозабору | Заміна насосного агрегату ЕЦВ 8-40-160, Q-40м3/год., N-32 кВт на енергозберігаючий насосний агрегат POLDAP PLP 636/22 55 куб/год N-26 кВт з метою збільшення об’єму питної води у літній період, а також зменшення експлуатаційних витрат. Заміна застарілих водопідйомних труб Д 108*4,0мм-120м, листа сталь 3 S=20 мм 1*1м, проводу ВПП 2,5 - 160,0м, силового кабелю ВПП 16 - 400,0 м, встановлення шафи з пристроєм плавного пуску (30кВт*год) для надійного та безпечного запуску насосного агрегату, встановлення засувки Д 100мм 30ч906бр DN-100, PN10 - 2 од. з електропривідом Г3-А.70/24 з можливістю керувати дистанційно. | 259,9 | 112,4 |
| Виконання проєктно-кошторисної документації та Технічне переоснащення насосного обладнання та системи електропостачання артезіанської свердловини № 13 Новопилипівського водозабору |  |  |  |  |
| 1.2 | Артезіанська свердловина №13 Новопилипівського водозабору | Заміна насосного агрегату ЕЦВ 10-63-150 Q - 63м3/год., N-45 кВт на енергозберігаючий насосний агрегат POLDAP PLP 660/23N-37 кВт з метою збільшення об’єму питної води у літній період, а також зменшення експлуатаційних витрат. Заміна застарілих водопідйомних труб Д 108*4,0мм- 74 п.м, листа сталевого 3 S=20 мм 1*1м, проводу ВПП 2,5 – 117,5 м., силового кабелю ВПП 25 - 330,0 м., встановлення станції керування на базі пристрою плавного пуску насосом 37 кВт для надійного та безпечного запуску насосного агрегату, встановлення засувок Д 250мм 30ч906бр DN-250,PN10-1 од. з електропривідом Г3-Б.200/36 УІ, Д 150мм 30ч906бр DN-150,PN10-1 од. з електропривідом Г3-А.100/24 УІ з можливістю керувати дистанційно | 304,1 | 149,9 |
| Виконання проєктно-кошторисної документації та Технічне переоснащення насосного обладнання і системи електропостачання артезіанської свердловини №4 СВКГ "Авіа С" |  |  |  |  |
| 1.3 | Артезіанська свердловина №4 СВКГ "Авіа С» | Заміна насосного агрегату ЕЦВ 8-25-150 Q - 25м3/год., N-16 кВт на енергозберігаючий насосний агрегат ЕЦВ 8-25-150 N-15 кВт, 25 куб/год опуск 150 з метою збільшення об’єму питної води у літній період, а також зменшення експлуатаційних витрат. Заміна проводу ВПП 2,5 - 160,0 м, силового кабелю ВПП 10 - 480,0 м., встановлення станції управління типу «КАСКАД-К» (20-40А). | 90,7 | 7,3 |
| Виконання проєктно-кошторисної документації та Технічне переоснащення насосного обладнання насосної станції водопостачання СВКГ "Авіа С" |  |  |  |  |
| 1.4 | ВНС СВКГ "Авіа С" | Заміна насосного агрегату КМ 90/55А Q-90м3/год., N-18,5 кВт на енергозберігаючий насосний агрегат ETN080-065-200, 85 куб/год, напір 55м з метою збільшення об’єму питної води у літній період, а також зменшення експлуатаційних витрат. Заміна проводу ВПП 2,5 - 160,0 м, засувки Д 100 та 80 мм, зворотного клапану Д80мм. | 90,6 | 104,3 |
| Виконання проектно-кошторисної документації та Технічне переоснащення насосного обладнання та встановлення автоматизованої системи керування двигунами на базі частотного перетворювача на ВНС №2 |  |  |  |  |
| 1.5 | ВНС №2 | Заміна насосного агрегату ЦН 180-110 N-55 кВт 2970 об/хв на аналог SCE 65-250 з двигуном 55,0/3000. з метою оновлення застарілого обладнання, а також зменшення експлуатаційних витрат. Встановлення шафи керування на базі перетворювача частоти N-75кВт та N-55 кВт для надійного та безпечного запуску насосного агрегату, заміна електродвигуна N-75кВт для насоса Д200-90А, заміна силових кабелів ВВГ 4*50-20м., ВВГ 3*95+1*50-12м, наконечників мідних М95-8шт., накінечників мідних М50-16шт., гофро-труби Д 63 мм– 10м. гофро-труби Д 50 мм– 15м. | 489,9 | 3,2 |
| Виконання проєктно-кошторисної документації та Технічне переоснащення трансформаторної підстанції артезіанської свердловини №14, №15 Новопилипівського водозабору |  |  |  |  |
| 1.6 | Трансформаторна підстанція артезіанської свердловини №14, №15 Новопилипівського водозабору | Заміна трансформатора ТМ 400/10/0,4- У1Y/Yн на трансформатор ТМ250/10/0,4- У1Y/Yн, проводу АПВ 1х185 багатодротяного – 12,0м, кабеля ААШВ 3х150 10 кВ -5,0м, накінечників МА185 - 4шт., накінечників А185 - 4шт., муфт Кнтп 3х (150-240)10 кВ – 2шт. | 77,2 | 4,1 |
| Виконання проєктно-кошторисної документації та Технічне переоснащення трансформаторної підстанції артезіанської свердловини №17 Новопилипівського водозабору |  |  |  |  |
| 1.7 | Трансформаторна підстанція артезіанської свердловина №17 Новопилипівського водозабору | Заміна трансформатора ТМ 250/10/0,4-У1 Y/Yн на ТМ 160/10/0,4-У1 Y/Yн, проводу АПВ 1х95 багатодротяного – 15,0м, кабеля ААШВ 3х95 10 кВ - 5,0м, накінечників МА95 - 8шт., муфт Кнтп 3х (70-120)10 кВ – 2шт. | 59,7 | 3,0 |
| Виконання проєктно-кошторисної документації та Технічне переоснащення трансформаторної підстанції артезіанської свердловини №18 Новопилипівського водозабору від Ф- 23 п/ст. «Терпіння» |  |  |  |  |
| 1.8 | Трансформаторна підстанція артезіанської свердловини №18 Новопилипівського водозабору від Ф- 23 п/ст. «Терпіння» | Заміна трансформатора ТМ 250/10/0,4-У1Y/Yн на ТМ 160/10/0,4-У1Y/Yн, проводу АПВ 1х95 багатодротяного – 15,0м, кабеля ААШВ 3х95 10 кВ -7,0м, накінечників МА95 - 4шт., наконечників А95 - 4шт., муфт Кнтп 3х (70-120)10 кВ – 2шт. | 60,1 | 3,0 |
| Виконання проєктно-кошторисної документації та Технічне переоснащення насосного обладнання та встановлення автоматизованої системи керування двигунами на свердловині №16 Новопилипівського водозабору із пристроєм плавного пуску 55кВт*год) |  |  |  |  |
| 1.9 | Свердловина №16 Новопилипівського водозабору | Заміна силового кабеля ВВГ4*50-120м, проводу ВПП-2,5-230м, заміна засувок Д 200мм 30ч906бр DN-200, PN10-1 од., Д 150мм 30ч906бр DN-150, PN10-1 од, накінечників мідних м50-12шт., накінечників мідно-алюмінієвих МА50-4шт., труби ПВХ Д 63мм – 100м | 167,3 | 12,0 |
| Виконання проєктно-кошторисної документації та Технічне переоснащення насосного обладнання на ВНС№4 |  |  |  |  |
| 1.10 | ВНС№4 | Заміна насосного агрегату Д200-60 N-200 кВт, 2970 об/хв на аналог ВД800-56 з двигуном 200,0/1500 з метою оновлення застарілого обладнання, а також зменшення експлуатаційних витрат. Встановлення засувки з електрокеруванням Д 300мм 30ч906бр DN-300,PN10-1 од. з електропривідом Г3-Б.300/36 УІ, з можливістю керувати дистанційно. | 363,8 | 69,3 |
| Виконання проєктно-кошторисної документації та Технічне переоснащення насосного обладнання на ПНС по вул. Дружби, 218 |  |  |  |  |
| 1.11 | ПНС по вул. Дружби, 218 | Встановлення насосної станції GSWR.20. P18S-400/4T 3х400 A54 Q 2SM 80/65 в комплекті з гідравлічною обв’язкою та системою керування, вертикальний гідроаккумулятор «ROZ-NAVI» 500л, 10бар. | 78,2 | 9,4 |
| Виконання проєктно-кошторисної документації та Технічне переоснащення насосного обладнання на ПНС по вул. Вакуленчука, 59 |  |  |  |  |
| 1.12 | ПНС по вул. Вакуленчука, 59 | Втановлення насосної станції GSWR.20. SE 310 T 3х400 A54 Q 2SM 80/80 в комплекті з гідравлічною обв’язкою та системою керування, вертикальний гідроаккумулятор «ROZ-NAVI» 500л, 10бар. | 61,5 | 28,1 |
| Виконання проєктно-кошторисної документації та Технічне переоснащення насосного обладнання на ПНС по вул. Університетська, 35 |  |  |  |  |
| 1.13 | ПНС по вул. Університетська, 35 | Встановлення GSWI.20. MN 40-200 B1 3х400 A54 80/65 насосна станція водопостачання та пожежогасіння, з частотним перетворювачем, для роботи в ручному та автоматичному режимах | 107,3 | 18,7 |
| Виконання проєктно-кошторисної документації та Технічне переоснащення насосного обладнання на ПНС по вул. Університетська, 43 |  |  |  |  |
| 1.14 | ПНС по вул. Університетська, 43 | Встановлення GSWI.20. MN 40-200 B1 3х400 A54 80/65 насосна станція водопостачання та пожежогасіння, з частотним перетворювачем, для роботи в ручному та автоматичному режимах надасть можливість зниження витрат на ремонт мереж водопостачання, а також безперебійну подачу води. | 107,3 | 18,7 |
| 2. Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |  |  |  |  |
| 2.1 | Придбання електролічильників на об’єкти водопостачання | Для забезпечення комерційного обліку електричної енергії в системі АСКОЕ необхідно встановити нові прибори обліку з GSM модемом та параметруванням замість застарілих в кількості 20 од. на об’єкти водопостачання. | 250,0 | 0 |
| Водовідведення: |  |  |  |  |
| - Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів у т.ч. |  |  |  |  |
| Виконання проєктно-кошторисної документації та Технічне переоснащення трансформаторної підстанції Промзона № 15 ЦОС Фидер - 1 від «МЛ-330»+ТУ ЦОС ВРП 10/6 кВ: |  |  |  |  |
| 1.1 | Трансформаторна підстанція Промзона № 15 ЦОС | Заміна трансформатора ТМ 2500/10-У1Y/Δ-11 на трансформатор ТМ1600/10/6-У1Y/Δ-11, кабеля ААШВ 3х120 10 кВ -20,0м, муфт Кнтп 3х(7-120) 10 кВ -4шт., шин алюмінієвих 100х8-10м | 324,7 | 19,8 |
| Виконання проєктно-кошторисної документації та технічне переоснащення трансформаторної підстанції Промзона № 15 ЦОС Фидер - 12 від «МЛ-330»+ТУ ЦОС ВРП 10/6 кВ: |  |  |  |  |
| 1.2 | Трансформаторна підстанція Промзона № 15 ЦОС | Заміна трансформатора ТМ 2500/10/6-У1Y/Δ-11 на трансформатор ТМ1600/10/6-У1Y/Δ-11, кабеля ААШВ 3х120 10 кВ -20,0м, муфт Кнтп 3х(7-120) 10 кВ -4шт., шин алюмінієвих 100х8-10м | 324,7 | 19,8 |
| - Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |  |  |  |  |
| 2.1 | Придбання електролічильників на об’єкти водовідведення | Для забезпечення комерційного обліку електричної енергії в системі АСКОЕ необхідно встановити нові прибори обліку з GSM модемом та параметруванням замість застарілих в кількості 5од. на об’єкти водовідведення. | 65,0 | 0 |
| - Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: |  |  |  |  |
| Виконання проєктно-кошторисної документації та Заміна аероційних труб аеротенку на станції біологічного очищення СВКГ "Авіа С" |  |  |  |  |
| 3.1 | Станція біологічного очищення СВКГ "Авіа С" | Оновлення аераційної системи станції біологічної очистки, а саме: заміна аераційних труб - це ще й економічно вигідний проект тому, що сприяє попередженню необхідності проведення днозаглиблюваних робіт водойм, які у свою чергу можуть призвести ще до більших фінансових витрат. | 172,5 | 0 |
| Виконання проєктно-кошторисної документації та Заміна металоконструкції горизонтального піскового майданчику на Центральних очисних спорудах |  |  |  |  |
| 3.2 | Центральні очисні споруди | Відновлення роботи другого відділення горизонтальних пісковловлювачів №2 шляхом монтажу нового агрегату згрібання (тягового пластинчатого ланцюга крок 200) забезпечить додержання норм технологічного процесу з очистки стічних вод, поліпшення якості механічної очистки стічних вод, які потрапляють на очисні споруди, повне видалення піску та мінеральних домішок, забезпечення якості очистки до нормативних вимог | 169,9 | 0 |
| Реконструкція каналізаційного колектору Д 920мм (двох ниток) переходу технологічних трубопроводів очисних споруд через Приазовський магістральний канал у Мелітопольському районі Запорізької області |  |  |  |  |
| 3.3 | Мережі водовідведення | Заміна другої (правої) нитки аварійного трубопроводу на труби ПЕ 100 SDR33-500×1,5, загальною протяжністю 145,0 м, існуючих затворів Ø 900 мм та засувки Ø 1000 мм на засувки Ø 500 мм – 4 шт., залізобетонних конструкцій двох камер переключень та встановлення люків. | 960,0 | 0 |
| Всього за інвестпрограмою: |  |  | 4 565,4 | 583,2 |

Очікуваний результат:

забезпечення стабільного та ефективного функціонування КП “Водоканал”;

безперебійне та якісне надання послуг з водопостачання та водовідведення в м. Мелітополь;

скорочення витрат води, поліпшення водопостачання споживачів;

запобігання розливу стічних вод після виконання капітальних ремонтів каналізаційних колекторів, що спричинить поліпшення екологічної обстановки міста та прилеглих водойм;

підвищення якості обліку стоків, які транспортуються та очищаються, після впровадження ЦОС.

2. ТОВ “ТЕПЛО-МЕЛІТОПОЛЬ”

Головна мета: забезпечення безперебійного та якісного надання послуг з теплопостачання, зменшення споживання газу та електроенергії, скорочення втрат у теплових мережах при транспортуванні.

Головні завдання:

технічне переоснащення котельні центрального району по                                вул. Покровській, 61/1, ЕРТМ-1, II квартал 2021 року, орієнтовна вартість - 11555,8 тис. грн.;

технічне переоснащення, встановлення дегазаторів SPIROVENT AIR SUPERIOR у котельні по вул. Покровській, 61/1, ЕРТМ-1, ІІ квартал 2021 року, орієнтовна вартість – 803,2 тис. грн.;

капітальний ремонт котла ПТВМ-30 № 3 у котельні по вул. Покровській, 61/1, ІІІ квартал 2021 року, орієнтовна вартість – 6144,0 тис. грн.;

технічне переоснащення котельні по вул. П. Ловецького, 142/2, І квартал 2021 року, орієнтовна вартість – 1177,9 тис. грн.;

технічне переоснащення газорозподільчих пунктів котелень підприємства, ІІ квартал 2021 року, орієнтовна вартість – 720,0 тис. грн.;

капітальний ремонт теплової мережі від ТК-2/2 до ЦТП-2 по території штабу бригади із виносом на опори по вул. Гвардійській, Ду=200 мм, L=290 п.м., ІІ квартал 2021 року, орієнтовна вартість – 479,0 тис. грн.

Очікувані результати:

підвищення якості наданих послуг, зниження енерговитрат, у тому числі в теплових мережах, економія енергетичних ресурсів;

ефективне використання обладнання;

якісний контроль за тепловою енергією, яка відпускається споживачам;

забезпечення беззбиткової роботи підприємства.

3. КП “Мелітопольський міський парк культури

і відпочинку ім. Горького”

Головна мета: парк культури та відпочинку ім. Горького є одним з найважливіших та найприємніших громадських місць відпочинку міста Мелітополя. Він відіграє важливу роль у щоденному житті мешканців міста, виконує важливі функції культурного розвитку, естетичного задоволення та психологічного розвантаження відвідувачів. Крім того, міський парк носить почесне звання пам’ятки садово-паркового мистецтва та являється частиною природно – заповідного фонду України.

Розвиток Парку потребує значної уваги та вирішення питань соціального значення. 	Головною метою загальної роботи підприємства є створення на базі парку культури та відпочинку сучасної платформи для спілкування та організації дозвілля всіх вікових груп населення за напрямами: спортивного розвитку, соціального розвитку, культурного розвитку, природознавчого та екологічного розвитку мешканців міста, внутрішнього психологічного комфорту та гармонії внутрішнього стану людини і навколишнього середовища.

Парк культури сьогодні - це 31,87 га, 73% з яких відведено під зелені насадження, що складає 21,5 га від загальної площі парку, на яких росте 66 видів дерев (з яких 7 - хвойні, 37 - листяні), більше 30 видів кущів. Вік деяких дерев перевищує 90-ти річний вік. Догляд за зеленими насадженнями потребує значних фінансових витрат, спеціалізованої техніки та постійного штату  відповідного профілю для обслуговування зелених насаджень.

Для завершення розпочатих заходів та для подальшого розвитку інфраструктури парку залишається ще низка проблемних питань, які потребують вирішення.

Головні завдання:

продовження діяльності щодо створення на території Парку сучасної інфраструктури відпочинку та дозвілля з метою надання відповідних послуг мешканцям міста та зумовлені виконанням Проєкту утримання та реконструкції парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Парк ім. Горького» в м. Мелітополі Запорізької області;

забезпечення тротуарного покриття, яке замінено ще не на всій території парку, зокрема атракціонна площа. Покриття площі  складає 3000 кв.м., знаходиться в незадовільному стані,  викликає незадоволення з боку відвідувачів та є травмонебезпечною для дітей, особливо заважає пил під час вітряної погоди або при масовому скупченні людей;

нормування рекреаційного навантаження на ґрунт, а саме створення пішохідних доріжок;

відновлювання існуючих та збільшення кількості паркових лавок;

збереження майна парку від злочинців та вандалів шляхом встановлення додаткових камер відео спостереження;

здійснення заходів з утримання парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва (послуги з догляду за зеленими насадженнями, висадження нових зелених насаджень);

забезпечення проведення міських святкових та спортивних заходів на території парку на гідному рівні (придбання музично-освітлювального обладнання);

забезпечення якісної роботи підприємства, своєчасної підготовки до весняно-літнього сезону 2021 року (придбання будматеріалів, паливно-мастильних матеріалів, господарчих товарів, інструментів, фарб, лаків  та інших матеріалів);

забезпечення роботи 6 атракціонів, які знаходяться на балансі підприємства: «Колесо огляду», «Веселі гірки», «Фігурна карусель», «Берізка», «Ромашка», «Сонечко», які у зв’язку з моральною застарілістю вичерпали свій ресурс. У зв’язку з тим, що надання розважальних атракціонних послуг є одним з основних видів доходу підприємства, за рахунок якого підприємство забезпечує власні потреби, сплачує податки, виплачує заробітну плату працівникам цілий рік, а існуючі атракціони не можуть забезпечити достатній рівень доходу, є необхідність в придбанні нового атракціону;

здійснення природоохоронних заходів на території Парку (будівництво огорожі парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Парку ім. Горького»). Це забезпечить ефективне функціонування Парку та дотримання його заповідного режиму.

  - Очікувані результати:

Виконання вищезазначених заходів дозволить створити сучасну, привабливу, рекреаційно-екологічну зону для комфортного  відпочинку всіх вікових категорій громадян міста. Місце для проведення міських розважальних та спортивних заходів. Заходи з озеленення територію підвищать екологічну та естетичну цінність парку. Встановлення систем відео спостереження  дозволить зробити його безпечним для відвідувачів. Завершення комплексного благоустрою алей та  майданчиків зробить вид парку завершеним, гармонійним та сприятиме збільшенню кількості відвідувачів. Встановлення огорожі дозволить зберегти зелені насадження, відтворити природну екологічну систему парку, відновити природній волого- і повітрягазообмін грунтів території зеленої зони парку. Скорочення витрат на ліквідацію ущільнення ґрунтів у результаті антропогенного впливу та несанкціонованого заїзду автотранспорту, а також відновлення пошкоджених зелених насаджень.

Заплановані заходи є актуальними і вкрай необхідними. Вони направлені на поліпшення матеріально-технічної бази та фінансово-економічних показників роботи підприємства, забезпечення його прибуткової діяльності у 2021 році.

4. КП “Центральна міська аптека № 171”

Комунальне підприємство «Центральна міська аптека № 171» Мелітопольської міської ради Запорізької області (далі - КП “Центральна міська аптека № 171” ММР ЗО) є закладом охорони здоров'я і створено з метою забезпечення продукцією медично-фармацевтичного призначення (лікарські засоби, вироби медичного призначення, хімічні реактиви, дезінфікуючі засоби, рентген плівки, засоби діагностики, предмети санітарії та гігієни) населення, лікувально-профілактичних та інших закладів.

Структурні підрозділи КП “Центральна міська аптека № 171” ММР ЗО:

аптека № 15 (вул. Михайло Грушевського, 16);

аптека № 16 (вул. Університетська, 15);

аптека № 143 (просп. Б. Хмельницького, 3);

аптека № 171 (вул. Гризодубової, 39);

аптечний пункт № 2 (просп. Б. Хмельницького, 46/9);

аптечний пункт № 6 (вул. Івана Алексєєва, 7).

Основні напрямки діяльності підприємства:

роздрібна реалізація медикаментів та виробів медичного призначення населенню, лікувально-профілактичним та іншим закладам;

господарча діяльність зі зберігання, перевезення, придбання, відпуску, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

виготовлення в умовах аптеки медикаментів, лікарських форм за вимогами лікувально-профілактичних закладів та населення;

внутріаптечний контроль медикаментів та лікарських форм;

створення оперативних резервів лікарських засобів, виробів медичного призначення за затвердженою номенклатурою та проведення санітарно-протиепідемічних заходів;

проведення інформаційної роботи в лікувально-профілактичних закладах про наявність лікарських засобів, виробів медичного призначення, нових ліків та їх аналогів;

планування потреби в лікарських засобах та інших медичних виробах з метою включення їх в замовлення чи укладання прямих договорів з підприємствами-постачальниками;

посередницькі послуги при купівлі - продажу товарів народного споживання;

програма інсулін;

програма доступні ліки;

відпуск наркотичних, психотропних та прекурсорів лікувально-профілактичним закладам та населенню міста і району.

Головна мета:

забезпечення продукцією медично-фармацевтичного призначення (лікарські засоби, вироби медичного призначення, хімічні реактиви, дезінфікуючі засоби, рентген плівки, засоби діагностики, предмети санітарії та гігієни) населення, лікувально-профілактичних та інших закладів.

Головні завдання:

безперебійне забезпечення населення та лікувально-профілактичних закладів міста лікарськими засобами, виробами медичного призначення, дезінфікуючими засобами та  інше;

здійснення контролю за цінами на ліки, медичні вироби та на соціально значущі товари;

запровадження певних обмежень, що мають запобігти інфікуванню COVID-19 (обмеження за кількістю відвідувачів, обов’язкове застосування засобів індивідуального захисту, дезінфекція приміщень аптечних закладів згідно з рекомендацією ВООЗ);

підвищення кваліфікаційного рівня спеціалістів (3 особи);

налагодити можливість здійснення онлайн-замовлень та резервування з подальшим придбанням препарату безпосередньо в аптеці;

покращення матеріально-технічної бази підприємства і створення більш комфортних умов обслуговування населення (проведення капітального ремонту аптеки №16);

заміна вікон  та енергозберігаючих засобів освітлення в аптеці № 16;

реалізація комплексу заходів щодо рівня довіри всіх верств населення (контроль якості лікарських засобів на підприємстві, інформування населення про роботу підприємства та соціальні програми щодо забезпечення лікарськими засобами населення міста Мелітополя та району через телевізійні та інтернет мережі, підтримання програми національної символіки та популяризація символіки міста Мелітополя).

Очікувані результати:

стабільне, безперебійне забезпечення населення  необхідними лікарськими засобами та виробами медичного призначення високої якості за прийнятними цінами;

забезпечення мешканців міста засобами індивідуального захисту та дезінфікуючими засобами, що підвищить рівень безпеки населення під час карантину;

беззбиткова робота підприємства.

5. КП “Міськсвітло”

Комунальне підприємство «Міськсвітло» ММР ЗО належить до підприємств зовнішнього освітлення й основною його діяльністю є виконання робіт з утримання мереж зовнішнього освітлення та  світлофорних об’єктів.

Штат підприємства  - 31 особа.

На балансі підприємства знаходяться 12612 світлоточок, 136 шт. шафів управління (частково потребують заміни), світлові ілюмінації - 11 шт., сіті-лайт - 9 шт., світлова панель - 1 шт., 3 одиниці транспортних засобів, а саме: автопідйомники - 4 шт. (одна не робоча, перебуває в процесі списання з балансу) та один орендований автомобіль.

«Обслуговування мереж зовнішнього освітлення та засобів регулювання дорожнього руху міста»  у  2021 році.

Головна мета:  запобігання випадків дорожньо-транспортного травматизму у денний, вечірній та нічний час, досягнення оптимальних умов безпеки всіх категорій користувачів міської дорожньої мережі, зокрема водіїв, велосипедистів, пішоходів серед яких люди похилого віку, інваліди, школярі, діти та інші, дотримання дисципліни серед водіїв та всіх інших учасників дорожнього руху, забезпечення належного технічного стану засобів регулювання дорожнього руху (світлофорних об'єктів). Вдосконалення системи керованості дорожнім рухом та впровадження сучасних методів, технологій і показників забезпечать нагляд за безпекою дорожнього руху на належному рівні.

Досягнення оптимального рівня освітлення вулиць міста, архітектурне освітлення для забезпечення  якісного підсвічування прилеглої до будівель території, формування зовнішнього вигляду, забезпечення стовідсоткового освітлення території міста, у тому числі дворових територій, з одночасною заміною діючих світильників та ламп на енергоефективні (з метою недопущення значного зростання обсягу споживання електричної енергії).

Головні завдання: підвищення експлуатаційних якостей дії мереж зовнішнього освітлення та засобів регулювання дорожнього руху, модернізація мереж вуличного освітлення (просп. Б. Хмельницького від вул. Героїв України до південного виїзду), модернізація світлофорних об’єктів в тому числі для забезпечення безпеки пішоходів з особливими потребами (оснащення для звукових сигналів), реалізація проєкту «Архітектурне освітлення Телевишки», розробка    архітектурної    підсвітки   будівлі   ЗНЗ №  15 та будівель по                 просп. Б. Хмельницького, відновлення ілюмінацій та  світлодіодних перетяжок, часткове освітлення дитячих та спортивних майданчиків  та інше.

У рамках  виконання завдання передбачається придбання паливно мастильних засобів (бензину 9000 л. та дизельного палива 2700 л.)  LED  ламп  у кількості 3000 шт., ламп розжарення 100 Вт - 300 шт.,  ламп ДнАТ 70-250 Вт - 700 шт., дроселей 70-250 Вт - 250 шт., патронів Е-27 - 300 шт., пластикових плафонів на світильники діаметром 250-400 - 50 шт., перетворювачів мережевих та  автовимикачів  - 400 шт., контакторів - 25 шт., проводу: СІП 4*16 - 8 км., СІП 2*16 - 6 км., ПВС 2*4 - 250 м, ПВС 4*6 - 300 м., АВВГ 3*2,5 - 3 км,  КВВГ 14*1,5 - 1км., КВВГ 10*1,5 - 200 м., КВВГ 5*1,5 - 300 м., зажимів - 867 шт., кронштейнів з гаком - 400 шт., стрічки бандажної - 1 км., КБУ - 100 шт., скреп - 1000 шт., світильників: 150 Вт - 100 шт., 20 Вт - 250 шт., 60 Вт - 100 шт., фарби - 28 кг, паяльної станції - 1 шт. та іншого (металопрокат, пензлі, канцтовари, спеціальний одяг, автозапчастини та комплектуючі).

Очікувані результати:

Модернізація мереж зовнішнього освітлення міста, а саме: заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі. Мережі зовнішнього освітлення, що  планують обслуговуватися, складають 213,19 км. Протягом 2021 року будуть виконані  заходи, щодо архітектурного освітлення будівель, відновлення ілюмінацій та  світлодіодних перетяжок, часткове освітлення дитячих та спортивних майданчиків  та ін.

Підвищення експлуатаційних якостей дії засобів регулювання дорожнього руху, модернізація світлофорних об’єктів, в тому числі для забезпечення безпеки пішоходів з особливими потребами (оснащення для звукових сигналів). Кількість світлофорних об’єктів, що плануються утримуватися та обслуговуватись 41 од., середня вартість утримання 1 світлофорного об’єкта за планом складатиме 54,6 тис. грн.

Напрямок «Поповнення статутного капіталу КП «Міськсвітло» ММРЗО»

Головна мета:

Запобігання  випадків дорожньо-транспортного травматизму у вечірній та нічний час, приведення існуючих норм праці водіїв та електриків у відповідність до чинного законодавства, дотримання правил техніки безпеки на виробництві, підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів.

Головне завдання:

Підвищення експлуатаційних якостей дії мереж зовнішнього освітлення та засобів регулювання дорожнього руху.

Очікувані результати:

Економія бюджетних коштів від подальшого впровадження підвищення експлуатаційних якостей дії мереж зовнішнього освітлення та засобів регулювання дорожнього руху та надання якісного рівня обслуговування, підвищення якості існуючих умов праці.

Планові показники 2021р.:

| № п/п | Найменування | Од. виміру | План |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лампа ДНаТ 250Вт | шт. | 200 |
| 2 | Лампа ДНаТ 70Вт | шт. | 500 |
| 3 | Лампа світлодіодна 12-15Вт | шт. | 5000 |
| 4 | Світильник світлодіодний 10Вт | шт. | 26 |
| 5 | Світильник світлодіодний 20Вт | шт. | 1094 |
| 6 | Світильник світлодіодний 30Вт | шт. | 3851 |
| 7 | Світильник світлодіодний 35Вт | шт. | 350 |
| 8 | Світильник світлодіодний 40Вт | шт. | 100 |
| 9 | Світильник світлодіодний 50Вт | шт. | 300 |
| 10 | Світильник світлодіодний 60Вт | шт. | 1008 |
| 11 | Світильник світлодіодний 100Вт-108Вт | шт. | 580 |
| 12 | Світильник світлодіодний 120Вт | шт. | 633 |
| 13 | Світильник світлодіодний 150Вт | шт. | 300 |
|  | Разом: |  | 13942 |
| 14 | Світлофорні обєкти | шт. | 41 |
| 15 | Світлофорні контролери | шт. | 16 |
| 16 | Світлофорні панелі | шт. | 63 |
| 17 | Заміна кабелю КВВГ протягом 2021 року | м. | 1500 |
|  | Разом: |  | 1620 |

6. КП “Ритуальна служба “Ритуал”

Головна мета:

забезпечення організації та проведення поховань;

підвищення рівня обслуговування кладовищ, утримання кладовищ у належному стані;

контроль та нагляд безпосередньо за місцем поховання;

забезпечення гідного поховання невідомих та безрідних.

Головні завдання:

благоустрій кладовища "Нове-1":

- систематичне вивезення сміття, в тому числі механізованим способом;

- дезінфекція та дератизація;

- догляд за Меморіалом воїнам-авіаторам;

- оновлення та догляд за інформаційними стендами;

- рекреаційні роботи для насаджень, дерев на кладовищах, в тому числі

- вхідної площі;

- ручне прибирання території кладовищ;

- скошування трави;

- фарбування бордюрів;

- ремонт та відновлення сторожки

благоустрій кладовища "Нове-2":

- систематичне вивезення сміття, в тому числі механізованим способом;

- дезінфекція та дератизація;

- догляд ландшафтного озеленення;

- оновлення та догляд за інформаційними стендами;

- ручне прибирання території кладовищ;

- скошування трави та фрезерування з допомогою машин та механізмів;

- фарбування бордюрів;

- обладнання твердого покриття внутрішніх проїздів кладовища;

оплата послуг водопостачання на кладовищах, догляд за хвойними насадженнями;

благоустрій кладовищ Н. Мелітополь, Семенівське:

- дезінфекція та дератизація;

- вивезення сміття;

- рекреаційні роботи для насаджень, дерев на кладовищах;

- ручне прибирання території кладовищ;

- скошування трави в тому числі механізованим способом;

- догляд на кладовищі «Нове-2» сектору для поховання почесних громадян міста, у т.ч.:

- благоустрій Почесного сектору з капітальним ремонтом проїздів з 	твердим покриттям;

встановлення вбиралень на кладовищі «Нове-2» - 50,0 тис. грн.;

капітальний ремонт центральних в’їздів на діючі кладовища, в т.ч.:

- на кладовищі «Нове-1»  - 200,0 тис. грн.;

- на кладовищі «Нове-2»  - 50,0 тис. грн.;

- всього вартість заходів - 1262,0 тис. грн.

у зв’язку з наповненістю кладовищ, підприємство здійснює заходи з пошуку та відведення територій під нові поховання на перспективу двох-трьох років.

Очікувані результати:

забезпечення належного стану кладовищ, підвищення рівня благоустрою та санітарного утримання кладовищ;

благоустрій місць майбутніх поховань з дотриманням санітарно-епідеміологічних норм;

забезпечення ефективної роботи підприємства, якісний догляд за зеленими насадженнями, модернізація та укріплення матеріально-технічної бази підприємства, створення сучасних умов для громадян міста під час проведення ритуалів прощання та погребіння близьких та родичів;

забезпечення озеленення території має підвищити екологічну та естетичну цінність кладовищ;

завершення комплексного благоустрою проїздів та пішохідних зон, що зробить зовнішній вигляд кладовищ гармонійним;

зменшення скарг споживачів на неохайний стан кладовищ;

вдосконалення системи управління ритуальним господарством міста;

поліпшення матеріально-технічної бази та фінансово-економічних показників роботи підприємства, забезпечення його прибуткової діяльності у 2021 році.

7. КП “Мелітопольжитлосервіс”

Комунальне підприємство обслуговує 10 ринків змішаного типу:

ринок  по вул. Університетській, 4 (площа 1,6803 га)

ринок  по вул. Івана Богуна, 1/1 ( площа 0,0496 га)

ринок  по вул. Генерала Петрова, 117 (площа 0,0317 га)

ринок  по вул. Академіка Корольова, 133/7 ( площа 0,2964 га)

ринок  по вул. Героїв України, 50/3 (площа 0,1341 га)

ринок  по просп. 50-річчя Перемоги, 36 а (площа 1,7912 га)

ринок  по просп. 50-річчя Перемоги, 49/2 (площа 0,0964 га)

ринок  по вул. Чайковського, 44а (площа 0,6219 га)

ринок  по вул. Бадигіна,14 а (площа 0,0665 га)

ринок  по  бульв. 30-річчя Перемоги, 31 (площа 0,1561 га).

Загальна площа земельних ділянок зайнятих під ринками становить 4,9 га.

Основні напрямки господарської діяльності підприємства:

- створення та експлуатація ринків для оптової та роздрібної торгівлі сільськогосподарськими, продовольчими, промисловими товарами та автомобілями;

              - надання в оренду місць торгівлі, у тому числі торгівлі з лотків, прилавків, кіосків, павільйонів, автомобілів, мотоциклів, ручних візків;

  - надання в  суборенду земельних ділянок для розташування на ринках об’єктів роздрібної торгівлі;

  - виконання послуг у галузі охорони майна підприємства, організацій і громадян;

  - проводяться електричні вимірювання електрообладнання та опіру заземлюючих пристроїв.

  - Головною метою підприємства є ефективне використання комунального майна, отримання прибутку від здійснення господарської діяльності, надання послуг, боротьба зі стихійними ринками, розвантаження проїжджих частин біля ринків, створення додаткових торгових місць, благоустрій територій ринків.

  - Головні завдання підприємства - забезпечення належних умов реалізації промислових та продовольчих товарів на ринках міста, створення конкурентного середовища на ринку з надання відповідних послуг, забезпечення беззбиткового функціонування підприємства.

  - Торгівлю на ринках здійснюють ФОП, юридичні особи, а також громадяни, які реалізують сільськогосподарську продукцію, вирощену на земельній ділянці, наданої для ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва та індивідуального дачного будівництва.

  - Основні види послуг, які надає комунальне підприємство «Мелітопольжитлосервіс»  Мелітопольської міської ради Запорізької області для  фізичних та юридичних осіб - утримання торговельного місця в належному стані, видача на прокат санітарного одягу та ваговимірювальних приладів, розміщення реклами, охорона, надання в оренду складських приміщень, зберігання в камерах схову, зберігання в холодильних камерах.

  - Підприємство проводить роботу з організації та проведення щотижневих  суботніх  ярмарків  з  продажу  сільськогосподарської продукції та продуктів  її  переробки у  місті  Мелітополі  по вул.  Університетській, 5;  вул. Академіка Корольова,133/7; бульв. 30-річчя Перемоги, 31; просп. 50-річчя Перемоги, 36 а відповідно  до  Порядку організації та проведення щосуботніх ярмарків, затвердженого розпорядженням міського голови та відповідно до Плану заходів з реалізації Стратегії  подолання бідності у м. Мелітополі.

8. КП “Телерадіокомпанія “Мелітополь”

КП «ТРК «Мелітополь» ММР ЗО здійснює регулярне та безперебійне мовлення на 27 ТВК, який дивляться в м. Мелітополі, Мелітопольському, Якимівському, Приазовському, Михайлівському, Веселівському та Токмакському районах, в Запорізькій області, в м. Генічеськ та в інших районах Херсонської області.  Глядацька аудиторія каналу мовлення КП «ТРК «Мелітополь» ММР ЗО складає більше 1 млн. осіб.

Пріоритетним для комунального підприємства «Телерадіокомпанія «Мелітополь» Мелітопольської міської ради Запорізької області є робота на благо міста Мелітополя, Мелітопольського району  та їх мешканців, а саме, всебічне висвітлення життя  міста та району, патріотичне  виховання мешканців міста та району, популяризація історичної спадщини, пропаганда інтернаціональної дружби,  формування у населення, особливо у молоді, поважного ставлення до історії, традицій, рідного міста, України,  та відчуття гордості за свою батьківщину,  відчуття поваги і шани до її захисників.

Данні напрямки підприємством реалізуються шляхом виготовлення   та трансляції  в ефірі телерадіокомпанії інформаційних, аналітичних, культурно-просвітницьких, спортивних, патріотично-виховних, пізнавально-розважальних, тощо.

| № з/п | Зміст завдання | Головна мета | Головні завдання | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Інформаційні програми: 1.«Вісті»; 2.«Вісті. Події тижня»; 3.«Вісті про головне»; 4. «Вісті. Спорт»; 5. Програма «Прогноз погоди»; 6. «Час змін». | Створення умов для більш оперативного та повного висвітлення усіх сторін життя міста та району, підвищення інформованості населення про поточний перебіг подій, що відбуваються в місті та районі. | Всебічне висвітлення життя міста та району, активне впливання на громадську позицію шляхом виготовлення та випуску в ефір циклу інформаційних програм: 1.«Вісті»; 2.«Вісті. Події тижня» 3.«Вісті про головне» 4. «Вісті. Спорт»; 5.Програма «Прогноз погоди»; 6. «Час змін». | Забезпечення діяльності комунального телебачення в напрямку підвищення інформованості населення про поточний перебіг подій, що відбуваються в місті, створення додаткових умов для реалізації конституційних прав громадян на інформацію, розповсюдження офіційних повідомлень, роз’яснень та розпоряджень ВК ММР ЗО, ММР ЗО, правоохоронних та інших державних органів в інтересах територіальної громади. Реалізація програм «Депутатський округ» та «Актуальне інтерв’ю. Діалог у прямому ефірі» також сприятиме : - Підвищенню відкритості та прозорості роботи депутатського корпусу ММР ЗО та всіх рівнів; - Забезпеченню інформаційної взаємодії з населенням та громадськістю міста; - Формуванню за допомогою ЗМІ об’єктивної громадської думки про роботу депутатського корпусу ММР ЗО; - Залученню городян до розгляду соціально важливих проєктів, що реалізуються ММР ЗО; - Залучення городян до постійного діалогу з депутатським корпусом. |
| 2 | Програма «Мелітополь від А до Я» | Патріотичне виховання мешканців міста та району, популяризація історичної спадщини, пропаганда інтернаціональної дружби | Формування у населення, особливо у молоді, поважного ставлення до історії, традицій, рідного міста, України, та відчуття гордості за свою батьківщину, відчуття поваги і шани до її захисників |  |
| 3 | Програма «Интеркультурная столица» |  |  |  |
| 4 | Програма «Город, в котором мы живем» |  |  |  |
| 5 | Програма «Слава освободителям» |  |  |  |
| 6 | Програма «Нащадки Перемоги» |  |  |  |
| 7 | Цикл телевізійних фільмів «Экипаж. Погибшие на своей земле» |  |  |  |
| 8 | Програма «Благовіст» | Забезпечення сприйняття культурно-духовного розвитку нашого суспільства |  |  |
| 9 | Програма «В теме» | Розширення тематики програмного продукту телеканалу пізнавально-розважальним компонентом |  |  |
| 10 | Дитяча програма |  |  |  |
| 11 | Програма «Депутатський округ» | Забезпечення діяльності комунального телебачення та створення умов для більш оперативного та повного висвітлення усіх сторін життя міста та району, підвищення інформованості населення про поточний перебіг подій, що відбуваються в місті, висвітлення роботи виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області, Мелітопольської міської ради та депутатського корпусу Мелітопольської міської ради, Мелітопольського району та Запорізької області. | Всебічне висвітлення життя міста та активне впливання на громадську позицію шляхом виготовлення та випуску в ефір циклу телевізійних програм «Депутатський округ» та «Актуальне інтерв’ю. Діалог у прямому ефірі». |  |
| 12 | Програма «Школа «Бути батьками» | Забезпечення підвищення інформованості населення в сфері інклюзивної освіти серед громади міста Мелітополя. | Підвищення інформованості широкого загалу населення про інклюзивну освіту. | Забезпечення інформаційно-консультативної підтримки батьків, які мають дітей з особливими освітніми потребами, формування за допомогою ЗМІ толерантного відношення до осіб з особливими потребами. |

Основу телепрограм, що виготовляються та транслюються ТРК «Мелітополь», складають інформаційно-аналітичні програми: щотижнева  «Вісті», підсумкова щотижнева «Вісті. Події тижня», щотижневий діалог в прямому ефірі «Вісті про головне», спортивний огляд «Вісті. Спорт».

Цей компонент програмної концепції є постійним и буде продовжуватися в наступні 3-5 років.

Телекомпанія впроваджує цілий ряд проєктів, які направлені на інформаційну підтримку ініціатив міської влади, виконання Стратегічного плану соціально-економічного і культурного розвитку міста до 2021 року.

На виконання плану міжкультурної інтеграції м. Мелітополя на 2015-2021 роки телекомпанією було запроваджено спеціальний проєкт  «Інтеркультурна столиця», який успішно реалізовувався у 2020 році та буде продовжений у наступні роки. Мета цього проєкту – популяризація Мелітополя як інтеркультурної столиці України, пропаганда толерантності та дружби між людьми різних національностей, висвітлення діяльності національно-культурних товариств, фестивалів та інших заходів даного напряму. У рамках прєкту  «Інтеркультурна столиця» також планується створення іміджевих відеороликів та циклу програм, присвячених містам-побратимам Мелітополя.

Велику роль телебачення відіграє у вихованні підростаючого покоління в дусі поважного ставлення до історії, традицій, рідного міста, України  та відчуття гордості за свою Батьківщину,  відчуття поваги і шани до її захисників . Саме з цією метою ТРК виготовляє програми, присвячені історичним місцям та пам’яткам Мелітополя, ветеранам, воїнам-визволителям. Програми «Мелітополь від А до Я»; «Вулиці нашого міста»; «Слава визволителям»; «Нащадки Перемоги» в 2020 році були розширені новими випусками. У наступні 3-5 років тематика даної групи проєктів буде розширена.

Особливе значення за останні роки у зв’язку з подіями на Сході країни набула необхідність більш широкого висвітлення теми патріотизму, любові до своєї Батьківщини, готовності громадян без роздумів стати на захист її цілісності та суверенітету, долі сучасних захисників – воїнів АТО, вшанування пам’яті загиблих. У 2017 році телекомпанією започаткований цикл документальних фільмів «Екіпаж. Загиблі на своїй землі», присвячений льотчикам-героям мелітопольського екіпажу ІЛ-76, який загинув у небі під містом Луганськ під час виконання бойового завдання. Цикл налічуватиме 9 фільмів по кількості членів екіпажу. Робота над цим проєктом продовжуватиметься протягом 2021 року.

З метою популяризації бренду Мелітополя, створення позитивного іміджу нашого міста, його культурного, спортивного та науково-промислового потенціалу ТРК «Мелітополь» за замовленням міської влади, а також за особистою ініціативою постійно бере участь у створенні іміджевої відеопродукції, надаючи інформаційну підтримку різноманітним заходам міського, регіонального, державного та міжнародного рівнів. У 2020 році телепідтримку з боку ТРК отримали: Всеукраїнський фестиваль «Таврійські сурми», фестиваль «Черешнево», міжнародні спортивні турніри, Богатирські ігри, День міста, Покровський ярмарок у м. Запоріжжя, Міжнародний промисловий «ІНКОфорум», Всеукраїнський форум міст, що навчаються та ін. Дана робота буде продовжена у наступні 3-5 років.

Значну долю контенту телерадіокомпанії складає так звана соціальна реклама. У тісній співпраці з міською владою, соціальними установами, державними службами, благодійними фондами, громадськими організаціями колектив ТРК працює над популяризацією соціальних ініціатив за актуальними напрямками. У 2020 році в ефірі телеканалу транслювалися соціальні ролики за замовленням управління соціального захисту, служби у справах дітей, пенітенціарної служби, міністерства юстиції, Нацгвардії, Нацполіції, Мелітопольського виконкому щодо залучення городян до участі в проєкті «Бюджет громадських ініціатив», «Соціальний фонд», який опікується проблемами людей з обмеженими можливостями, тощо. Роботу в цьому напрямку КП «ТРК «Мелітополь» ММР ЗО планує продовжувати й надалі.

Невід’ємною частиною контенту також є пізнавально-розважальні програми. У 2020 році вона представлена «Прогнозом погоди», програмою для дітей.

Актуальним для забезпечення діяльності комунального телебачення в напрямку підвищення інформованості населення про поточний перебіг подій, що відбуваються в місті, створення додаткових умов для реалізації конституційних прав громадян на інформацію, розповсюдження офіційних повідомлень, роз’яснень та розпоряджень ВК ММР ЗО, ММР ЗО, правоохоронних та інших державних органів в інтересах територіальної громади є впровадження КП «ТРК «Мелітополь» ММР ЗО програм  «Депутатський округ» та  «Актуальне інтерв’ю. Діалог у прямому ефірі». Програми були започатковані в 2019 році, та плануються до впровадження в 2021 році.

Програми  «Депутатський округ» та  «Актуальне інтерв’ю. Діалог у прямому ефірі» сприятимуть:

- підвищенню відкритості та прозорості роботи депутатського корпусу ММР ЗО та всіх рівнів;

- забезпеченню інформаційної взаємодії з населенням та громадськістю міста;

- формуванню за допомогою ЗМІ об’єктивної громадської думки про роботу депутатського корпусу ММР ЗО;

- залученню городян до розгляду соціально важливих проєктів, що реалізуються ММР ЗО;

- залученню городян до постійного діалогу з депутатським корпусом.

У 2021 році підприємством планується розробити та впровадити  програму «Соціальне замовлення місцевому телебаченню» на 2021 рік, а саме:

1. Спеціальний проєкт  КП «ТРК «Мелітополь» ММР ЗО  «Депутатський округ».

Формат даної передачі - 20-хвилинний виступ депутата з метою висвітлення його роботи на своєму окрузі. За бажанням депутата, передбачається  наявність сюжету, що розповідатиме про робочі здобутки народного обранця, його сприяння вирішенню проблем  на території свого виборчого округу, та його депутатську діяльність зокрема.

Будь-яка політична агітація в рамках  даної програми категорично забороняється.

2. Спеціальний проєкт  КП «ТРК «Мелітополь» ММР ЗО  «Актуальне інтерв’ю. Діалог у прямому ефірі».

Формат даної передачі - 20-хвилинна бесіда ведучого (ведучої) з гостем на цікаві та актуальні теми. Запрошуються до участі у програмі відомі діячі міста Мелітополя з науки та культури, освіти та спорту, охорони здоров’я, представники влади та депутатського корпусу, які розповідатимуть про свої здобутки, досягнення та плани на майбутнє. Крім того, ведучий (ведуча) ставить питання, які надходитимуть до редакції від глядачів та є актуальними, цікавими для жителів нашого міста. Таким чином, цей проєкт цілком може сприяти вирішенню та розв’язанню означених проблем.

VІ. Соціальний та гуманітарний розвиток

1. Ринок праці та зайнятість населення, соціальний захист населення

Головна мета:

Забезпечення надання житлових субсидій, соціальних пільг і допомоги, компенсацій та інших видів соціальних виплат відповідно до чинного законодавства, забезпечення соціального захисту пільгових категорій населення міста, забезпечення  реалізації політики зайнятості на території Мелітополя, у т.ч. контролю за дотриманням вимог законодавства про працю, розвиток системи соціальних послуг для мешканців міста.

Головні завдання:

призначення та виплата соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

здійснення персоніфікованого обліку пільгової категорії населення та постійне оновлення відомостей про них в Єдиному державному автоматизованому реєстрі, забезпечення адресного механізму надання пільг визначеним законодавством категоріям громадян шляхом їх монетизації;

розроблення та організація виконання комплексних програм поліпшення соціального обслуговування осіб з інвалідністю, одиноких непрацездатних громадян похилого віку та всебічне сприяння в отриманні ними соціального обслуговування та соціальних послуг за місцем проживання;

підвищення ефективності державного контролю за дотриманням вимог про працю та зайнятість населення, у тому числі за рахунок реалізації органами місцевого самоврядування повноважень з контролю в цій сфері;

проведення  системної інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо переваг офіційно оформлених трудових відносин та негативних соціально-економічних наслідків не задекларованої праці з метою, детінізації відносин у сфері зайнятості населення, легалізації доходів від трудової діяльності та створення умов для соціального захисту працівників;

підвищення рівня зайнятості населення шляхом залучення до активних програм сприяння зайнятості;

нагляд за правильністю та своєчасністю призначення (перерахунку) пенсій шляхом перевірок матеріалів пенсійних справ.

-

Очікувані результати:

посилення адресності надання соціальної підтримки вразливих верств населення;

реалізація державної політики у сфері соціального захисту населення, соціальна підтримка непрацездатних громадян;

зменшення кількості сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах,  шляхом надання адресної допомоги, житлових субсидій, пільг та компенсацій

покращення соціального захисту сімей з дітьми, багатодітних сімей, пропагування сімейних цінностей;

створення ефективної системи надання соціальних послуг, підвищення  їх якості та рівня задоволення  потреб отримувачів  таких послуг;

реалізація  місцевих програм та заходів, націлених на соціальну підтримку населення міста;

надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів, громадським організаціям осіб з інвалідністю, які є переможцями конкурсу проєктів на місцевому рівні;

збільшення надходжень до місцевого бюджету (податок з доходів фізичних осіб);

зменшення кількості підприємств з низьким рівнем середньої заробітної плати;

недопущення зростання заборгованості із заробітної плати та поступова повна її ліквідація;

недопущення несвоєчасного та неправильного нарахування (перерахунку) пенсій.

Реалізація програм та заходів щодо:

компенсаційних виплат та відшкодування витрат за надані пільги та надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян  відповідно до міської програми «Компенсаційні  виплати,  відшкодування витрат за надані пільги та надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян»  для соціальної підтримки окремих категорій громадян  з метою реалізації права на пільги, передбачені законодавством, та надання їм додаткової соціальної допомоги у вигляді одноразової виплати на 2021 рік;

державної соціальної політики з питань сім’ї, жінок, охорони материнства і дитинства з метою створення сприятливих умов для належного розвитку дітей та сімей особливо з числа багатодітних, вимушених переселенців, учасників антитерористичної операції на Сході України та таких, які опинилися в складних життєвих обставинах; удосконалення роботи щодо попередження насильства в сім'ї, утвердження в суспільстві гендерного паритету, вжиття заходів з протидії торгівлі людьми, підтримка кризового центру  надання психосоціальних послуг для жінок, які постраждали від домашнього або гендернообумовленого  насильства та опинились в складних життєвих обставинах, «Фіалка»; забезпечення послугами з оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій  (дві міські програми: «Реалізація заходів соціальної політики щодо сім’ї та дітей», «Оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки»);

соціальної підтримки громадян міста Мелітополя, вшанування їх досягнень в розвиток міста, допомоги учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та вдові Героя Радянського Союзу періоду 1941-1945 років, соціальна підтримка  осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах (міська програма «Соціальна підтримка громадян  м. Мелітополя»);

- фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів, громадським організаціям осіб з інвалідністю, які є переможцями конкурсу проєктів на місцевому рівні;

- організації тимчасової зайнятості безробітних та інших осіб, які перебувають на обліку  в Мелітопольському міськрайонному центрі зайнятості, шляхом залучення їх до громадських робіт (міська програма «Громадські роботи»  для соціальної, матеріальної та психологічної підтримки безробітних та інших осіб, які перебувають на обліку в Мелітопольському міськрайонному центрі зайнятості на 2021 рік);

достойного ставлення до тіла померлого, створення рівних умов для поховання померлих незалежно від їх раси, кольору шкіри, політичних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання мовних або інших ознак, а також запобігання випадкам не поховання померлих, соціальна підтримка виконавців волевиявлення померлого або осіб, які зобов’язалися поховати померлого (міська програма «Відшкодування ритуальних послуг»);

Удосконалення матеріально-технічної бази управління соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області потребує фінансування:

придбання комп’ютерної техніки з ліцензійним програмним забезпеченням та обладнання;

придбання службового автомобіля.

2. Охорона здоров'я

Головна мета: удосконалення роботи вторинної амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги з забезпеченням надання гарантованої державою  медичної допомоги мешканцям на всіх її рівнях, усунення штучних обмежень щодо доступу пацієнтів до медичної допомоги шляхом подальшого формування єдиного медичного простору, підвищення якості та доступності медичної допомоги на первинному та вторинному рівнях надання медичної допомоги.

Головні завдання:

- забезпечення трансформації медичної допомоги вагітним та породіллям міста на базі КНП «Мелітопольський міський пологовий будинок» ММР ЗО за адресою: м. Мелітополь, вул. Кізіярська, 37, із залученням до надання допомоги пацієнтів з прилеглих районів;

- забезпечення подальшої трансформації вторинної стаціонарної медичної допомоги та удосконалення надання допомоги інфекційним хворим  на базі ВП «Інфекційна лікарня» КНП «ТМО «Багатопрофільна лікарня ІМЛ та ШМД» ММР ЗО за адресою: м. Мелітополь, вул. Кізіярська, 38, забезпечення умов роботи стаціонару в період ускладнень по особливо небезпечним інфекціям;

- організація послуг реабілітації для пацієнтів після перенесених гострих станів (неврологічних, травматологічних) на базі терапевтичного відділення КНП «ТМО «Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги» ММР ЗО з ліжками денного перебування за адресою: м. Мелітополь, вул. Українська, 21;

- реалізація проєкту «EMERGENCY2020» у приймальному відділенні екстреної (невідкладної) медичної допомоги КНП «Багатопрофільна лікарня ІМЛ та ШМД» ММР ЗО за адресою: м. Мелітополь, вул. Брів-ла-Гайард, 19;

- продовження процесу трансформації вторинної амбулаторної медичної допомоги на базі лікувально-діагностичного центру за адресою:  м. Мелітополь, вул. Івана Алексєєва, 7;

удосконалення процесу інформатизації багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування ІІ рівня надання медичної допомоги для єдиного інформаційного простору медичної галузі шляхом забезпечення роботи МІС на ІІ рівні, впровадження електронної історії хвороби;

організація процесу дистанційних консультативних послуг шляхом створення кабінетів телемедицини в КНП «ТМО «Багатопрофільна лікарня ІМЛ та ШМД» ММР ЗО та КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» ММР ЗО: стаціонарна медична допомога (м. Мелітополь, вул. Брів-ла-Гайард, 19); амбулаторна медична допомога (м. Мелітополь, вул. Івана Алексєєва, 7), первинна медична допомога (просп. Б. Хмельницького, 46);

покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я              м. Мелітополя шляхом придбання обладнання та інструментарію, проведення капітальних ремонтних робіт.

Очікувані результати:

задоволення потреб населення в якісній та доступній медичний допомозі на всіх рівнях, підвищення її якості;

покращення показників здоров’я та збільшення тривалості життя мешканців м. Мелітополя;

покращення умов праці медичних працівників та впровадження сучасних високотехнологічних методів лікування та діагностики на території                    м. Мелітополя.

У 2021 році планується реалізація  7 міських програм:

- «Малятко»;

- «Медична допомога окремим верствам населення»;

- «Покращення діагностики та профілактики злоякісних новоутворень серед жіночого та чоловічого населення м. Мелітополя»;

- «Стоматологічна допомога окремим верствам населення м. Мелітополя»;

- «Медична та реабілітаційна допомога мешканцям прилеглих сільських районів»;

- «Підтримка, розвиток та співфінансування медичних комунальних некомерційних підприємств м. Мелітополя»;

    - «Підтримка боротьби з коронавірусною хворобою»

3. Освіта

У місті Мелітополі мережу закладів освіти комунальної власності складають 27 закладів дошкільної освіти, 21 заклад загальної середньої освіти, 2 заклади позашкільної освіти, функціонують дві комунальні установи – інклюзивно-ресурсні центри, підпорядковані управлінню освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області.

З метою реалізації головних завдань системи освіти на місцевому рівні в місті діють програми: «Програма розвитку освіти міста на 2020-2022 роки», «Простір розвитку обдарованості», «Інформаційна підтримка інклюзивного освітнього середовища», «Інтеркультурна вітальня «Учимо державну». З метою подальшої реалізації державної політики в сфері освіти в м. Мелітополі на 2021 рік визначені пріоритетні напрями, а саме:

Головна мета: розвиток системи освіти м. Мелітополя на всіх рівнях відповідно до потреб та запитів громади щодо доступної якісної освіти в умовах реформування освітньої галузі України, спрямованої на повноцінний розвиток кожної дитини, її успішну інтеграцію в українське суспільство та європейську спільноту; на здійснення заходів з модернізації освітнього простору.

Головні завдання освітньої галузі:

Формування спроможної мережі закладів освіти міста Мелітополя, здатної забезпечити надання доступної та безперервної якісної освіти за встановленими державою стандартами, а саме: реорганізація закладів загальної середньої освіти І-ІІ ступенів у гімназії з метою поетапного приведення мережі закладів загальної середньої освіти м. Мелітополя у відповідність до типів закладів, визначених Законом України «Про освіту».

Створення мотивуючого освітнього простору для набуття здобувачами освіти ґрунтовних знань, покращення результатів якості освіти, розвитку самодостатніх, творчих та креативних особистостей, удосконалення навичок самоосвіти і самореалізації завдяки:

оновленню внутрішнього дизайну приміщень закладів освіти із застосуванням креативних дизайнерських рішень та новітніх будівельних матеріалів;

облаштуванню навчальних приміщень сучасними меблями, методичним, комп’ютерним, комунікативним обладнанням та засобами навчання, зокрема створення сучасних STEM-лабораторій;

забезпеченню надійності та безпеки експлуатації об’єктів освітньої інфраструктури міста за рахунок оновлення інженерно-технічних систем, благоустрою територій освітніх закладів, удосконалення протипожежного забезпечення освітніх закладів у відповідності до вимог законодавства Україні;

забезпеченню температурного режиму в закладах освіти у відповідності до вимог санітарного законодавства за рахунок модернізації об’єктів освітньої інфраструктури через впровадження сучасних методів енергозбереження та оптимізація видатків на їх утримання.

Створення оптимальних умов розвитку дітей з особливими потребами та забезпечення належного психолого-педагогічного супроводу:

розвиток мережі інклюзивних груп, класів для належного забезпечення освітніх потреб дітей з особливими освітніми потребами;

кадрове забезпечення інклюзивно-ресурсних центрів міста та закладів освіти відповідно до обсягів корекційної діяльності;

створення умов доступності для осіб з особливими освітніми потребами за рахунок модернізації матеріально-технічного забезпечення закладів освіти.

Організація безперервного фахового розвитку і саморозвитку педагогічних кадрів міста відповідно до сучасних запитів і вимог, індивідуальних потреб педагогів:

розробка і реалізація інноваційних програм професійного розвитку педагогічних кадрів відповідного рівня та спеціалізації;

запровадження інноваційних моделей підвищення кваліфікації та новаторського досвіду для удосконалення фахового рівня керівників та педагогічних працівників міста.

Реалізація заходів реформи шкільного харчування Національної стратегії щодо розбудови безпечного та здорового освітнього середовища у Новій українській школі до 2024 року, а саме: модернізація харчоблоків закладів загальної середньої освіти.

Очікувані результати:

відповідність мережі закладів освіти м. Мелітополя типам закладів, визначених Законом України “Про освіту”;

підвищення рівня вмотивованості здобувачів освіти за рахунок модернізації навчально-методичної та матеріально-технічної бази закладів освіти;

100% задоволення освітніх потреб населення м. Мелітополя у здобутті інклюзивної освіти, всебічного розвитку, підготовки до активної участі в житті суспільства;

відповідність фахової підготовки педагогічних працівників новим методикам і технологіям навчання відповідно до Закону України “Про освіту” та Концепції “Нова українська школа”;

підвищення якості шкільного харчування внаслідок переоснащення харчоблоків.

- 5. Молодіжна політика та розвиток фізичної культури і спорту

Молодіжна політика

Головна мета: забезпечення реалізації державної молодіжної політики в м. Мелітополі, як одного з пріоритетних напрямків діяльності органів місцевого самоврядування, спрямованого на створення сприятливих політичних, соціальних, економічних, законодавчих, фінансових та організаційних умов для життєвого самовизначення, становлення, всебічної самореалізації молодих людей в інтересах сталого розвитку та конкурентоспроможності міста, вирішення актуальних проблем молоді.

Заходи молодіжної політики

Головні завдання:

1. Формування громадянської позиції і національно-патріотичне виховання молоді:

міська програма «Реалізація заходів молодіжної політики та підтримки обдарованої молоді »;

міська програма «Національно-патріотичне виховання молоді»;

військово-спортивний конкурс "Призовник";

молодіжний захід «Науковий пікнік»;

молодіжний захід «Школа політичної активності»;

підтримка молодіжних ініціатив (проведення заходів, які ініційовані молоддю поза планом управління молоді та спорту Мелітопольської міської ради Запорізької області).

2. Популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді (квітень-червень, вересень-жовтень):

молодіжний захід "ВелоДень";

екологічна акція "Зробимо Мелітополь чистим!";

молодіжний захід з надання домедичної допомоги;

регіональний захід - молодіжний вишкіл "Нащадки вільних".

3. Сприяння розвитку неформальної освіти (набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти):

молодіжний форум «Get higher together».

семінар «Стратегія особистого успіху».

4. Підтримка діяльності молодіжних громадських організацій, органів учнівського та студентського самоврядування, підтримка молодіжного лідерства, сприяння розвитку молодіжного руху в місті (протягом року):

серія молодіжних заходів з нагоди Дня студента;

форум мелітопольської молоді;

клуб гумору «БлаБла»;

студентська ліга інтелектуальної гри "Інтелектуальне казино";

виїзний табір для активістів молодіжного руху.

5. Сприяння створенню умов для працевлаштування молоді (первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді) (квітень): молодіжний профорієнтаційний захід «Profiday».

6. Заохочення активних представників молоді за вагомий, особистий внесок у розвиток молодіжного руху: виплата стипендії Мелітопольського міського голови.

Очікувані результати виконання заходів:

збільшення мережі молодіжних громадських об'єднань, ініціативних груп (створення 3 МГО), збільшення учасників соціальних акцій (до 2000 осіб молодого населення);

збільшення чисельності молоді, яка пройшла тестування на ВІЛ /              гепатит С;

збільшення учасників волонтерського руху (до 350 осіб);

набуття навичок надання домедичної допомоги (50 осіб);

збільшення чисельності молодих людей, які залучені до тренінгів та інтерактивних заходів (до 300 осіб); сертифікація учасників тренінгів, збільшення чисельності молодіжних працівників (до 30 осіб);

збільшення кількості спільних студентських заходів; підвищення рівня активності, ініціативності участі молоді у міських заходах; збільшення залученої молоді до інтелектуальних ігор та активної громадської діяльності;

збільшення кількості молоді, яка залучена до профорієнтаційних заходів (ознайомлення з міськими працедавцями);

фінансова підтримка активістів молодіжного руху в місті Мелітополі.

Фізична культура і спорт

Головна мета:  втілення на місцевому рівні державної політики щодо подальшого розвитку фізичної культури та спорту, активна популяризація спорту, збереження і розвиток дитячо-юнацького спорту (першої сходинки резервного), розвиток масового спорту, формування у городян сталих традицій і культури здорового, активного способу життя, подальший розвиток матеріально-технічної спортивної  інфраструктури.

У структурі управління молоді та спорту є дві дитячо-юнацькі спортивні школи  - КЗ «ДЮСШ № 1» Мелітопольської міської ради та  КЗ «ДЮСШ № 3» Мелітопольської міської ради), де на  12 відділеннях з 10  олімпійських  та 2 не олімпійських  видів спорту  займаються   1495 вихованця, а також   КУ «Стадіон «Спартак»  ім. О. Олексенка», в  секціях якого займаються 350 осіб (футбол, кікбоксинг, легка атлетика). Зазначені  заклади  складають  фундамент  розвитку в місті  масового та першої ланки  резервного спорту.

У місті розвиваються  50  видів спорту, ініціюється розвиток нових видів та видів фізичної культури.

Всіма видами фізичної культури і спорту систематично займається 26 тисяч городян, з них понад 7 тисяч працюють на досягнення спортивного результату.

Кількість працівників фізичної культури і спорту, які проводять заняття всього 176, з них: ДЮСШ - 42 штатних тренерів, 134 – тренери спортивних клубів та секцій з різних видів спорту.

Для занять фізичною культурою  та спортом в місті використовуються  232  основних діючих спортивних об’єктів, у т.ч. 1 стадіон з сучасним покриттям,                    3 спорткомплекси (ДЮСШ), 93 - площинних  майданчиків (у т.ч.  11 ігрових із штучним покриттям та  5-ть - обладнаних сучасними  тренажерами «Орбітрекс»), 47 - спортивних залів, площею понад 162 м²,  94 - приміщення   для фізкультурно-оздоровчих занять.

Враховуючи, що впродовж 2016-2020 років в м. Мелітополі були реконструйовані чинні, а також збудовані нові спортивні об’єкти для популяризації спортивного та здорового способу життя (стадіон «Спартак»                 ім. О. Олексенка, футбольні, баскетбольні, волейбольні майданчики при загальноосвітніх та дитячо-юнацьких спортивних школах, збудовано плавальний басейн, в стадії капітального ремонту знаходиться спортивна споруда  ДЮСШ № 3) у 2021 році значну увагу планується приділити створенню умов для залучення  спортсменів та команд до  спортивних заходів найвищого рівня (змагання, навчально-тренувальні збори з різних видів спорту) на спортивних базах міста.

Щорічно на спортивних базах   міста  проводиться біля 160 спортивно-масових заходів, серед яких: 115 - міських (за участю біля  9 тис. осіб), 17 - обласних (за участю 1,9 тис. осіб), 20 - всеукраїнських та міжнародних (за участю  1,7 тис. осіб).

Головні завдання:

організація міських спортивно-масових заходів:

забезпечення проведення з залученням максимальної чисельності учасників: чемпіонатів міста з олімпійських та неолімпійських видів спорту в різних вікових категоріях;

відкритих турнірів, у т.ч. присвяченим державним та іншим святам, знаменним подіям, родинних турнірів, меморіалів з ігрових видів спорту, боротьби вільної, боксу, шахам, шашкам, спортивної та художньої гімнастики,  зі  спортивних   єдиноборств   (всього понад 120 заходів за участю понад 9 тис. спортсменів);

участь спортсменів, збірних команд міста в офіційних змаганнях вищого рангу (до 100 офіційних виїздів); заохочення переможців та призерів (провідних спортсменів) та їх тренерів, що відбувається з нагоди святкування Дня фізичної культури і спорту в Україні, та з нагоди інших знаменних спортивних подій та підсумками спортивного року (у середньому до 100 осіб);

збереження, модернізація та ефективне використання спортивних споруд  (в першу чергу    комунальних     об'єктів    ДЮСШ    та    стадіону «Спартак» ім. О. Олексенка):

капітальний  ремонт КЗ «ДЮСШ №1» ММР ЗО за адресою:

м. Мелітополь, вул. Героїв України,53;

капітальний ремонт малого ігрового залу та приміщень КЗ «ДЮСШ №1» ММР ЗО за адресою: м. Мелітополь, вул. Героїв України, 42;

капітальний  ремонт  баскетбольного  майданчика (15х24) по вул. Героїв України, 42   (ДЮСШ №1);

капітальний ремонт асфальтового покриття (або заміна на тротуарну плитку) на задньому дворі ДЮСШ № 1 (вул. Героїв України, 42)  – 1400 кв.м.;

капітальний ремонт внутридворової території ДЮСШ №1 (Молодіжний дворик  шахова школа)  (вул. Героїв України, 53)  – 1100 кв.м.;

реконструкція спортивного майданчика для ігрових видів спорту (запасне футбольне поле 42х80 стадіону «Спартак» ім. О. Олексенка);

капітальний ремонт цоколю огорожі стадіону «Спартак» ім. О.Олексенка;

капітальне будівництво вуличних роздягалень на  стадіоні  «Спартак»              ім. О. Олексенка;

реконструкція  входу  на  стадіон «Спартак»  зі сторони  вул. Шмідта;

капітальне будівництво тіньового навісу  на стадіоні «Спартак»  для глядацьких трибун.

Очікувані результати:

створення умов для задоволення потреб кожного мешканця міста у зміцнені здоров'я, фізичному розвитку, активному раціональному  використанню вільного часу;

активна популяризація фізичної культури і спорту серед городян різного віку та вподобань;

подальший розвиток пріоритетних та популярних серед населення видів спорту;

збереження та розвиток пріоритетних в регіоні та популярних серед населення видів спорту;

збереження та розвиток дитячо-юнацького спорту, як першої ланки резервного спорту в Україні;

забезпечення якісної підготовки та участі спортсменів, збірних команд в офіційних змаганнях вищого рангу для досягнення ними високих спортивних результатів і підвищення спортивних майстерності;

підвищення спортивного іміджу міста на обласній, всеукраїнський, міжнародній спортивній аренах, налагодження дружніх спортивних зв'язків з іншими регіонами, країнами;

підтримка спорту серед людей з інвалідністю;

підтримка ветеранського спортивного руху;

збереження, удосконалення та розвиток матеріально-технічної спортивної інфраструктури міста згідно з сучасними вимогами та потребами городян.

6. Культура

Головна мета:

Забезпечення інтересів особистості, установ культури та суспільства в реалізації культурних прав кожної людини, вільний доступ до участі в культурно-мистецькому житті та культурним цінностям, забезпечення культурних прав та гарантій свободи творчості та творчого самовираження, створення умов щодо збереження та розвитку матеріальної та нематеріальної культурної спадщини, пам’яток історії і культури, розвиток людського капіталу.

Головні завдання:

- проведення удосконалення структури управління культури;

- створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для діяльності установ галузі культури;

- забезпечення відкритості та прозорості у вирішенні питань місцевого значення;

- модернізація мистецької освіти;

- зміцнення кадрового потенціалу;

- здійснення регенерації міського середовища задля зміни культурного коду міста та впровадженню якісно нових принципів освоєння території;

- формування сталої громади шляхом створення умов для розвитку єдиного інформаційного, мультикультурного простору регіону, впровадженню партисипативних практик та розвитку громадських проєктів.

- Методи досягнення поставлених задач:

- розробити програму ефективного використання матеріальних активів у галузі культури;

- забезпечити висвітлення інформації про використання коштів закладами культури та іншими установами, що діють в галузі культури та отримують кошти з бюджету;

- реалізація дитячих мистецьких проєктів, зокрема: постановка музичних вистав та концертних програм;

- забезпечити участь закладів культури у програмах з енергоефективності;

- забезпечити участь закладів культури у створенні умови для безбар’єрного доступу до закладів культури;

- здійснити аналіз потреби у кадровому забезпеченні;

- здійснити формування соціальної інфраструктури за принципом: відсутність периферії та надання послуг за місцем проживання;

- розробити концепції відкритих пабліків та коворкингів з метою формування культурних субцентрів;

- проведення інтерактивних проєктів із залученням глядача; проведення відкритих творчих конкурсів з можливістю відкритого голосування мешканців міста щодо вибору; перетворення публічних бібліотек у головні елементи культурно-освітньої інфраструктури регіону; формування діалогу між різними національними групами з метою глибшого розуміння різних світоглядів і практик, розширенню співробітництва та участі, сприяння розвитку і трансформації особистості, підтримка толерантності й поваги до інших;

- реалізація культурно-мистецьких проєктів, які б ідентифікували ексклюзивність території із використанням сучасних технологій та методів.

- Очікувані результати:

- раціональне використання культурного та економічного потенціалу міста;

- формування умов для культурно-економічного розвитку мікрорайонів міста Мелітополя;

- розвиток сервісної інфраструктури шляхом створення мистецьких проєктів;

- покращення іміджу Мелітопольщини як інвестиційно-привабливого регіону;

- формування конкурентоспроможного культурно-мистецького ринку;

- створення рівних умов для діяльності закладів, установ, організації галузі культури незалежно від форм власності;

- Мелітополь – місто в якому забезпечено якісне життя, змінені принципи освоєння пострадянської міської території, та вирують ексклюзивні мистецькі події, що залучають туристів, впливаючи на розвиток сервісної інфраструктури та підвищують інвестиційну привабливість регіону.

- Необхідно проведення поточного ремонту читальної зали та абонементу центральної дитячої бібліотеки ім. А. Гайдара. Ремонт необхідний для функціонування на високому рівні та утримання в належному стані приміщень, які слугують майданчиками для культурної самореалізації мешканців міста.

План основних культурно-масових заходів  на 2021 рік

| Найменування заходу | Строки виконання |
| --- | --- |
| Різдвяні заходи | Січень |
| День Соборності України | Січень |
| День вшанування учасників бойових дій на території інших країн | Лютий |
| День Героїв Небесної Сотні | Лютий |
| Свято Масляної | Березень |
| Заходи до Міжнародного жіночого дня | Березень |
| Фестиваль хореографічного мистецтва «Терпсихора-2020» | Квітень |
| Заходи до Великодня | Травень |
| Першотравневі свята | Травень |
| День пам’яті та примирення, 75 річниця Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні | Травень |
| Заходи до Дня матері | Травень |
| Заходи до Міжнародного дня сім’ї | Травень |
| День Європи | Травень |
| День Вишиванки | Травень |
| Міжнародний день музеїв | Травень |
| Всеукраїнський фестиваль духової та естрадної музики «Таврійські сурми» | Травень |
| Заходи до Міжнародного дня захисту дітей | Червень |
| Міський ярмарковий фестиваль «ЧерешнЁво!» | Червень |
| Міське свято випускників | Червень |
| День Конституції України | Червень |
| День Незалежності України | Серпень |
| День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України | Серпень |
| Заходи до Дня підприємця | Вересень |
| Молодіжний фестиваль національних культур «Віра. Надія. Любов.» | Вересень |
| Міський конкурс «Таланти мого району» | Вересень |
| Міські заходи з нагоди 237-ї річниці з Дня заснування міста та Дня машинобудівника | Вересень |
| Заходи до Всеукраїнського дня бібліотек | Вересень |
| День захисника України | Жовтень |
| Заходи з нагоди відзначення Дня визволення Мелітополя від фашистських загарбників | Жовтень |
| Фестиваль «Пісні народжені в АТО» | Жовтень |
| Заходи до Всеукраїнського Дня працівників культури та майстрів народного мистецтва | Листопад |
| Заходи до Дня Гідності та Свободи України | Листопад |
| День пам'яті жертв голодоморів | Листопад |
| Заходи до Дня інвалідів | Грудень |
| Заходи до Міжнародного Дня волонтера | Грудень |
| Заходи до Дня Збройних Сил України | Грудень |
| Святкові Новорічні заходи | Грудень |
| Підтримка участі творчих колективів Палаців культури у фестивалях та конкурсах різного рівня | Протягом року |
| Підтримка участі мистецьких шкіл у фестивалях та конкурсах різного рівня | Протягом року |
| Підтримка проведення заходів в Мелітопольському міському краєзнавчому музеї, Централізованій бібліотечній системі, Палаці культури ім. Т.Г. Шевченка, Палаці культури залізничників, Дитячій музичній школі, Дитячій школі мистецтв, Дитячій художній школі, Будинку офіцерів, Центру організаційно-методичної роботи. | Протягом року |
| Щотижневі виступи духового оркестру в Парку культури і відпочинку ім. Горького | Протягом року |

7. Підвищення екологічної безпеки

Головна мета:

забезпечення екологічно безпечного навколишнього середовища та стійкого стану екосистем шляхом виконання на території м. Мелітополя            міжнародних, загальнодержавних, регіональних, місцевих програм,        вирішення першочергових екологічних задач, використання коштів місцевих екофондів;

досягнення мети потребує спрямування дій органів місцевого самоврядування та їх відповідних структур, громадськості, організацій, установ та підприємств міста щодо реалізації пріоритетних напрямів діяльності у сфері ефективного природокористування, дотримання вимог екологічної безпеки та охорони довкілля.

Головні завдання:

формування регіональної екологічної мережі, природно-заповідного фонду, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття;

створення розвинутої інфраструктури зберігання, переробки та          утилізації відходів;

екологічна освіта та виховання молоді;

підвищення рівня суспільної екологічної свідомості населення              міста Мелітополя, співпраця з громадськістю.

Основні заходи щодо реалізації визначених завдань

придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів у              місті Мелітополі Запорізької області;

заходи з озеленення м. Мелітополя;

проведення науково-технічних конференцій і семінарів, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища;

видання поліграфічної продукції з екологічної тематики щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища.

- Очікувані результати:

- покращення санітарного стану міста, зменшення несанкціонованих сміттєзвалищ, дотримання санітарних норм в сфері поводження з ТПВ;

  - підвищення ефективності збирання та перевезення відходів, оптимізація маршрутів збирання відходів;

  - збільшення відсотку населення, охопленого послугами збирання відходів, шляхом встановлення контейнерів у районах приватної забудови. Взяття під контроль некерованих потоків відходів шляхом встановлення додаткових контейнерів з можливістю пристосування для роздільного збору відходів;

  - результатом виконання заходів з озеленення території міста є позитивний вплив на клімат, ґрунти, водні ресурси, зниження наявності пилу і диму в повітрі, покращення естетичного і санітарного стану міських територій, об'єктів масового перебування та відпочинку населення, прибудинкових територій, покращення стану повітряного басейну, зниження міського шуму;

    - формування у населення свідомого сприйняття навколишнього середовища, переконаності в необхідності дбайливого ставлення до природи, розумного використання її багатств, розвитку морального екологічного суспільства, цивілізованого поводження з відходами, дотримання вимог та норм чинного природоохоронного законодавства;

    - підвищення рівня екологічної освіти, культури та свідомості молоді, набуття умінь і досвіду у вирішенні екологічних проблем (насамперед на місцевому та локальному рівнях), сприяння екологічній освіті та екологічному вихованню громадян, керівників підприємств, посадовців, поглиблення знань з охорони довкілля, формування екологічного стилю мислення і відповідального ставлення до природи студентів, молодих вчених, школярів м. Мелітополя;

    - покращення довкілля регіону, санітарного і екологічного стану території міста; зменшення навантаження господарської діяльності на навколишнє середовище через впровадження практичних рекомендацій та екологічних знань, отриманих в процесі конференції; економія бюджетних коштів, спрямованих на ліквідацію негативних наслідків антропогенної діяльності;

    - видання брошур, буклетів, листівок, календарів, методичних розробок та іншої поліграфічної продукції з екологічної тематики спрямоване на підвищення рівня екологічної освіти, культури та свідомості населення міста, зменшення негативних впливів на довкілля регіону, покращення санітарного і екологічного стану території міста; зменшення навантаження господарської діяльності на навколишнє середовище.

- План здійснення природоохоронних заходів у м. Мелітополь на 2021 рік

| № з/п | Назва природоохоронного заходу | Потреба фінансування, тис. грн |  | Очікувані якісні та кількісні характеристики природоохоронного ефекту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | з обласного фонду ОНПС | з Мелітопольського міського фонду ОНПС |  |
| 1 | Придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів у м. Мелітополі Запорізької області | 930 | - | Покращення санітарного стану міста, підвищення відсотку населення, охопленого послугами збирання відходів Дотримання санітарних норм в сфері поводження з ТПВ |
| 2 | Заходи з озеленення м. Мелітополя | 2223 | 165 | Покращення екологічного, санітарного стану та зовнішнього вигляду міста (придбання та висадка саджанців дерев та кущів) |
| 3 | Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища | - | 10 | Інформування населення про стан довкілля, сприяння екологічній освіті та екологічному вихованню громадян, пропаганда раціональ-ного природокористування, поглиблення знань з охорони довкілля студентів вищих навчальних закладів |
| 4 | Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища | - | 40 | Видання брошур, буклетів, листівок, календарів, методичних розробок та іншої поліграфічної продукції з метою екологічної освіти, виховання населення, пропаганди охорони довкілля |
|  | Всього: | 3153 | 215 |  |

8. Цивільний захист, пожежна та техногенна безпека

Головна мета:

забезпечення безпечних умов життєдіяльності населення, захист його і територій міста Мелітополя у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій;

підвищення рівня захисту населення міста;

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, мінімізації їх наслідків та організації життєзабезпечення постраждалих, реагування на надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру.

Головні завдання:

сприяння удосконаленню механізму забезпечення непрацюючого населення засобами індивідуального захисту;

сприяння розробленню та проведенню уточнення планів реагування на надзвичайні ситуації і планів локалізації та ліквідації наслідків аварій, керівникам підсистем єдиної державної системи цивільного захисту, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності відповідно до вимог постанов Кабінету Міністрів України від 26.09.2018 року № 779 “Деякі питання запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру та від 09.08.2017 року № 626 “Про затвердження Порядку розроблення планів діяльності єдиної державної системи цивільного захисту”;

сприяння продовженню впровадження систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення на об’єктах державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки  безпеки держави в галузях енергетики, хімічної промисловості, а також централізованого водопостачання, об’єктів підвищеної небезпеки;

сприяння створенню оновленої нормативно-правової бази організації оповіщення в системах цивільного захисту;

сприяння залученню до оповіщення операторів мобільного зв’язку;

сприяння утримуванню та наповнюванню регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій;

сприяння проведенню практичних заходів щодо зняття з обліку захисних споруд цивільного захисту, які повністю зруйновані або демонтовані, обліковані помилково, відсутні за фактом відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 138 “Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту”, наказу МВС України від 09.07.2018 № 579 “Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту”, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 липня 2018 року за № 879/32331;

сприяння виконанню робіт по приведенню пожежних гідрантів у працездатний стан, встановленню гідрантів у безводних районах міста, здійснення встановлення покажчиків пожежних гідрантів та контроль їх стану.

Очікувані результати:

забезпечення безпечних умов життєдіяльності населення, захист його і територій міста Мелітополя у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій;

запровадження комплексу організаційних, інженерних та матеріально-технічних заходів з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, мінімізації їх наслідків та організації життєзабезпечення постраждалих, підвищення ефективності реагування на надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру.

Начальник управління соціально-

економічного розвитку міста 				                       Юрій ЗАХАРЧУК

Мелітопольський міський голова 					   Іван ФЕДОРОВ