Україна

Мелітопольська міська рада

Запорізької області

VI скликання

63 сесія

Р І Ш Е Н Н Я

29.01.2015 										№  5/59

Про затвердження бюджетної програми

«Капітальні видатки» на 2015 рік

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 «Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Мелітопольська міська рада Запорізької області

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити бюджетну програму «Капітальні видатки» на 2015 рік  згідно з додатком.

2. Видатки, пов'язані  з виконанням цієї програми, проводити за рахунок асигнувань, передбачених у бюджеті розвитку на 2015 рік.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету та соціально-економічного розвитку міста та на постійну  депутатську  комісію  з  питань  архітектури, будівництва, транспорту та зв’язку.

Секретар Мелітопольської міської ради                                   С.А.Мінько

Рішення підготував:

Начальник відділу

капітального будівництва                                                           Г.А.Ткаченко

Рішення вносить:

Постійна депутатська комісія з питань

бюджету та соціально-економічного

розвитку міста

Голова комісії						   	          	   В.О.Лябах

Погоджено:

Постійна депутатська комісія з питань

архітектури, будівництва, транспорту та зв’язку

Голова комісії                                                                             П.С.Гневковський

Перший заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів ради                            І.В.Рудакова

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів ради                            І.С.Федоров

Начальник

фінансового управління  	           Н.В.Доломан

Начальник

управління правового забезпечення    	                                 К.Ю.Сонних

Головний спеціаліст

відділу з регуляторної політики

та конкурсних закупівель	          Т.В.Житник

Провідний спеціаліст – коректор                                               Л.С.Захарова

Додаток

до рішення 63 сесії

Мелітопольської  міської

ради Запорізької області

VІ скликання

від 29.01.2015 № 5/59

Бюджетна програма

„Капітальні видатки”

на 2015 рік

1. Обґрунтування здійснення програми

Політика органів місцевого самоврядування у сфері капітального ремонту спрямована на  забезпечення сприятливих умов мешканців міста.

Розроблення програми „Капітальні видатки ” обумовлено необхідністю визначення напрямків використання коштів бюджету розвитку та здійсненням заходів у сфері капітального ремонту, пов’язаних з забезпеченням належного функціонування  та ефективної експлуатації об’єктів комунальної власності міста.

2. Підстави для розроблення програми

Програма розроблена на підставі вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 «Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».

3. Мета програми

Метою цієї програми є забезпечення ефективного використання коштів бюджету розвитку для належного функціонування  та ефективної  експлуатації   об’єктів комунальної власності міста, покращення умов виховання, навчання та  проживання мешканців міста.

4. Завдання програми

Завданням цієї програми є капітальний ремонт об’єктів комунальної власності міста, підвищення експлуатаційних якостей, продовження строків їх служби.

5. Етапи виконання

Програма виконується протягом 2015 року.

6. Загальний обсяг фінансування програми

Загальний обсяг коштів, передбачених на виконання цієї програми за рахунок коштів бюджету розвитку  в   2015 році складає 33257,000 тис. грн.,     у тому числі погашення бюджетної кредиторської заборгованості, у разі її виникнення станом на 01.01.2015, за міською програмою «Капітальні видатки» на 2014 рік.

7. Джерело фінансування програми

Виконання заходів за програмою здійснюється за рахунок та в межах коштів, передбачених у бюджеті розвитку на 2015 рік.

8. Результативні показники виконання програми

| Завдання 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Капітальний ремонт адміністративних будівель |  |  |  |
| Результативні показники | Одиниця виміру |  | Орієнтовні показники |
| Капітальний ремонт адміністративних будівель |  |  |  |
| Показники затрат |  |  |  |
| - обсяг видатків на капітальний ремонт | тис.грн. |  | 2137,900 |
| Показники продукту |  |  |  |
| - кількість об’єктів | од. |  | 5 |
| Показники ефективності |  |  |  |
| - середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту об’єкта - середні витрати на капітальний ремонт одного об’єкта | тис.грн. тис.грн. |  | 16,000 750,300 |
| Показники якості |  |  |  |
| - рівень готовності | % |  | 100 |
| Завдання 2 |  |  |  |
| Капітальний ремонт дошкільних закладів |  |  |  |
| Результативні показники | Одиниця виміру |  | Орієнтовні показники |
| Показники затрат |  |  |  |
| - обсяг видатків на капітальний ремонт | тис.грн. |  | 9451,500 |
| Показники продукту |  |  |  |
| - кількість об’єктів | од. |  | 45 |
| Показники ефективності |  |  |  |
| - середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту об’єкта - середні витрати на капітальний ремонт одного об’єкта | тис.грн. тис.грн. |  | 10,500 380,500 |
| Показники якості |  |  |  |
| - рівень готовності | % |  | 100 |
| Завдання 3 |  |  |  |
| Капітальний ремонт загальноосвітніх шкіл |  |  |  |
| Результативні показники | Одиниця виміру |  | Орієнтовні показники |
| Показники затрат |  |  |  |
| - обсяг видатків на капітальний ремонт | тис.грн. |  | 6863,093 |
| Показники продукту |  |  |  |
| - кількість об’єктів | од. |  | 29 |
| Показники ефективності |  |  |  |
| - середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту об’єкта - середні витрати на капітальний ремонт одного об’єкта | тис.грн. тис.грн. |  | 9,400 300,000 |
| Показники якості |  |  |  |
| -рівень готовності | % |  | 100 |
| Завдання 4 |  |  |  |
| Капітальний ремонт позашкільних закладів |  |  |  |
| Результативні показники | Одиниця виміру |  | Орієнтовні показники |
| Показники затрат |  |  |  |
| - обсяг видатків на капітальний ремонт | тис.грн. |  | 580,000 |
| Показники продукту |  |  |  |
| кількість об’єктів | од. |  | 4 |
| Показники ефективності |  |  |  |
| - середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту об’єкта - середні витрати на капітальний ремонт одного об’єкта | тис.грн. тис.грн. |  | 5,000 140,00 |
| Показники якості |  |  |  |
| рівень готовності | % |  | 100 |
| Завдання 5 |  |  |  |
| Капітальний будівлі Управління освіти та гаража |  |  |  |
| Результативні показники | Одиниця виміру |  | Орієнтовні показники |
| Показники затрат |  |  |  |
| - обсяг видатків на капітальний ремонт | тис.грн. |  | 600,000 |
| Показники продукту |  |  |  |
| кількість об’єктів | од. |  | 1 |
| Показники ефективності |  |  |  |
| - середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту об’єкта - середні витрати на капітальний ремонт одного об’єкта | тис.грн. тис.грн. |  | 10,000 590,000 |
| Показники якості |  |  |  |
| рівень готовності | % |  | 100 |
| Завдання 6 |  |  |  |
| Капітальний ремонт інших закладів освіти |  |  |  |
| Результативні показники | Одиниця виміру |  | Орієнтовні показники |
| Показники затрат |  |  |  |
| - обсяг видатків на капітальний ремонт | тис.грн. |  | 600,000 |
| Показники продукту |  |  |  |
| кількість об’єктів, од. | од. |  | 1 |
| Показники ефективності |  |  |  |
| - середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту об’єкта - середні витрати на капітальний ремонт одного об’єкта | тис.грн. тис.грн. |  | 10,100 589,900 |
| Показники якості |  |  |  |
| рівень готовності | % |  | 100 |
| Завдання 7 |  |  |  |
| Капітальний ремонт зовнішньої каналізаційної мережі багатопрофільної лікарні інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги |  |  |  |
| Результативні показники | Одиниця виміру |  | Орієнтовні показники |
| Показники затрат |  |  |  |
| - обсяг видатків на капітальний ремонт | тис.грн. |  | 350,000 |
| Показники продукту |  |  |  |
| кількість об’єктів, од. | од. |  | 1 |
| Показники ефективності |  |  |  |
| - середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту об’єкта - середні витрати на капітальний ремонт одного об’єкта | тис.грн. тис.грн. |  | 10,300 339,700 |
| Показники якості |  |  |  |
| рівень готовності | % |  | 100 |
| Завдання 8 |  |  |  |
| Благоустрій міста |  |  |  |
| Результативні показники | Одиниця виміру |  | Орієнтовні показники |
| Показники затрат |  |  |  |
| - обсяг видатків на капітальний ремонт | тис.грн. |  | 2682,541 |
| Показники продукту |  |  |  |
| кількість об’єктів | од. |  | 4 |
| Показники ефективності |  |  |  |
| - середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту об’єкта - середні витрати на капітальний ремонт одного об’єкта | тис.грн. тис.грн. |  | 10,000 660,630 |
| Показники якості |  |  |  |
| рівень готовності | % |  | 100 |
| Завдання 9 |  |  |  |
| Капітальний ремонт музеїв |  |  |  |
| Результативні показники | Одиниця виміру |  | Орієнтовні показники |
| Показники затрат |  |  |  |
| - обсяг видатків на капітальний ремонт | тис.грн. |  | 696,978 |
| Показники продукту |  |  |  |
| кількість об’єктів | од. |  | 2 |
| Показники ефективності |  |  |  |
| - середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту об’єкта - середні витрати на капітальний ремонт одного об’єкта | тис.грн. тис.грн. |  | 7,400 390,000 |
| Показники якості |  |  |  |
| рівень готовності | % |  | 100 |
| Завдання 10 |  |  |  |
| Капітальний ремонт палаців та будинків культури |  |  |  |
| Результативні показники | Одиниця виміру |  | Орієнтовні показники |
| Показники затрат |  |  |  |
| - обсяг видатків на капітальний ремонт | тис.грн. |  | 2700,000 |
| Показники продукту |  |  |  |
| кількість об’єктів | од. |  | 2 |
| Показники ефективності |  |  |  |
| - середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту об’єкта - середні витрати на капітальний ремонт одного об’єкта | тис.грн. тис.грн. |  | 20,000 1300,000 |
| Показники якості |  |  |  |
| рівень готовності | % |  | 100 |
| Завдання 11 |  |  |  |
| Капітальний ремонт стадіону |  |  |  |
| Результативні показники | Одиниця виміру |  | Орієнтовні показники |
| Показники затрат |  |  |  |
| - обсяг видатків на капітальний ремонт | тис.грн. |  | 370,000 |
| Показники продукту |  |  |  |
| кількість об’єктів | од. |  | 1 |
| Показники ефективності |  |  |  |
| - середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту об’єкта - середні витрати на капітальний ремонт одного об’єкта | тис.грн. тис.грн. |  | 10,000 360,000 |
| Показники якості |  |  |  |
| рівень готовності | % |  | 100 |
| Завдання 12 |  |  |  |
| Капітальний ремонт бібліотек |  |  |  |
| Результативні показники | Одиниця виміру | Орієнтовні показники |  |
| Показники затрат |  |  |  |
| - обсяг видатків на капітальний ремонт | тис.грн. | 593,000 |  |
| Показники продукту |  |  |  |
| кількість об’єктів | од. | 5 |  |
| Показники ефективності |  |  |  |
| - середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту об’єкта - середні витрати на капітальний ремонт одного об’єкта | тис.грн. тис.грн. | 7,000 111,600 |  |
| Показники якості |  |  |  |
| рівень готовності | % | 100 |  |
| Завдання 13 |  |  |  |
| Капітальний ремонт шкіл естетичного виховання дітей |  |  |  |
| Результативні показники | Одиниця виміру | Орієнтовні показники |  |
| Показники затрат |  |  |  |
| - обсяг видатків на капітальний ремонт | тис.грн. | 1600,00 |  |
| Показники продукту |  |  |  |
| кількість об’єктів | од. | 2 |  |
| Показники ефективності |  |  |  |
| - середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту об’єкта - середні витрати на капітальний ремонт одного об’єкта | тис.грн. тис.грн. | 15,000 1570,000 |  |
| Показники якості |  |  |  |
| рівень готовності | % | 100 |  |
| Завдання 14 |  |  |  |
| Капітальний ремонт територіального центра соціального обслуговування |  |  |  |
| Результативні показники | Одиниця виміру | Орієнтовні показники |  |
| Показники затрат |  |  |  |
| - обсяг видатків на капітальний ремонт | тис.грн. | 400,000 |  |
| Показники продукту |  |  |  |
| кількість об’єктів | од. | 1 |  |
| Показники ефективності |  |  |  |
| - середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту об’єкта - середні витрати на капітальний ремонт одного об’єкта | тис.грн. тис.грн. | 11,000 389,000 |  |
| Показники якості |  |  |  |
| рівень готовності | % | 100 |  |
| Завдання 15 |  |  |  |
| Капітальний ремонт з утеплення фасаду центру первинної медичної допомоги |  |  |  |
| Результативні показники | Одиниця виміру | Орієнтовні показники |  |
| Показники затрат |  |  |  |
| - обсяг видатків на капітальний ремонт | тис.грн. | 2131,188 |  |
| Показники продукту |  |  |  |
| кількість об’єктів | од. | 1 |  |
| Показники ефективності |  |  |  |
| - середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту об’єкта - середні витрати на капітальний ремонт одного об’єкта | тис.грн. тис.грн. | 40,000 2091,188 |  |
| Показники якості |  |  |  |
| рівень готовності | % | 100 |  |
| Завдання 16 |  |  |  |
| Капітальний ремонт каналізаційних мереж |  |  |  |
| Результативні показники | Одиниця виміру | Орієнтовні показники |  |
| Показники затрат |  |  |  |
| - обсяг видатків на капітальний ремонт | тис.грн. | 1300,00 |  |
| Показники продукту |  |  |  |
| кількість об’єктів | од. | 1 |  |
| Показники ефективності |  |  |  |
| - середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту об’єкта - середні витрати на капітальний ремонт одного об’єкта | тис.грн. тис.грн. | 20,000 1280,000 |  |
| Показники якості |  |  |  |
| рівень готовності | % | 100 |  |

9. Відповідальний виконавець програми

Відповідальний виконавець програми –відділ капітального будівництва Мелітопольської міської ради Запорізької області

10. Контроль за виконанням програми

Контроль за виконанням програми здійснюють постійна депутатська комісія з питань бюджету та соціально-економічного розвитку міста  та постійна депутатська комісія з питань архітектури, будівництва, транспорту та зв’язку.

Начальник відділу капітального будівництва

Мелітопольської міської ради

Запорізької області                                                                       Г.А.Ткаченко

Секретар Мелітопольської міської ради                                    С.А.Мінько