Україна

Мелітопольська міська рада

Запорізької області

VІ скликання

64 сесія

Р І Ш Е Н Н Я

05.03.2015									№ 4/26

Про затвердження Програми «Збереження

об’єктів культурної спадщини архітектури

та містобудування  міста Мелітополя

на 2015-2017 роки»

На виконання ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про охорону культурної спадщини», п. 9 ч.1 ст. 91 Бюджетного кодексу України, розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації від 27.11.2015 № 615 «Про проведення заходів щодо збереження культурної спадщини архітектури та містобудування Запорізької області», з метою збереження об’єктів культурної спадщини архітектури та містобудування  міста Мелітополя,

Мелітопольська міська рада Запорізької області

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму «Збереження об’єктів культурної спадщини архітектури та містобудування  міста Мелітополя на 2015-2017 роки» згідно з додатком.

2. Фінансування видатків на реалізацію програми здійснювати за рахунок асигнувань, передбачених у міському бюджеті на відповідний рік.

3. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти на  постійну депутатську комісію з питань архітектури, будівництва, транспорту та зв’язку та на постійну депутатську комісію з питань бюджету та соціально- економічного розвитку міста.

Секретар Мелітопольської міської ради 					С.А. Мінько

Рішення підготував:

Заступник начальника відділу культури				Л.В. Кириленко

_____________

Рішення вносить:

Постійна депутатська комісія з

питань архітектури, будівництва,

транспорту та зв’язку

Голова комісії								П.С. Гневковський

_____________

Погоджено:

Постійна депутатська комісія з питань

бюджету та соціально-економічного

розвитку міста

Голова комісії								В.О. Лябах

_____________

Перший заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради				І.В. Рудакова

_____________

Заступник міського голови						І.С. Федоров

_____________

Начальник фінансового управління					Н.В. Доломан

_____________

Начальник 	управління							К.Ю. Сонних

правового забезпечення 						_____________

Головний спеціаліст відділу з регуляторної

політики та конкурсних закупівель 				Т.В. Житник

______________

Головний спеціаліст-коректор					Л.С. Захарова

______________

Додаток

до рішення 64 сесії

Мелітопольської міської ради

Запорізької області

VI скликання

від 05.03.2015  № 4/26

Програма

«Збереження об’єктів культурної спадщини архітектури та містобудування  міста Мелітополя на 2015-2017 роки»

- Вступ

Програма збереження об’єктів культурної спадщини архітектури та містобудування м. Мелітополя розроблена на підставі законів України «Про охорону культурної спадщини», розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації від 27.11.2015 № 615 «Про проведення заходів щодо збереження культурної спадщини архітектури та містобудування Запорізької області».

Об’єкти культурної спадщини архітектури та містобудування м. Мелітополя є невід'ємною частиною культурного надбання усього українського народу. Охорона та збереження об'єктів культурної спадщини є пріоритетними напрямками діяльності органів місцевого самоврядування.

Програма збереження об’єктів культурної спадщини архітектури та містобудування м. Мелітополя на 2015-2017 роки (далі - Програма) включає заходи з обліку, запобігання руйнуванню або заподіянню шкоди, забезпечення захисту, контролю за збереженням, утриманням, використанням, консервацією та реставрацією об'єктів культурної спадщини.

Програма спрямована на впровадження правових, організаційних і матеріально-технічних засад у сфері охорони культурної спадщини міста Мелітополя й розрахована на період до 2017 року.

Відповідно до проведено інвентаризації історико-архітектурної забудови м. Мелітополя, яка виконана Київським фаховим науково-реставраційним інститутом «Укрпроектреставрація». На території міста Мелітополя перебуває 14 об’єктів культурної спадщини архітектури та містобудування. Потребує подальшого вдосконалення система обліку, використання, реставрації об'єктів культурної спадщини, контролю за виконанням користувачами та уповноваженими органами зобов'язань щодо утримання пам'яток у належному стані.

- Мета Програми

Метою Програми є проведення перевірки стану об’єктів архітектури та

містобудування, забезпечення умов збереження історичної забудови міста Мелітополя, пам’яток архітектури та містобудування. Визначення тих, що потребують ремонтно-реставраційних, термінових протиаварійних робіт, виконання першочергових протиаварійних робіт. Удосконалення ведення обліку об’єктів архітектури та містобудування. Забезпечення їх паспортизації, складання облікової документації.

2

3. Завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

- забезпечення належного обліку та ведення контролю за збереженням і використанням об’єктів культурної спадщини архітектури та містобудування;

- проведення на сучасному рівні паспортизації об’єктів культурної спадщини архітектури та містобудування шляхом складання оновленої облікової документації за уніфікованою формою;

- сприяння залученню інвестицій у діяльність щодо збереження, реставрації і використання об’єктів культурної спадщини архітектури та містобудування;

- сприяння залученню об’єктів культурної спадщини до обласних та національних туристичних маршрутів;

- забезпечення укладання охоронних договорів між відповідним органом охорони культурної спадщини та власниками (уповноваженими ними органами) і користувачами пам’яток, підвищення рівня відповідальності власників і користувачів об’єктів культурної спадщини архітектури та містобудування за їх збереження і належне використання.

4. Напрямки виконання Програми

Основними напрямками виконання Програми є:

- охорона культурної спадщини;

- обстеження технічного стану будинків і споруд;

- створення електронної бази даних пам’яток архітектури та містобудування, забезпечення постійного спостереження за деформацією конструктивних елементів будинків та споруд;

- розроблення необхідної проектно-кошторисної документації для здійснення робіт з нейтралізації негативних процесів руйнування будинків та споруд;

- проведення ремонтно-будівельних робіт для виведення будинків і споруд, їх окремих конструкцій з аварійного стану;

- проведення реставраційних робіт на пам'ятках архітектури і заходів

з метою збереження окремих архітектурних елементів на об'єктах, де виникла загроза їх втрати.

5. Фінансове забезпечення виконання Програми

Для фінансового забезпечення виконання Програми залучаються в установленому законодавством порядку кошти місцевого бюджету, фондів охорони пам’яток, благодійні внески юридичних і фізичних осіб та кошти інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Загальна вартість реалізації Програми – 125,0 тис. грн., в т.ч. по рокам:  2015 рік – 30,0 тис. грн., 2016 рік – 50,0 тис. грн., 2017 рік – 45,0 тис. грн.

#### 3

#### 6. Заходи, спрямовані на забезпечення виконання завдань Програми

| Заходи | Термін виконання | Виконавці | Фінансування заходів (тис.грн.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Визначення балансової належності об’єктів культурної спадщини архітектури та містобудування | 2015-2016 | Відділ культури Мелітопольської міської ради, управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Мелітопольської міської ради | - |
| Послуги сторонніх організацій (проведення інвентаризації та паспортизації об’єктів культурної спадщини архітектури та містобудування) | 2015 2016 2017 | Відділ культури Мелітопольської міської ради, управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Мелітопольської міської ради | 20,0 25,0 25,0 |
| Проведення обстеження стану об’єктів культурної спадщини архітектури та містобудування з метою визначення об'єктів, на яких необхідно провести дослідні, протиаварійні та консерваційні роботи та скласти їх перелік | 2015-2016 | Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Мелітопольської міської ради, відділ капітального будівництва Мелітопольської міської ради | - |
| Виготовлення та встановлення охоронних дощок на об’єктах культурної спадщини архітектури та містобудування | 2016 2017 | Відділ культури Мелітопольської міської ради, управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Мелітопольської міської ради | 10,0 10,0 |
| Сприяння залученню пам'ятників архітектури та містобудування до обласних та національних туристичних маршрутів | Постійно | Відділ культури Мелітопольської міської ради, управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Мелітопольської міської ради | - |
| Видання інформаційних проспектів та ілюстративних путівників по найбільш визначним об’єктам культурної спадщини архітектури та містобудування міста Мелітополя | 2015 2016 2017 | Відділ культури Мелітопольської міської ради, управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Мелітопольської міської ради | 10,0 15,0 10,0 |

7. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми повинно дати поштовх позитивним зрушенням у сфері охорони культурної спадщини, поліпшення туристичної привабливості міста. Це стосується передусім усвідомлення суспільством необхідності збереження пам’яток для нинішніх і майбутніх поколінь як важливого чинника патріотичного виховання громадян, розвитку національної свідомості українського народу, підтримки національно – культурної самобутності національних меншин в Україні.

4

Виконання Програми сприятиме:

- поліпшенню фінансування заходів із збереження та використання пам’яток, залученню інвестицій до цієї сфери;

- розвиткові туристичної галузі;

- координації роботи з охорони культурної спадщини.

8. Організація управління та контролю за ходом

виконання Програми

Головний розпорядник коштів – відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області.

Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти на  постійну депутатську комісію з питань архітектури, будівництва, транспорту та зв’язку та на постійну депутатську комісію з питань бюджету та соціально- економічного розвитку міста.

Поточний контроль за виконанням певних напрямів цієї Програми здійснюватимуть відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області, управління, відділи та інші структурні підрозділи Мелітопольської міської ради.

Заступник начальника відділу культури				Л.В. Кириленко

Секретар Мелітопольської міської ради 				С.А. Мінько