Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Мелітопольської міської ради

Запорізької області

від________№________________

Інформація

про підготовку міського житлово-комунального господарства та об’єктів соціально-побутової сфери до опалювального періоду 2021-2022 років

Щорічно протягом літньо-осіннього періоду виконуються заходи з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період. Так, в рамках підготовки до опалювального сезону 2021-2022 років планується виконати комплексну  підготовку 495 житлових будинків, 22 загальноосвітні навчальні заклади, 27 дошкільних закладів, 6 закладів охорони здоров’я, також об’єктів теплопостачання, водопровідно-каналізаційного господарства та дорожньо-мостового господарства.

Теплове господарство

На сьогодні  теплове господарство складається із 39 котелень.                 14 котелень утримуються ТОВ «Тепло-Мелітополь», 9 котелень – управлінням освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області  ,                 3 – відділом охорони здоров’я Мелітопольської міської ради Запорізької області, 2 котельні на обслуговуванні ОСББ («Дружний Будинок», «Захід-Мелітополь») та  11 котелень університетів та ПТУ.

Згідно з запланованими заходами вищезазначених підприємств та установ з підготовки теплового  господарства планується виконати наступне:

ревізію та поточний ремонт котелень та котельного обладнання, запірної

арматури та контрольно-вимірювальних приладів;

ревізію (близько 68,09 км у двотрубному обчисленні) трубопроводів теплопостачання;

проведення промивання та гідравлічних випробувань мереж теплопостачання;

ремонт та гідроізоляцію мереж теплопостачання,

ремонт будівель та покрівель котельних.

Крім того, у житлових будинках та будинках закладів охорони здоров’я та освіти планується виконати промивання внутрішньобудинкових систем опалення, наладку елеваторних вузлів тощо.

Продовження додатка

Водопровідно-каналізаційне господарство

Виконавцем послуг з централізованого водопостачання та водовідведення в                  м. Мелітополі є КП «Водоканал» Мелітопольської міської ради Запорізької області.

Згідно з запланованими заходами підприємства необхідно виконати:

заміну 1,15 км водопровідних мереж,  та 1,20 км каналізаційних мереж;

підготовку 6 водопровідних насосних станцій та 9 каналізаційних насосних станцій;

підготовку 2 очисних споруд.

Крім того, заплановані заходи з ремонту запірної арматури, громадських колонок, пожежних гідрантів та приміщень будівель, де розташоване обладнання водопровідних та каналізаційних станцій.

Житлове господарство

Виконавцями  послуг з утримання житлових будинків комунальної форми власності в м. Мелітополі є ТОВ «Керуюча компанія «Шахтарська»  та                      ТОВ «ПБК«Акві-буд».

З підготовки житлового фонду заплановані такі роботи :

ремонт систем центрального опалення 212 шт.;

ремонт холодного водопостачання - у 198  будинках;

ремонт каналізаційних систем в 135 системах;

прочистка димовентканалів у 328 будинках (23724 квартири);

промивання систем опалення в 357 систем;

заміна запірної арматури – 754 од.;

ремонт відмосток – 1,3 тис. кв.м;

ремонт електрощитових – 32 од.;

ремонт покрівель – 10,9 тис. кв. м (47 буд.);

відновлення теплоізоляції трубопроводів – 920 м.п.

Крім того, заплановані заходи з підготовки дорожньо-мостового господарства та спеціалізованої техніки для утримання доріг у зимовий період. Так, під час ремонту доріг планується укласти близько 79,68 тис. м2 асфальтового покриття, підготовка 17 одиниць різного виду спеціалізованої техніки для утримання вулиць та доріг у зимовий період та заготівля                         0,8 тис.т. відсіво-солевої суміші для посипання доріг у зимовий період під час ожеледі.

____________________________

Директор департаменту капітального

будівництва та житлово-комунального

господарства Мелітопольської міської ради

Запорізької області                                                       Вікторія РЕПАШЕВСЬКА