УКРАЇНА

МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЬКА  РАДА

Запорізької області

VІ скликання

22 сесія

Р І Ш Е Н Н Я

27.04.2012				                                                               	№ 4/3

Про затвердження міської програми

„Капітальний ремонт внутрішньоквартальних

під’їздних доріг” на 2012 рік

Відповідно до п. 21 ст. 91 Бюджетного кодексу України, п. 22 ст. 26, п. 3 ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, на підставі Закону України „Про житлово-комунальні послуги”, Закону України «Про благоустрій в населених пунктах», на виконання Загальнодержавної програми реформування житлово-комунального господарства України на 2009-2014 роки та Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Запорізької області на 2010-2014 роки, з метою забезпечення належного функціонування та ефективної експлуатації об’єктів житлово-комунального господарства міста

Мелітопольська міська рада Запорізької області

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити міську програму „Капітальний ремонт внутрішньоквартальних під’їздних доріг” на 2012 рік згідно з додатком.

2. Видатки, пов’язані з реалізацією програми, проводити за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті на 2012 рік на виконання зазначеної програми.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань житлово – комунального господарства та паливно - енергетичного комплексу та постійну депутатську комісію з питань бюджету та соціально – економічного розвитку міста.

Міський голова								   С. Г. Вальтер

Рішення підготував:

Начальник відділу

житлового господарства			       			           В.М.Івасенко

Рішення вносить:

Постійна депутатська комісія

з питань житлово – комунального

господарства та паливно – енергетичного комплексу

Голова комісії								           О. М. Рижков

Погоджено:

Секретар Мелітопольської міської ради

Запорізької області							       А. О. Полячонок

Постійна депутатська комісія

з питань бюджету та

соціально - економічного розвитку міста

Голова комісії								               В. О. Лябах

Перший заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів ради		                    Ю. П. Онищук

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів ради			             О. О. Козлов

Начальник фінансового управління					          Н. В. Доломан

Заступник начальника

відділу обліку та звітності						       І. О. Карпушина

Начальник управління правового

забезпечення								             В.В.Поляков

Провідний спеціаліст – коректор					                 К.М.Кізюн

Додаток

до рішення  22    сесії

Мелітопольської  міської

ради Запорізької області

VІ скликання

від 27.04.2021 № 4/3

Міська програма

„Капітальний ремонт внутрішньоквартальних

під’їздних доріг” на 2012 рік

І. Обґрунтування здійснення програми

Політика органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунального господарства спрямована на забезпечення сприятливих умов проживання мешканців міста у житлових будинках, поліпшення якості надання житлово-комунальних послуг населенню та  зменшення собівартості житлово-комунальних послуг.

Житловий фонд міста складається із 815 багатоквартирних житлових будинків. Розроблення програми „Капітальний ремонт внутрішньоквартальних під’їздних доріг” на 2012 рік обумовлено необхідністю визначення напрямків використання бюджетних коштів та здійсненням заходів у сфері житлово-комунального господарства, пов’язаних з забезпеченням належного функціонування та ефективної експлуатації об’єктів житлово-комунального господарства міста Мелітополь.

ІІ. Підстава для розроблення програми

Програма розроблена на підставі вимог Закону України „Про житлово-комунальні послуги”, Закону України «Про благоустрій в населених пунктах», Наказу державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 №154 „Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів міського благоустрою”, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Правил благоустрою території міста Мелітополя, затверджених рішенням 19 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області V скликання від 29.08.2007 № 13, Загальнодержавної програми реформування житлово-комунального господарства України на 2009-2014 роки, Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Запорізької області на 2010-2014 роки та інших нормативно-правових актів у сфері житлово-комунального господарства.

ІІІ. Мета програми

Метою цієї програми є поліпшення транспортно-експлуатаційного стану під’їзних шляхів до багатоповерхових будинків, забезпечення належного функціонування та ефективної експлуатації об’єктів житлово-комунального

2

господарства міста Мелітополь, поліпшення якості надання житлово-комунальних послуг, покращення умов проживання мешканців міста.

ІV. Завдання програми

Завданням цієї програми є:

- збереження мережі під’їзних шляхів до багатоповерхових будинків та забезпечення їх ефективного функціонування;

- забезпечення капітального ремонту під’їзних шляхів до багатоповерхових будинків, дорожній одяг яких потребує поліпшення технічних характеристик, а також удосконаленню системи водовідведення;

- з метою забезпечення виконання заходів з охорони навколишнього природного середовища програмою передбачено застосування дорожнього покриття як асфальтового так і плиткою.

V. Напрями та заходи виконання програми

Видатки за програмою здійснюються на капітальний ремонт мережі під’їзних шляхів до багатоповерхових будинків та забезпечення їх ефективного функціонування

VІ. Загальний обсяг фінансування програми

Загальний обсяг коштів, передбачених на виконання цієї програми, складає 2000,00 тис. грн.

VІІ. Джерела фінансування програми

Виконання заходів за програмою здійснюється за рахунок та у межах коштів, передбачених у міському бюджеті на 2012 рік на виконання зазначеної програми. Головним розпорядником коштів є виконавчий комітет Мелітопольської міської ради Запорізької області. Одержувачем коштів є КП «Житломасив», ТОВ «КК «Коменерго – Мелітополь».

VІІІ. Етапи виконання програми

Програма виконується протягом 2012 року.

ІХ. Очікувані результати виконання програми

Результатом виконання програми є:

- - поліпшення транспортно-експлуатаційного стану під’їзних шляхів до багатоповерхових будинків і приведення його у відповідність до вимог нормативних документів;

- підвищення якості житлово-комунальних послуг, які надаються населенню міста;

- поліпшення умов проживання у житлових будинках;

3

- продовження строків служби об’єктів житлово-комунального господарства.

Х. Відповідальний виконавець програми

Відповідальним за виконання цієї програми є відділ житлового господарства виконавчого комітету Мелітопольської міської ради.

ХІ. Контроль за виконанням програми

Контроль за виконанням цієї програми покласти на постійну депутатську комісію з питань житлово – комунального господарства та паливно - енергетичного комплексу та постійну депутатську комісію з питань бюджету та соціально – економічного розвитку міста.

Начальник відділу житлового господарства

виконавчого комітету

Мелітопольської міської ради 					    В. М. Івасенко

Секретар Мелітопольської міської

ради Запорізької області                                                             А. О. Полячонок