Додаток

до рішення 21 сесії

Мелітопольської міської ради

Запорізької області

VI скликання

від 30.03.2012  № 4/3

6. Загальний обсяг фінансування на 2011 – 2015 роки: 4596,4 тис. грн.

7. Перелік заходів і завдань програми

| № з/п | Найменування заходів | Термін виконання, рік | Загальний обсяг фінансування, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всього на 2011 рік: |  | 276,4 |
| 1.1 | Розробка проекту міжвідомчої геоінформаційної системи (МГІС) - м. Мелітополь земельного та фіскального кадастру | 2011 | 95,0 |
| 1.2 | Придбання потужного серверу для встановлення програмного забезпечення |  | 35,0 |
| 1.3 | Виконання топографо-геодезичних робіт на території м. Мелітополя |  | 92,4 |
| 1.4 | Виготовлення електронної версії картографічних матеріалів з планшетів М=1:500 |  | 54,0 |
| 2. | Всього на 2012 рік: |  | 600,0 |
| 2.1 | Комплект високочастотного геодезичного обладнання (GPS) | 2012 | 280,0 |
| 2.2 | Створення адресного плану м. Мелітополь |  | 15,0 |
| 2.3 | Розробка схеми управління та взаємодії інформації в МГІС-Мелітополь земельного та фіскального кадастру |  | 10,0 |
| 2.4 | Розробка прикладного програмного забезпечення МГІС-Мелітополь земельного та фіскального кадастру |  | 55,0 |
| 2.5 | Розробка програмних засобів управління базами даних МГІС-Мелітополь земельного та фіскального кадастру |  | 40,0 |
| 2.6 | Розробка проекту МГІС - м. Мелітополь містобудівного кадастру |  | 95,0 |
| 2.7 | Розробка схеми управління та взаємодії інформації в МГІС-Мелітополь містобудівного кадастру |  | 10,0 |
| 2.8 | Розробка прикладного програмного забезпечення МГІС-Мелітополь містобудівного кадастру |  | 55,0 |
| 2.9 | Розробка програмних засобів управління базами даних МГІС-Мелітополь містобудівного кадастру |  | 40,0 |
| 3. | Всього на 2013 рік: |  | 665,0 |
| 3.1 | Проведення інвентаризації земель | 2013 | 500,0 |
| 3.2 | Розробка проекту МГІС - м. Мелітополь системи підтримки рішень |  | 60,0 |
| 3.3 | Розробка схеми управління та взаємодії інформації в МГІС-Мелітополь системи підтримки рішень |  | 10,0 |
| 3.4 | Розробка прикладного програмного забезпечення МГІС-Мелітополь системи підтримки рішень |  | 55,0 |
| 3.5 | Розробка програмних засобів управління базами даних МГІС-Мелітополь системи підтримки рішень |  | 40,0 |
| 4. | Всього на 2014 рік: |  | 1445,0 |
| 4.1 | Розробка прикладного програмного забезпечення МГІС-Мелітополь екологічного моніторингу | 2014 | 55,0 |
| 4.2 | Розробка програмних засобів управління базами даних МГІС-Мелітополь екологічного моніторингу |  | 40,0 |
| 4.3 | Розробка проекту розмежування державної комунальної власності |  | 400,0 |
| 4.4 | Встановлення межі міста в натурі (на місцевості) |  | 950,0 |
| 5. | Всього на 2015 рік: |  | 1610,0 |
| 5.1 | Розробка проекту розмежування державної комунальної власності | 2015 | 400,0 |
| 5.2 | Встановлення межі міста в натурі (на місцевості) |  | 950,0 |
| 5.3 | Розробка прикладного програмного забезпечення МГІС-Мелітополь водного та лісового кадастру |  | 40,0 |
| 5.4 | Розробка програмних засобів управління базами даних МГІС-Мелітополь водного та лісового кадастру |  | 20,0 |
| 5.5 | Коригування нормативної грошової оцінки земель |  | 200,0 |
| Всього на 2011-2015 роки |  |  | 4596,4 |

Перший заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради				Ю.П. Онищук

Секретар Мелітопольської міської ради				А.О. Полячонок