Україна

Мелітопольська міська рада

Запорізької області

VIIІ скликання

9 сесія

Р І Ш Е Н Н Я

30.07.2021								                           № 4/1

Про затвердження міської програми  «Реалізація спільного проєкту: «Будівництво централізованої системи водопостачання та водовідведення в смт Кирилівка Мелітопольського району Запорізької області з відведенням каналізаційних стоків на центральні очисні споруди КП «Водоканал» Мелітопольської міської ради Запорізької області в м. Мелітополь»

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст. 91 Бюджетного кодексу України,

Мелітопольська міська рада Запорізької області

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити міську програму «Реалізація спільного проєкту: «Будівництво централізованої системи водопостачання та водовідведення в смт Кирилівка Мелітопольського району Запорізької області  з відведенням каналізаційних стоків на центральні очисні споруди КП «Водоканал» Мелітопольської міської ради Запорізької області в  м. Мелітополь» згідно з додатком.

2. Видатки, пов’язані з виконанням цієї програми, проводити за  рахунок коштів державного, обласного та місцевих бюджетів, коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, інших джерел, не заборонених чинним законодавством України

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію  з питань бюджету та соціального-економічного  розвитку міста.

Мелітопольський міський голова                                                 Іван ФЕДОРОВ

Рішення підготував:

Директор департаменту

капітального будівництва та

житлово-комунального господарства                          Вікторія РЕПАШЕВСЬКА

_______________________

Рішення вносить:

Постійна депутатська комісія

з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку міста

Голова комісії                                                                Ірина РУДАКОВА

_____________________

ПОГОДЖЕНО:

Секретар Мелітопольської міської ради                     Роман РОМАНОВ

____________________

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                              Олександр ЩЕРБАКОВ

_____________________

Начальник фінансового управління

Мелітопольської міської ради                                        Яна ЧАБАН

_____________________

Начальник управління

правового забезпечення					Світлана СОЛОМ’ЯНА

_____________________

Заступник начальника управління

з розвитку підприємництва

та промисловості						Тетяна ЖИТНИК

_____________________

Головний спеціаліст-коректор	                               Людмила ЗАХАРОВА

_____________________

Додаток

до рішення 9 сесії

Мелітопольської  міської

ради Запорізької області

VIIІ скликання

від 30.07.2021   № 4/1

Міська програма

«Реалізація спільного проєкту: «Будівництво централізованої системи водопостачання та водовідведення в смт Кирилівка Мелітопольського району Запорізької області  з відведенням каналізаційних стоків на центральні очисні споруди КП «Водоканал» Мелітопольської міської ради Запорізької області в м. Мелітополь»

1. Обґрунтування здійснення програми

Політика органів місцевого самоврядування у сфері будівництва спрямована на  забезпечення сприятливих умов проживання мешканців на території Мелітопольської міської територіальної громади.

Розроблення програми «Реалізація спільного проєкту: «Будівництво централізованої системи водопостачання та водовідведення в смт Кирилівка Мелітопольського району Запорізької області  з відведенням каналізаційних стоків на центральні очисні споруди КП «Водоканал» Мелітопольської міської ради Запорізької області в м. Мелітополь» обумовлено необхідністю створення ефективної для експлуатації та безпечної для навколишнього природного середовища системи збору, транспортування та очищення каналізаційних стоків на території м. Мелітополя та Мелітопольського району.

2. Підстава для розроблення програми

Програма розроблена на підставі вимог законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про питну воду та питне водопостачання», «Про співробітництво територіальних громад», Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів у сфері капітального будівництва та житлово-комунального господарства.

3. Мета програми

Метою програми є розвиток інфраструктури та покращення інвестиційної привабливості м. Мелітополя та Мелітопольського району шляхом розробки проєктно-кошторисної документації та реалізації проєкту «Будівництво централізованої системи водопостачання та водовідведення в смт Кирилівка Мелітопольського району Запорізької області  з відведенням каналізаційних стоків на центральні очисні споруди КП «Водоканал» Мелітопольської міської ради Запорізької області в м. Мелітополь».

2

Продовження додатка

4. Завдання програми

Завданнями цієї програми є розробка проєктно-кошторисної документації та   будівництво   централізованої  системи  водопостачання  та  водовідведення в смт Кирилівка з відведенням каналізаційних стоків на центральні очисні споруди м. Мелітополя, а також модернізація центральних очисних споруд та каналізаційних мереж КП «Водоканал» Мелітопольської міської ради Запорізької області.

5. Напрямки та заходи програми

Програма здійснюється за напрямками та заходами:

Виконання проєктно-кошторисної документації  з реалізації спільного проєкту: «Будівництво централізованої системи водопостачання та водовідведення в смт Кирилівка Мелітопольського району Запорізької області  з відведенням каналізаційних стоків на центральні очисні споруди                                КП «Водоканал» Мелітопольської міської ради Запорізької області                                       в м. Мелітополь»;

Виконання реалізації спільного проєкту: «Будівництво централізованої системи водопостачання та водовідведення в смт Кирилівка Мелітопольського району Запорізької області  з відведенням каналізаційних стоків на центральні очисні споруди КП «Водоканал» Мелітопольської міської ради Запорізької області в м. Мелітополь».

6. Етапи виконання програми

Програма виконується протягом 2021-2025 рр.

7. Визначення обсягів та джерел фінансування

Загальний обсяг коштів, передбачених на виконання цієї програми, становить 50 000 000 (П’ятдесят мільйонів) грн. 00 коп.

Фінансування за програмою здійснюється за рахунок коштів державного, обласного та місцевих бюджетів, коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

8. Очікуваний результат від виконання програми

Результат виконання програми є: розвиток інфраструктури та покращення інвестиційної привабливості м. Мелітополя та Мелітопольського району.

9. Головний розпорядник бюджетних коштів та відповідальний виконавець

Головний розпорядник бюджетних коштів та відповідальний виконавець  програми – департамент  капітального  будівництва  та  житлово-

3

Продовження додатка

комунального господарства Мелітопольської міської ради Запорізької області».

10. Контроль за виконанням програми

Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету та соціального-економічного розвитку міста, на постійну депутатську комісію з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу, підприємництва, промисловості.

Директор департаменту капітального

будівництва та житлово-комунального

господарства Мелітопольської міської

ради Запорізької області                                              Вікторія РЕПАШЕВСЬКА

Мелітопольський міський голова                                  Іван ФЕДОРОВ