УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

Запорізької області

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

міського голови

17.05.2017			                                                         		№ 224-р

Про затвердження плану заходів щодо

укріплення берегів поверхневих водних

об’єктів у м. Мелітополі

Керуючись ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 19 Закону України «Про охорону  навколишнього природного середовища», на виконання листа Запорізької обласної державної адміністрації від 13.04.2017 № 01754/08-32 «Про заходи щодо укріплення берегів», з метою забезпечення сприятливого навколишнього природного середовища, поліпшення екологічного та епідеміологічного стану в місті, збереження водоносності, недопущення руйнування берегової лінії, замулення та обміління поверхневих водних об’єктів у м. Мелітополі та відповідно до міської програми «Благоустрій міста», затвердженої рішенням 26 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VII скликання      від 20.12.2016 № 2/65:

1. Затвердити план заходів щодо укріплення берегів у м. Мелітополі (далі — План) згідно з додатком.

2. Відповідальним виконавцям надати інформацію про стан виконання Плану до відділу з благоустрою та екології виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області до 16.10.2017.

3. Відділу з благоустрою та екології виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області:

3.1. Надати інформацію про виконання Плану до 01.11.2017 до Департаменту екології та природних ресурсів Запорізької обласної державної адміністрації.

3.2. Підсумкову інформацію про стан виконання цього розпорядження надати Мелітопольському міському голові до 03.11.2017.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради  Федорова І.С.

Мелітопольський міський голова                                                   С.А. Мінько

Додаток

до розпорядження міського голови

17.05.2017 № 224-р

План заходів щодо укріплення берегів

поверхневих водних об’єктів у м. Мелітополі

| № п/п | Назва заходів | Відповідальний виконавець | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Організація та проведення заходів з укріплення берегів струмків Піщанського і Кізіярського, озеленення території міста | Управління житлово-комунального господарства, відділ з благоустрою та екології | 16.10.2017 |
| 2. | Залучення мешканців міста, представників громадських організацій, суб’єктів підприємницької діяльності до проведення заходів з попередження руйнування берегової лінії та укріплення берегів струмків Піщанського і Кізіярського, річки Молочної та її заплав і озеленення території міста | Управління житлово-комунального господарства, відділ з благоустрою та екології | 16.10.2017 |
| 3. | Поточний ремонт та розчищення русел струмків, балок, косіння водної рослинності | Управління житлово-комунального господарства | 16.10.2017 |
| 4. | Капітальний ремонт водовідвідних споруд (русел струмків Піщанського і Кізіярського, у тому числі проектні роботи та супровідні послуги | Управління житлово-комунального господарства | 16.10.2017 |
| 5. | Здійснення заходів щодо збереження об’єктів природно-заповідного фонду | Відділ з благоустрою та екології , КП «Мелі-топольський міський парк культури і відпо-чинку ім. Горького» | 16.10.2017 |
| 6. | Утримання та поточний ремонт мостів і підпірних стін | Управління житлово-комунального господарства | 16.10.2017 |
| 7. | Розміщення в засобах масової інформації матеріалів з питань охорони і раціонального використання природних ресурсів | Відділ з благоустрою та екології, інформаційний відділ | 16.10.2017 |
| 8. | Проведення конференцій, семінарів, засідань за круглим столом щодо раціонального природокористування, збереження водних та земельних ресурсів | Відділ з благоустрою та екології | 16.10.2017 |

Керуючий справами виконкому                                                       О.В. Дубініна

Громико О.С.