Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Мелітопольської міської ради

Запорізької області

від 04.06.2020 № 99/1

**Інформація**

**про підготовку міського житлово-комунального господарства та об’єктів соціально-побутової сфери до опалювального періоду 2019-2020 років**

Щорічно протягом літньо-осіннього періоду виконуються заходи з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період. Так, в рамках підготовки до опалювального сезону 2020-2021 років планується виконати комплексну підготовку 495 житлових будинків, 23 загальноосвітніх навчальних закладів, 27 дошкільних закладів, 5 закладів охорони здоров’я, також об’єктів теплопостачання, водопровідно-каналізаційного господарства та дорожньо-мостового господарства.

**Теплове господарство**

На сьогодні теплове господарство складається із 40 котелень. 15 котелень утримуються ТОВ «Тепло-Мелітополь», 9 котелень – управлінням освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області , 3 – відділом охорони здоров’я Мелітопольської міської ради Запорізької області, 2 котельні на обслуговуванні ОСББ («Дружний Будинок», «Захід-Мелітополь») та 11 котелень університетів та ПТУ.

Згідно з запланованими заходами вищезазначених підприємств та установ з підготовки теплового господарства планується виконати наступне:

ревізію та поточний ремонт котелень та котельного обладнання, запірної

арматури та контрольно-вимірювальних приладів;

ревізію (близько 68,09 км у двотрубному обчисленні) трубопроводів теплопостачання;

проведення промивання та гідравлічних випробувань мереж теплопостачання;

ремонт та гідроізоляцію мереж теплопостачання,

ремонт будівель та покрівель котельних.

Крім того, у житлових будинках та будинках закладів охорони здоров’я та освіти планується виконати промивання внутрішньобудинкових систем опалення, наладку елеваторних вузлів тощо.

2 Продовження додатка 1

**Водопровідно-каналізаційне господарство**

Виконавцем послуг з централізованого водопостачання та водовідведення в м. Мелітополі є КП «Водоканал» Мелітопольської міської ради Запорізької області.

Згідно з запланованими заходами підприємства необхідно виконати:

заміну 0,90 км водопровідних мереж, та 1,20 км каналізаційних мереж;

підготовку 6 водопровідних насосних станцій та 7 каналізаційних насосних станцій;

підготовку 2 очисних споруд.

Крім того, заплановані заходи з ремонту запірної арматури, громадських колонок, пожежних гідрантів та приміщень будівель, де розташоване обладнання водопровідних та каналізаційних станцій.

**Житлове господарство**

Виконавцями послуг з утримання житлових будинків комунальної форми власності в м. Мелітополі є ТОВ «Керуюча компанія «Шахтарська» та ТОВ «ПБК«Акві-буд».

З підготовки житлового фонду заплановані такі роботи :

ремонт систем центрального опалення 229 шт.;

ремонт холодного водопостачання - у 190 будинках;

ремонт каналізаційних систем в 135 систем;

прочистка димовентканалів у 384 будинках (26522 квартир);

промивання систем опалення в 354 систем;

заміна запірної арматури – 1378 од.;

ремонт відмосток – 1,3 тис. кв.м;

ремонт електрощитових – 68 од.;

ремонт покрівель – 10,9 тис. кв. м (57 буд.);

відновлення теплоізоляції трубопроводів – 870 м.п.

Крім того, заплановані заходи з **підготовки дорожньо-мостового господарства та спеціалізованої техніки** для утримання доріг у зимовий період. Так, під час ремонту доріг планується укласти близько 62,41 тис. м2 асфальтового покриття, підготовку 17 одиниць різного виду спеціалізованої техніки для утримання вулиць та доріг у зимовий період та заготівлю 0,5 тис.т. відсіво-солевої суміші для посипання доріг у зимовий період під час ожеледі.

Начальник управління житлово-

комунального господарства Олексій ТЕГІМБАЄВ