**Додаток 6**

до рішення сесії Мелітопольської міської ради Запоріз від №

ької області скликання

08568000000

(код бюджету)

РОЗПОДІЛ

коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об"єктів виробничої, комунікаційної та соціальної іфраструктури за об"єктами у 2021 році

(грн.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих**  **бюджетів** | **Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих**  **бюджетів** | **Код Функціональної**  **класифікації видатків та кредитування бюджету** | **Найменування головного розпорядника коштів міського**  **бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та крредитування місцевих**  **бюджетів** | **Найменування об"єктів будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи** | **Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення)** | **Загальна вартість будівництва, гривень** | **Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, %** | **Обсяг видитків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об"єктів у**  **бюджетному періоді, гривень** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **0200000** |  |  | **Виконавчий комітет Мелітопольської міської ради Запорізької області** |  |  |  |  | **450000** |
| 0210000 |  |  | *Виконавчий комітет Мелітопольської міської ради*  *Запорізької області* |  |  |  |  | **450000** |
| 0210150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально- технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | Капітальний ремонт вбудованих нежитлових приміщень за адресою: м. Мелітополь просп. 50 - річчя Перемоги, 17 | 2021 | 450000 | 0 | 450000 |
| **0600000** |  |  | **Управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області** |  |  |  |  | **10664000** |
| 0610000 |  |  | *Управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області* |  |  |  |  | 10664000 |
| 0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | Дошкільний навчальний заклад № 20 «Зайчик» комбінованого типу Мелітопольської міської ради Запорізької області, пр-т Б.Хмельницького, 62, м. Мелітополь,  Запорізька область - капітальний ремонт приміщень (заміна вікон) | 2021 | 300000 | 0 | 300000 |
| 0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | Дошкільний навчальний заклад № 43 «Сонечко» комбінованого типу Мелітопольської міської ради Запорізької області, вул. Олеся Гончара, 45, м. Мелітополь, Запорізька область - капітальний ремонт приміщень (заміна вікон) | 2021 | 300000 | 0 | 300000 |
| 0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | Дошкільний навчальний заклад № 44 «Веселка» комбінованого типу Мелітопольської міської ради Запорізької області, вул. Брів-ла-Гайард, 17, м. Мелітополь, Запорізька область - капітальний ремонт приміщень (заміна вікон) | 2021 | 300000 | 0 | 300000 |
| 0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | Дошкільний навчальний заклад № 26 «Світанок» загального типу Мелітопольської міської ради Запорізької області, пров. Сєдовців, 4, м. Мелітополь, Запорізька область - капітальний ремонт водостічної системи | 2021 | 160000 | 0 | 160000 |
| 0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | Дошкільний навчальний заклад № 36 «Берізка» комбінованого типу Мелітопольської міської ради Запорізької області, вул. Гетьманська, 73-б, м. Мелітополь, Запорізька область – капітальний ремонт санвузлів | 2021 | 298000 | 0 | 298000 |
| 0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | Дошкільний навчальний заклад № 78 «Вогник» загального типу, Мелітопольської міської ради Запорізької області, вул. Гетьмана Сагайдачного, 272/1, м. Мелітополь, Запорізька область – капітальний ремонт санвузлів | 2021 | 298000 | 0 | 298000 |

|  |
| --- |
| **Рівень готовності об"єкта на кінець**  **бюджетного періоду,%** |
| **10** |
|  |
|  |
| 100 |
|  |
|  |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | Дошкільний навчальний заклад № 9 «Лелеченя» загального типу, Мелітопольської міської ради Запорізької області, б-р 30 років Перемоги, 16-а, м. Мелітополь,  Запорізька область - капітальний ремонт огорожі прилеглої території | 2021 | 120000 | 0 | 120000 |
| 0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | Дошкільний навчальний заклад № 40 «Калинонька» комбінованого типу Мелітопольської міської ради Запорізької області, вул. Гризодубової, 53, м. Мелітополь, Запорізька область - капітальний ремонт огорожі прилеглої території | 2021 | 178000 | 0 | 178000 |
| 0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | Дошкільний навчальний заклад № 38 «Попелюшка» комбінованого типу Мелітопольської міської ради Запорізької області,бульвар 30 років Перемоги, 20-а, м. Мелітополь Запорізька область - капітальний ремонт тіньових навісів | 2021 | 660000 | 0 | 660000 |
| 0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | Дошкільний навчальний заклад № 43 «Сонечко» комбінованого типу Мелітопольської міської ради Запорізької області, вул. Олеся Гончара, 45, м. Мелітополь, Запорізька область - капітальний ремонт зелених насаджень | 2021 | 60000 | 0 | 60000 |
| 0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | Дошкільний навчальний заклад № 29 «Золотий півник» комбінованого типу Мелітопольської міської ради Запорізької області,вул. Олеся Гончара, 111, м. Мелітополь, Запорізька область - капітальний ремонт зелених насаджень | 2021 | 60000 | 0 | 60000 |
| 0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | Дошкільний навчальний заклад № 38 «Попелюшка» комбінованого типу Мелітопольської міської ради Запорізької області,бульвар 30 років Перемоги, 20-а, м. Мелітополь Запорізька область - капітальний ремонт зелених насаджень | 2021 | 30000 | 0 | 30000 |
| 0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | Дошкільний навчальний заклад № 9 «Лелеченя» загального типу, Мелітопольської міської ради Запорізької області, б-р 30 років Перемоги, 16-а, м. Мелітополь,  Запорізька область - капітальний ремонт зелених насаджень | 2021 | 50000 | 0 | 50000 |
| 0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | Мелітопольський навчально-виховний комплекс № 16 Мелітопольської міської ради Запорізької області, вул. Сопіна, 200, м. Мелітополь, Запорізька область - капітальний ремонт приміщень (заміна вікон) | 2021 | 700000 | 0 | 700000 |
| 0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 Мелітопольської міської ради Запорізької області, 2-й провулок Лютневий, 32 м. Мелітополь,Запорізька область -капітальний ремонт вентиляційної системи спортивної зали | 2021 | 140000 | 0 | 140000 |
| 0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | Мелітопольський навчально-виховний комплекс № 16 Мелітопольської міської ради Запорізької області, вул. Сопіна, 200, м. Мелітополь, Запорізька область - капітальний ремонт вентиляційної системи спортивної зали | 2021 | 180000 | 0 | 180000 |
| 0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 Мелітопольської міської ради Запорізької області, вул. Петра Дорошенка, 38, м. Мелітополь, Запорізька область - капітальний ремонт покрівлі майстерні | 2021 | 290000 | 0 | 290000 |
| 0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | Мелітопольська загальноосвітня школа І ступеня № 2 Мелітопольської міської ради Запорізької області, вул. Гвардійська, 5/1, м. Мелітополь, Запорізька область -  капітальний ремонт ганку з встановленням пандусу | 2021 | 90000 | 0 | 90000 |
| 0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | Ліцей № 5 Мелітопольської міської ради Запорізької області, вул. Байбулатова, 12, м. Мелітполь,Запорізька область - капітальний ремонт вентиляційної системи приміщень | 2021 | 200000 | 0 | 200000 |
| 0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 Мелітопольської міської ради Запорізької області, 2-й провулок Лютневий, 32 м. Мелітополь,Запорізька область -капітальний ремонт зелених насаджень | 2021 | 20000 | 0 | 20000 |
| 0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | Мелітопольський навчально-виховний комплекс № 16 Мелітопольської міської ради Запорізької області, вул. Сопіна, 200, м. Мелітополь, Запорізька область - капітальний ремонт зелених насаджень | 2021 | 280000 | 0 | 280000 |

|  |
| --- |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | «Мелітопольська загальноосвітня школа I – III ступенів №8 Мелітопольської міської ради Запорізької області, вул. Михайла Оратовського, 147, м. Мелітополь, Запорізька область – капітальний  ремонт приміщень майстерні» | 2021 | 700000 | 0 | 700000 |
| 0611061 | 1061 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | Мелітопольська загальноосвітня школа I ступеня №2 ММРЗО,вул..Гвардійська, 5/1,м.Мелітополь -капітальний ремонт санвузлів з заміною трубопроводів каналізаційних мереж | 2021 | 400000 | 0 | 400000 |
| 0611061 | 1061 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | Мелітопольська загальноосвітня школа I-III ступенів №6 ММРЗО, вул.Монастирська,185,м.Мелітополь -капітальний ремонт санвузлів з заміною трубопроводів каналізаційних мереж | 2021 | 1000000 | 0 | 1000000 |
| 0611061 | 1061 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | Мелітопольська загальноосвітня школа I-III ступенів №11 ММРЗО, вул.Петра Дорошенка,38,м.Мелітополь -капітальний ремонт санвузлів з заміною трубопроводів каналізаційних мереж | 2021 | 1000000 | 0 | 1000000 |
| 0611061 | 1061 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | Мелітопольська загальноосвітня школа I-III ступенів №25 ММРЗО, вул.Гетьманська,93,м.Мелітополь -капітальний ремонт санвузлів з заміною трубопроводів каналізаційних мереж | 2021 | 1000000 | 0 | 1000000 |
| 0611061 | 1061 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | Мелітопольська загальноосвітня школа I ступен №2 ММРЗО, вул.Гвардійська,5/1,м.Мелітополь-капітальний ремонт будівлі з встановленням протипожежної сигналізації | 2021 | 950000 | 0 | 950000 |
| 0611061 | 1061 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | Мелітопольська загальноосвітня школа I-III ступенів №20 ММРЗО, вул.Сєрова,62- а,м.Мелітополь-капітальний ремонт протипожежної сигналізації | 2021 | 900000 | 0 | 900000 |
| **0700000** |  |  | **Відділ охорони здоров'я Мелітопольської міської ради Запорізької області** |  |  |  |  | **1162000** |
| *0710000* |  |  | *Відділ охорони здоров'я Мелітопольської міської ради Запорізької області* |  |  |  |  | *1162000* |
| 0717366 | 7366 | 0490 | Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України | Капітальний ремонт КУ "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1" ММР ЗО по проспекту Б. Хмельницького, 46 у м. Мелітополі" | 2019-2021 | 3391997 | 93 | 1162000 |
| **0800000** |  |  | **Управління соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області** |  |  |  |  | **320000** |
| 0810000 |  |  | *Управління соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області* |  |  |  |  | 320000 |
| 0813242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | Капітальний ремонт житлової квартири Оипова В. О., яка розташована за адресою м. Мелітополь, просп. Б. Хмельницького, буд. 71, кв. 27 | 2021 | 106660 | 0 | 106660 |
| 0813242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | Капітальний ремонт житлової квартири Аболмасова М. І., яка розташована за адресою: м. Мелітополь, вул. Казарцева, буд. 10, кв. 14- | 2021 | 106670 | 0 | 106670 |
| 0813242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | Капітальний ремонт житлової квартири Коп’євої Л. І., яка розташована за адресою: м. Мелітополь, вул. Героїв України, буд. 188, кв. 8 | 2021 | 106670 | 0 | 106670 |
| **1100000** |  |  | **Управління фізичної культури та спорту Мелітопольської міської ради Запорізької області** |  |  |  |  | **1200000** |
| 1110000 |  |  | *Управління фізичної культури та спорту Мелітопольської міської ради Запорізької області* |  |  |  |  | 1200000 |

|  |
| --- |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
|  |
|  |
| 100 |
|  |
|  |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1115031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | Капітальний ремонт приміщення для облаштування спортивного залу КЗ  «ДЮСШ №1» ММР ЗО за адресою: м. Мелітополь, вул. Гагаріна, 1а | 2021 | 1200000 | 0 | 1200000 |
| **1200000** |  |  | **Управління житлово-комунального господарства Мелітопольської міської ради Запорізької області** |  |  |  |  | **3450000** |
| 1210000 |  |  | *Управління комунального господарства Мелітопольської міської ради Запорізької області* |  |  |  |  | 3450000 |
| 1216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | Капітальний ремонт зелених насаджень на перехресті пр-кту Б. Хмельницького та вул. Університетської в м. Мелітополі | 2021 | 700000 | 0 | 700000 |
| 1216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | Капітальний ремонт зелених насаджень по вул. Ломоносова (а районі буд.151) в м. Мелітополі | 2021 | 250000 | 0 | 250000 |
| 1216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | Капітальний ремонт підпірної стіни за адресою пр-кт Б. Хмельницького, 2 в м. Мелітополі | 2021 | 500000 | 0 | 500000 |
| 1216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | Капітальний ремонт пристроїв світлофорної сигналізації на перехресті пр-кту 50- річчя Перемоги та вул. Брів-ла-Гайард в м. Мелітополі | 2021 | 1000000 | 0 | 1000000 |
| 1216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | Капітальний ремонт пішохідної зони за адресою вул. Гетьманська, 20 в м. Мелітополі | 2021 | 500000 | 0 | 500000 |
| 1216090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | Капітальний ремонт контейнерного майданчику за адресою вул. Брів-ла-Гайард, 25 в м. Мелітополі | 2021 | 27250 | 0 | 27250 |
| 1216090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | Капітальний ремонт контейнерного майданчику за адресою б-р 30-річчя Перемоги, 1 в м. Мелітополі | 2021 | 36000 | 0 | 36000 |
| 1216090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | Капітальний ремонт контейнерного майданчику за адресою вул. Казарцева, 19 в м. Мелітополі | 2021 | 27250 | 0 | 27250 |
| 1216090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | Капітальний ремонт контейнерного майданчику за адресою вул. Дружби, 218 в м. Мелітополі | 2021 | 36000 | 0 | 36000 |
| 1216090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | Капітальний ремонт контейнерного майданчику за адресою пер. Садовий, 9 в м. Мелітополі | 2021 | 36000 | 0 | 36000 |
| 1216090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | Капітальний ремонт контейнерного майданчику за адресою вул. Седовцев, 2 в м. Мелітополі | 2021 | 27250 | 0 | 27250 |
| 1216090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | Капітальний ремонт контейнерного майданчику за адресою пр-кт Б. Хмельницького, 37 в м. Мелітополі | 2021 | 22000 | 0 | 22000 |
| 1216090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | Капітальний ремонт контейнерного майданчику за адресою вул. Пожарського, 2а в м. Мелітополі | 2021 | 22000 | 0 | 22000 |
| 1216090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | Капітальний ремонт контейнерного майданчику за адресою вул. Гризодубової, 50 в м. Мелітополі | 2021 | 27250 | 0 | 27250 |
| 1216090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | Капітальний ремонт контейнерного майданчику за адресою вул. Каспійська, 7 в м. Мелітополі | 2021 | 22000 | 0 | 22000 |
| 1216090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | Капітальний ремонт контейнерного майданчику за адресою вул. Шмідта, 1 в м. Мелітополі | 2021 | 36000 | 0 | 36000 |
| 1216090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | Капітальний ремонт контейнерного майданчику за адресою вул. Героїв України, 55 в м. Мелітополі | 2021 | 27250 | 0 | 27250 |
| 1216090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | Капітальний ремонт контейнерного майданчику за адресою вул. Шмідта, 13 в м. Мелітополі | 2021 | 36000 | 0 | 36000 |
| 1216090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | Капітальний ремонт контейнерного майданчику за адресою вул. Гагаріна, 6 в м. Мелітополі | 2021 | 27250 | 0 | 27250 |
| 1216090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | Капітальний ремонт контейнерного майданчику за адресою вул. Шмідта, 20 в м. Мелітополі | 2021 | 27250 | 0 | 27250 |
| 1216090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | Капітальний ремонт контейнерного майданчику за адресою вул. Шмідта, 24 в м. Мелітополі | 2021 | 27250 | 0 | 27250 |
| 1216090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | Капітальний ремонт контейнерного майданчику за адресою вул. Шмідта, 40 в м. Мелітополі | 2021 | 36000 | 0 | 36000 |
| **1500000** |  |  | **Відділ капітального будівництва Мелітопольської**  **міської ради Запорізької області** |  |  |  |  | **128234404** |
| 1510000 |  |  | *Відділ капітального будівництва Мелітопольської міської*  *ради Запорізької області* |  |  |  |  | 128234404 |

|  |
| --- |
| 100 |
|  |
|  |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1511021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | Капітальний ремонт будівлі, з виконанням заходів з енергозбереження, та благоустрою території Мелітопольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів  № 23 ММР ЗО, вул. Гетьмана Сагайдачного, 262, м. Мелітополь (коригування) | 2018-2021 | 25905274 | 95 | 368800 |
| 1511021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної  середньої освіти | ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 ММР ЗО, вул. Пушкіна, 77 м. Мелітополь - капітальний  ремонт (коригування) | 2020-2021 | 7732085 | 95 | 19116 |
| 1511021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної  середньої освіти | НВК № 16, вул. Сопіна, 200 м. Мелітополь, Запорізька область - капітальний ремонт  (коригування) | 2019-2021 | 24660329 | 10 | 1000 |
| 1511021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | ЗОШ І-ІІІ ступеня № 4 ММР ЗО, вул. Пушкіна, 77 м. Мелітополь капітальний ремонт приміщень спортивного залу (коригування) | 2019-2021 | 3500652 | 99 | 10442 |
| 1511021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | ЗОШ І-ІІІ ступеня № 13 ММР ЗО, вул. Вишнева, 84 м. Мелітополь – капітальний ремонт спортивної зали (коригування) | 2019-2021 | 3249459 | 99 | 10442 |
| 1511021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня № 7 Мелітопольської міської ради Запорізької області, вул. Інтеркультурна, 400а, м. Мелітополь, Запорізька область – капітальний ремонт | 2020-2021 | 5493600 | 99 | 10442 |
| 1512010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | Капітальний ремонт будівлі КУ "Мелітопольська міська лікарня № 2" ММР ЗО, вул.  Брів-ла-Гайард, 19 м. Мелітополь Запорізької області (коригування) | 2018-2021 | 40878992 | 99 | 20000 |
| 1512111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини № 1 комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2, вул. Михайла Оратовського, 157, м. Мелітополь, Запорізька область - капітальний ремонт | 2021 | 1000 | 0 | 1000 |
| 1512111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини № 2 (Підрозділ 2) комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2", вул. Івана Алексєєва, 7, м. Мелітополь, Запорізька область - капітальний ремонт | 2021 | 1000 | 0 | 1000 |
| 1512111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики-сімейної медицини № 4 комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2№ Мелітопольської міської ради Запорізької області за адресою:  просп. Б.Хмельницького, 66 у м. Мелітополі - коригування | 2021 | 1000 | 0 | 1000 |
| 1515046 | 5046 | 0810 | Будівництво нових, реконструкція та капітальний ремонт існуючих спортивних п"ятдесятиметрових і двадцятип"ятиметрових басейнів | Будівництво водно-спортивного комплексу (плавального басейну) по вул. Ярослава Мудрого, 13 м. Мелітополь Запорізької області (коригування) | 2018-2021 | 85271968 | 95 | 3550000 |
| 1516030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | Капітальний ремонт зливової каналізації по вул. Інтеркультурній (від 1-го пров.  Лютневого до вул. Будівельної) в м. Мелітополі | 2020-2021 | 14482183 | 95 | 20000 |
| 1516030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення в м. Мелітополі шляхом технічного  переоснащення LED-світильниками | 2019-2021 | 34330494 | 95 | 3773835 |
| 1516030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду з відновленням водовідведення вздовж будинків по вул. Героїв Сталінграда, 7,5 в м. Мелітополі | 2021 | 2500000 | 0 | 2500000 |
| 1516030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду по вул. Чкалова, 2/1 в м.  Мелітополі | 2021 | 500000 | 0 | 500000 |
| 1516030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду по вул. Сєдовців,2 в м.  Мелітополі | 2021 | 250000 | 0 | 250000 |
| 1516030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду по вул. Сєдовців,4 в м.  Мелітополі | 2021 | 250000 | 0 | 250000 |
| 1516030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | Капітальний ремонт прилеглої території по просп. Богдана Хмельницького, 46/9, м.  Мелітополь Запорізької області | 2021 | 500000 | 0 | 500000 |
| 1517310 | 7310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Інтеркультурній від вул. Воїнів- Інтернаціоналістів до просп. Богдана Хмельницького у м. Мелітополі Запорізької області | 2019-2021 | 13334000 | 95 | 200000 |
| 1517310 | 7310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | Реконструкція каналізаційного колектору по вул. Інтеркультурній від просп. Богдана Хмельницького до вул. Олександра Невського у м.Мелітополі Запорізької області (коригування) | 2019-2021 | 14445040 | 99 | 151000 |
| 1517310 | 7310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | Реконструкція каналізаційного колектору по просп. Богдана Хмельницького (від вул. Вакуленчука до просп. Богдана Хмельницького, 66) у м. Мелітополі Запорізької області | 2019-2021 | 16624097 | 99 | 1000 |

|  |
| --- |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1517310 | 7310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | Реконструкція каналізаційного колектору по вул. Гетьмана Сагайдачного від вул. Ломоносова до просп. Богдана Хмельницького у м. Мелітополі Запорізької області | 2019-2021 | 11087713 | 99 | 1000 |
| 1517310 | 7310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | Реконструкція каналізаційного колектору по вул. Інтеркультурній від вул.  Будівельної до вул. Академіка Корольова у м. Мелітополі Запорізької області | 2019-2021 | 8025517 | 99 | 1000 |
| 1517310 | 7310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | Реконструкція зливової каналізації по вул. Героїв України від просп. Богдана  Хмельницького до вул. Іллі Стамболі м. Мелітополь Запорізької області | 2019-2021 | 7750064 | 99 | 1000 |
| 1517310 | 7310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | Реконструкція зливової каналізації по вул. Гризодубової ( від просп. 50-річчя  Перемоги до вул. Ломоносова) у м. Мелітополі Запорізької області | 2019-2021 | 250000 | 3 | 250000 |
| 1517310 | 7310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | Реконструкція зливової каналізації по вул. Вакуленчука (від вул. Івана Алексєєва до просп. Богдана Хмельницького) у м. Мелітополі Запорізької області | 2019-2021 | 11500000 | 2 | 1001000 |
| 1517310 | 7310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | Реконструкція каналізаційного колектору по вул. Шмідта від просп. Богдана  Хмельницького до вул. Івана Алексєєва у м. Мелітополі Запорізької області | 2019-2021 | 14590183 | 2 | 200000 |
| 1517310 | 7310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | Реконструкція нежитлових приміщень, вул. Чернишевського, 37, м. Мелітополь  Запорізької області під адміністративну будівлю | 2019-2021 | 11927184 | 90 | 3000000 |
| 1517310 | 7310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | Реконструкція нежитлових приміщень вул. Інтеркультурна, 394 м. Мелітополь  (приєднання до електричних мереж) | 2021 | 55000 | 0 | 55000 |
| 1517310 | 7310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | Реконструкція нежитлових приміщень вул. Олеся Гончара, 79 м. Мелітополь  (приєднання до електричних мереж) | 2021 | 63300 | 0 | 63300 |
| 1517310 | 7310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | Реконструкція нежитлових приміщень, вул. Чернишевського, 37, м. Мелітополь  Запорізької області під адміністративну будівлю (приєднання до електричних мереж) | 2019-2021 | 531539 | 90 | 137600 |
| 1517310 | 7310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | Житловий будинок по вул. Свердлова, 39 м. Мелітополь - реконструкція систем  автоматичної пожежної сигналізації та димовидалення | 2021 | 1000 | 0 | 1000 |
| 1517310 | 7310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | Житловий будинок по вул. Свердлова, 43 м. Мелітополь - реконструкція систем  автоматичної пожежної сигналізації та димовидалення | 2021 | 1000 | 0 | 1000 |
| 1517310 | 7310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | Житловий будинок по вул. Дружби, 226 м. Мелітополь - реконструкція систем  автоматичної пожежної сигналізації та димовидалення | 2021 | 1000 | 0 | 1000 |
| 1517310 | 7310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | Реконструкція каналізаційного колектору по вул. Брів-ла- Гайард (від просп. 50-  річчя Перемоги до вул. Кізіярської) у м. Мелітополі Запорізької області | 2021 | 350000 | 0 | 350000 |
| 1517310 | 7310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | ТП-26, просп. Богдана Хмельницького, 46/6, м. Мелітополь Запорізька область- реконструкція | 2021 | 180000 | 0 | 180000 |
| 1517310 | 7310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | Реконструкція будівлі під котельню, вул. Мелітопольських дивізій, 126/1 м. Мелітополь Запорізької області (коригування) | 2018-2021 | 5835270 | 99 | 10442 |
| 1517322 | 7322 | 0443 | Будівництво медичних установ та закладів | Відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги відокремленого підрозділу "Лікарня № 2" комунального некомерційного підприємства "ТМО"Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги" Мелітопольської міської ради Запорізької області, вул. Брів-ла-Гайард, 19, м.  Мелітополь - реконструкція (коригування) | 2020-2021 | 9531966 | 95 | 70000 |
| 1517325 | 7325 | 0443 | Будівництво споруд,установ та закладів фізичної культури і  спорту | Будівництво оздоровчого центру з льодовою ареною по просп. Богдана  Хмельницького,46/9, м. Мелітополь Запорізька область | 2021 | 5000000 | 0 | 5000000 |
| 1517325 | 7325 | 0443 | Будівництво споруд,установ та закладів фізичної культури і спорту | Будівництво оздоровчого центру з льодовою ареною по просп. Богдана Хмельницького,46/9, м. Мелітополь Запорізька область ( приєднання до електричних мереж) | 2021 | 250000 | 0 | 250000 |
| 1517330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об'єктів комунальної власності | Реконструкція нежитлових приміщень (IV під’їзд) по вул. Брів-ла-Гайард, 6, м.  Мелітополь Запорізької області під житлові приміщення | 2020-2021 | 2479250 | 99 | 20000 |
| 1517330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об'єктів комунальної власності | Реконструкція нежитлової будівлі по вул. Бєляєва,16, м. Мелітополь Запорізької  області під житлову будівлю | 2019-2020 | 21814179 | 10 | 5967100 |
| 1517330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об'єктів комунальної власності | Реконструкція нежитлової будівлі по вул. Бєляєва,16, м. Мелітополь Запорізької  області під житлову будівлю(приєднання до електричних мереж) | 2021 | 1000000 | 0 | 1000000 |
| 1517330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об'єктів комунальної власності | Реконструкція нежитлових приміщень (IV під’їзд) по вул. Брів-ла-Гайард, 6, м. Мелітополь Запорізької області під житлові приміщення (приєднання до електричних мереж) | 2021 | 295000 | 0 | 295000 |
| 1517330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об'єктів комунальної власності | Капітальний ремонт прилеглої території будівлі по вул. Бєляєва,16 м. Мелітополь  Запорізької області | 2021 | 1431320 | 0 | 1403320 |

|  |
| --- |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1517361 | 7361 | 0490 | Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються  за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку | Дошкільний навчальний заклад № 24 "Ластівка" комбінованого типу вул. Робоча, 59, м. Мелітополь Запорізька область - капітальний ремонт (коригування) | 2021 | 3492976 | 0 | 3492976 |
| 1517366 | 7366 | 0490 | Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної  програми для відновлення України | ДНЗ № 8 «Зірочка», вул. Гвардійська, 26/1, м. Мелітополь, Запорізька область –  капітальний ремонт (коригування) | 2019-2021 | 27363605 | 95 | 431655 |
| 1517366 | 7366 | 0490 | Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України | Мелітопольська загальноосвітня школа I-III ступенів № 20 Мелітопольської міської ради Запорізької області, вул. Сєрова, 62-а, м. Мелітополь, Запорізька область - капітальний ремонт | 2021 | 1362200 | 0 | 1362200 |
| 1517366 | 7366 | 0490 | Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної  програми для відновлення України | ЗОШ І-ІІІ ступеня № 8, вул. Михайла Оратовського, 147 м. Мелітополь Запорізької  області– капітальний ремонт (коригування) | 2019-2021 | 25308460 | 95 | 238400 |
| 1517366 | 7366 | 0490 | Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної  програми для відновлення України | Палац культури залізничників, вул. Чайковського, 61, м. Мелітополь, Запорізька  область – капітальний ремонт (коригування) | 2019-2021 | 44490046 | 95 | 631400 |
| 1517366 | 7366 | 0490 | Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної  програми для відновлення України | Комунальний заклад «Дитячо-юнацька спортивна школа № 3», вул. Ломоносова,  199, м. Мелітополь, Запорізька область – капітальний ремонт | 2019-2021 | 53006080 | 69 | 2963000 |
| 1517366 | 7366 | 0490 | Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної  програми для відновлення України | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15, вул. Гризодубової, 54, м. Мелітополь,  Запорізька область – капітальний ремонт | 2019-2021 | 69779936 | 79 | 2782900 |
| 1517366 | 7366 | 0490 | Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України | Відокремлений підрозділ «Інфекційна лікарня» комунальної установи  «Територіальне медичне об’єднання «Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги» по вул. Кізіярській, 48, м. Мелітополь,  Запорізька область - капітальний ремонт | 2019-2021 | 51012539 | 88 | 2346200 |
| 1517366 | 7366 | 0490 | Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України | Комунальне некомерційне підприємство «Мелітопольський міський пологовий будинок», вул. Кізіярська, 37, м. Мелітополь, Запорізька область – капітальний ремонт | 2019-2021 | 64993022 | 84 | 3390500 |
| 1517366 | 7366 | 0490 | Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України | Гінекологічний корпус комунального некомерційного підприємства "Мелітопольський міський пологовий будинок" Мелітопольської міської ради Запорізької області, вул. Кізіярська, 37, м. Мелітополь, Запорізька область - капітальний ремонт | 2021 | 6041600 | 0 | 6041600 |
| 1517366 | 7366 | 0490 | Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України | Палац культури ім. Т.Г. Шевченка відділу культури Мелітопольської міської ради Запорізької області, майдан Перемоги, 4, м. Мелітополь, Запорізька область - капітальний ремонт | 2021 | 12183300 | 0 | 7757763 |
| 1517366 | 7366 | 0490 | Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України | Дитяча школа мистецтв відділу культури Мелітопольської міської ради Запорізької області, бул. 30-річчя Перемоги, 7-А, м. Мелітополь, Запорізька область - капітальний ремонт | 2021 | 3241600 | 0 | 3241600 |
| 1517366 | 7366 | 0490 | Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної  програми для відновлення України | Мелітопольський міський краєзнавчий музей, вул. М. Грушевського, 18, м.  Мелітополь Запорізька область - капітальний ремонт | 2021 | 1454800 | 0 | 1454800 |
| 1517366 | 7366 | 0490 | Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України | Комунальний заклад "Дитячо-юнацька спортивна школа № 1" Мелітопольської міської ради Запорізької, вул. Героїв України, 53, м. Мелітополь Запорізька область - капітальний ремонт | 2021 | 1454800 | 0 | 1454800 |
| 1517366 | 7366 | 0490 | Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України | Комунальний заклад “Центр позашкільної освіти” Мелітопольської міської ради Запорізької області, вул. Іллі Стамболі, 17 м. Мелітополь, Запорізька область - капітальний ремонт | 2021 | 1454800 | 0 | 1454800 |
| 1517366 | 7366 | 0490 | Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України | Мелітопольська загальноосвітня школа I-III ступенів № 24 Мелітопольської міської ради Запорізької області, вул. Садова, 47, м. Мелітополь, Запорізька область - реконструкція | 2021 | 6425000 | 0 | 6425000 |
| 1517366 | 7366 | 0490 | Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України | Мелітопольська гімназія № 1 Мелітопольської міської ради Запорізької області, вул. Ярослава Мудрого, 13 , м. Мелітополь, Запорізька область - капітальний ремонт | 2021 | 1454800 | 0 | 1454800 |
| 1517366 | 7366 | 0490 | Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України | Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня № 7 Мелітопольської міської ради Запорізької області, вул. Інтеркультурна, 400-а, м. Мелітополь, Запорізька область - капітальний ремонт | 2021 | 1454800 | 0 | 1454800 |
| 1517366 | 7366 | 0490 | Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України | Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 Мелітопольської міської ради Запорізької області, вул. Вишнева, 84, м. Мелітополь, Запорізька область -  капітальний ремонт | 2021 | 1454800 | 0 | 1454800 |
| 1517366 | 7366 | 0490 | Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України | Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Мелітопольської міської ради Запорізької області, вул. Пушкіна, 77, м. Мелітополь, Запорізька область - капітальний ремонт | 2021 | 8633300 | 0 | 8633300 |

|  |
| --- |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1517366 | 7366 | 0490 | Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України | Дошкільний навчальний заклад № 1 імені 8 Березня санаторного типу  Мелітопольської міської ради Запорізької області, пр-т Богдана Хмельницького, 49, м. Мелітополь, Запорізька область - капітальний ремонт | 2021 | 1454800 | 0 | 1454800 |
| 1517366 | 7366 | 0490 | Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України | Дошкільний навчальний заклад № 5 «Перлинка» комбінованого типу Мелітопольської міської ради Запорізької області, вул. Будівельна, 73, м. Мелітополь, Запорізька область - капітальний ремонт | 2021 | 1454800 | 0 | 1454800 |
| 1517366 | 7366 | 0490 | Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України | Дошкільний навчальний заклад № 47 «Берізка» Мелітопольської міської ради  Запорізької області, вул. Інтеркультурна, 141 , м. Мелітополь, Запорізька область - капітальний ремонт | 2021 | 1355300 | 0 | 1355300 |
| 1517366 | 7366 | 0490 | Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України | Дошкільний навчальний заклад № 99 «Зірочка» комбінованого типу Мелітопольської міської ради Запорізької області, вул. Гризодубової, 37-а, м. Мелітополь, Запорізька область - капітальний ремонт | 2021 | 1454800 | 0 | 1454800 |
| 1517366 | 7366 | 0490 | Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України | Дошкільний навчальний заклад № 41 «Барвінок» Мелітопольської міської ради Запорізької області, вул. Гоголя, 136-а, м. Мелітополь, Запорізька область – капітальний ремонт | 2021 | 1355300 | 0 | 1355300 |
| 1517366 | 7366 | 0490 | Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної  програми для відновлення України | Відновлення муніципального транспорту в м. Мелітополь Запорізької області  (придбання пасажирського транспорту) | 2021 | 20462018 | 0 | 27767000 |
| 1517366 | 7366 | 0490 | Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України | Спортивний майданчик для ігрових видів спорту комунальної установи "Водо- спортивний комплекс" Мелітопольської міської ради Запорізької області, вул. Героїв України, 33/1, м. Мелітополь, Запорізька область - реконструкція | 2021 | 3527271 | 0 | 3527271 |
|  |  |  | **РАЗОМ ВИДАТКІВ** |  |  |  |  | **145480404** |

|  |
| --- |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
|  |

Начальник фінансового управління

Мелітопольської міської ради Запорізької області Яна ЧАБАН

Мелітопольський міський голова Іван ФЕДОРОВ